2026年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理
项目续签申请报告
公司采购委员会：
《2026年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目》拟采用单一来源（续签）方式向宁波富仕达电力工程有限责任公司采购。具体情况报告如下：
一、原合同签订及执行情况
嘉华计（2024）第34号《2024年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目合同》合同于2024年3月经过ZSRM公开询 （比）价签订，签约合同价为3295710元，固定单价按实结算。
嘉华计（2025）第11号《2025年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目合同》合同于2025年3月续签签订，签约合同价为3295710元，固定单价按实结算。
近2年合同履行过程中响应及时、落实到位。按照合同要求完全履行了各项合同条款、保质 保量的完成了3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理工作任务，制粉系统维护水平及磨煤机大修理质量在同行业中处于前列,同时服务于多家发电企业，包括集团内部兄弟单位，反响良好。
二、单一来源（续签）理由
理由说明：嘉华计（2024）第34号《2024年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目合同》合同于2024年3月经过ZSRM公开询 （比）价签订。嘉华计（2025）第11号《2025年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目合同》合同于2025年3月续签签订。在合同执行期间，服务良好、工艺精湛、响应迅速，保障有力。
鉴于《2025年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目合同》合同即将履行完毕，为确保外包队伍稳定性和项目实施的连续性，申请合同续签，经市场调研，同类型服务价格波动不大，续签的采购数量和合同总金额参照原合同的数量不变，金额略降。
以上情况满足公司《生产、综合类项目（施工与服务）采购管理》标准（Q/ZNJH 2010003—2025）中6.7.1.9条 “通过招标、竞争性谈判、询（比）价等采购方式签订合同，合同续签理由充分，市场价格波动不大的，可以根据原采购合同的约定续签合同，但续签的采购数量和合同总金额，原则上不超过原合同的数量和金额（如超过应随续签申请报告提供价格合理性分析材料），续签的单次合同期限不得长于原采购的合同期限，且续签次数最多不超过2次，合计时间（含初次采购）最长不超过5年。”所规定的合同单一来源（续签）采购条件。故申请向宁波富仕达电力工程有限责任公司单一来源（续签）采购。
三、工期及费用组成
1、合同期限为：2026年3月18日至2027年3月17日
2、签约合同价： 3281710元（相比原合同减少14000元）。
3、签约合同价格组成（如下表所示）：
⑴第1～10项固定单价，按实结算，原则上不超模拟量，价格与原合同一致。
⑵第11项固定总价，价格与原合同一致。
⑶第12项原为单列安全绩效考核金24000元，本次续签核减单列安全绩效考核金24000元，转为价内款，以结算价的5%计取并按实结算。同时额外增加安全专项奖励金10000元，按评比结果按实结算。
	序号
	名称
	预估数量
	单位
	全费用单价（元）
	合计金额（元）
	备注

	1
	HP863型磨煤机大修理（不含电机大修理）
	4
	台
	90100
	360400
	HP863型

	2
	ZGM-113型磨煤机大修理（不含电机大修理）
	4
	台
	106400
	425600
	ZGM-113型

	3
	HP1003型磨煤机大修理（不含电机大修理）
	4
	台
	102000
	408000
	HP1003型

	4
	HP1203型磨煤机大修理（不含电机大修理）
	4
	台
	128200
	512800
	HP1203型

	5
	HP863型磨煤机底板解体更换
	2
	台
	33150
	66300
	HP863型

	6

	ZGM-113型磨煤机动静环更换
	3
	台
	34160
	102480
	ZGM-113型

	7
	ZGM-113型磨煤机电机更换
	1
	台
	58480
	58480
	ZGM-113型

	8
	ZGM-113磨煤机底座密封改造
	3
	台
	33150
	99450
	ZGM-113型

	9
	HP1003型磨煤机减速箱更换
	2
	台
	49230
	98460
	HP1003型

	10
	HP1203型磨煤机旋转分离器检修
	3
	台
	46580
	139740
	HP1203型

	11
	2026年度3、4号机组制粉系统维护项目
	1
	项
	1000000
	1000000
	

	12
	安全专项奖励金
	1
	项
	10000
	10000
	

	
	合计
	
	
	
	3281710
	

	
	总价（大写）人民币：叁佰贰拾捌万壹仟柒佰壹拾元整


4、付款方式：本合同为非固定总价合同，按实结算，以开工日期为准3个月结算一次（维护项目按时间结算；磨煤机大修理按实际发生结算，实际检修磨煤机经验收合格后支付结算分项价格的95%，余款5%作为质保金一年期满验收合格后支付）。
4、 价格可对比
1、本单位同类项目合同情况：
本次采购比较2024和2025年度《3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目合同》降价14000元。其中：维护人工费100÷8＝12.5万元/人·年。
2、外单位同类项目合同情况：
经向集团其它发电企业了解，同类项目维护人工费约12.6-13万元/人·年。
综上所述：经纵横向价格比对，本项目续签，签约合同总价3281710元以及各续签单价均符合市场实际，价格合理。
五、建议：
同意《2026年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目》向宁波富仕达电力工程有限责任公司单一来源（续签）采购，合同形式为固定单价按实结算，签约合同总价3281710元。
以上议案，请审议。
报告人：
年   月   日




