2026年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理

项目续签申请报告

公司采购委员会：

《2026年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目》拟采用单一来源（续签）方式向宁波富仕达电力工程有限责任公司采购。具体情况报告如下：

一、原合同签订及执行情况

嘉华计（2024）第34号《2024年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目合同》合同于2024年3月经过ZSRM公开询 （比）价签订，签约合同价为3295710元，固定单价按实结算。

嘉华计（2025）第11号《2025年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目合同》合同于2025年3月续签签订，签约合同价为3295710元，固定单价按实结算。

近2年合同履行过程中响应及时、落实到位。按照合同要求完全履行了各项合同条款、保质 保量的完成了3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理工作任务，制粉系统维护水平及磨煤机大修理质量在同行业中处于前列,同时服务于多家发电企业，包括集团内部兄弟单位，反响良好。

二、单一来源（续签）理由

理由说明：嘉华计（2024）第34号《2024年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目合同》合同于2024年3月经过ZSRM公开询 （比）价签订。嘉华计（2025）第11号《2025年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目合同》合同于2025年3月续签签订。在合同执行期间，服务良好、工艺精湛、响应迅速，保障有力。

鉴于《2025年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目合同》合同即将履行完毕，为确保外包队伍稳定性和项目实施的连续性，申请合同续签，经市场调研，同类型服务价格波动不大，续签的采购数量和合同总金额参照原合同的数量不变，金额略降。

以上情况满足公司《生产、综合类项目（施工与服务）采购管理》标准（Q/ZNJH 2010003—2025）中6.7.1.9条 “通过招标、竞争性谈判、询（比）价等采购方式签订合同，合同续签理由充分，市场价格波动不大的，可以根据原采购合同的约定续签合同，但续签的采购数量和合同总金额，原则上不超过原合同的数量和金额（如超过应随续签申请报告提供价格合理性分析材料），续签的单次合同期限不得长于原采购的合同期限，且续签次数最多不超过2次，合计时间（含初次采购）最长不超过5年。”所规定的合同单一来源（续签）采购条件。故申请向宁波富仕达电力工程有限责任公司单一来源（续签）采购。

三、工期及费用组成

1、合同期限为：2026年3月18日至2027年3月17日

2、签约合同价： 3281710元（相比原合同减少14000元）。

3、签约合同价格组成（如下表所示）：

⑴第1～10项固定单价，按实结算，原则上不超模拟量，价格与原合同一致。

⑵第11项固定总价，价格与原合同一致。

⑶第12项原为单列安全绩效考核金24000元，本次续签核减单列安全绩效考核金24000元，转为价内款，以结算价的5%计取并按实结算。同时额外增加安全专项奖励金10000元，按评比结果按实结算。

| 序号 | 名称 | 预估数量 | 单位 | 全费用单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HP863型磨煤机大修理（不含电机大修理） | 4 | 台 | 90100 | 360400 | HP863型 |
| 2 | ZGM-113型磨煤机大修理（不含电机大修理） | 4 | 台 | 106400 | 425600 | ZGM-113型 |
| 3 | HP1003型磨煤机大修理（不含电机大修理） | 4 | 台 | 102000 | 408000 | HP1003型 |
| 4 | HP1203型磨煤机大修理（不含电机大修理） | 4 | 台 | 128200 | 512800 | HP1203型 |
| 5 | HP863型磨煤机底板解体更换 | 2 | 台 | 33150 | 66300 | HP863型 |
| 6 | ZGM-113型磨煤机动静环更换 | 3 | 台 | 34160 | 102480 | ZGM-113型 |
| 7 | ZGM-113型磨煤机电机更换 | 1 | 台 | 58480 | 58480 | ZGM-113型 |
| 8 | ZGM-113磨煤机底座密封改造 | 3 | 台 | 33150 | 99450 | ZGM-113型 |
| 9 | HP1003型磨煤机减速箱更换 | 2 | 台 | 49230 | 98460 | HP1003型 |
| 10 | HP1203型磨煤机旋转分离器检修 | 3 | 台 | 46580 | 139740 | HP1203型 |
| 11 | 2026年度3、4号机组制粉系统维护项目 | 1 | 项 | 1000000 | 1000000 |  |
| 12 | 安全专项奖励金 | 1 | 项 | 10000 | 10000 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 3281710 |  |
|  | 总价（大写）人民币：叁佰贰拾捌万壹仟柒佰壹拾元整 |  |  |  |  |  |

4、付款方式：本合同为非固定总价合同，按实结算，以开工日期为准3个月结算一次（维护项目按时间结算；磨煤机大修理按实际发生结算，实际检修磨煤机经验收合格后支付结算分项价格的95%，余款5%作为质保金一年期满验收合格后支付）。

- 价格可对比

1、本单位同类项目合同情况：

本次采购比较2024和2025年度《3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目合同》降价14000元。其中：维护人工费100÷8＝12.5万元/人·年。

2、外单位同类项目合同情况：

经向集团其它发电企业了解，同类项目维护人工费约12.6-13万元/人·年。

综上所述：经纵横向价格比对，本项目续签，签约合同总价3281710元以及各续签单价均符合市场实际，价格合理。

五、建议：

同意《2026年度3、4号机组制粉系统维护及磨煤机大修理项目》向宁波富仕达电力工程有限责任公司单一来源（续签）采购，合同形式为固定单价按实结算，签约合同总价3281710元。

以上议案，请审议。

报告人：

年   月   日