8、外包单位安全管理绩效考评实施细则

8.1、目的

通过创建外包单位安全绩效评定信息化系统，实现外包单位同质化、自主化安全管理，使流程达到标准化、信息化要求，并通过大数据的采集与分析、主要绩效指标（KPI）的设立与评价，通过经济手段，规范浙能嘉华外包单位及外包职工的安全从业行为，引导并提升员工的执行力、积极性以及工作业绩，提升外包单位安全生产管理综合能力。

8.2、适用范围 本细则适用于在浙能嘉华电厂范围内承揽检修、维护、施工、技术服务与咨询、后勤服务等项目的外包单位，包括外包单位职工。

8.3、编制原则

8.3.1科学性原则

科学性原则主要体现在理论和实践相结合，以及所采用的科学方法等方面。在理论上要站得住脚，同时又能反映评价对象的客观实际情况。

8.3.2实用性原则

实用性原则指的是实用性、可行性和可操作性。指标要简化，方法要简便。数据易于获取。整体操作要规范。并严格控制数据的准确性。

8.4、 绩效评分细则（见附表1）

8.4.1 A类项目绩效评分细则（项目主管部门可根据实际情况增减考核项）

项目绩效评分满分100分，按月评测，其中项目人员考试（安全教育培训考试及现场考问）合格率总分10分；项目违章总分35分；项目整改完成率总分15分；自主管理得分40。

记分细则：考试得分+违章得分+整改得分+自主管理=项目绩效评分

考试得分:10*项目人员考试（安全教育培训考试及现场考问）合格率

违章得分:35-项目违章记分

整改得分:15*项目整改完成率

自主管理得分（共40分）：

- 项目负责人、专工、安全员均大专以上学历得3分，每一人不满足扣1分；

- 人员年变动率达到要求得2分（每半年统计一次）；

- 制定年度教育培训计划，得2分；按照要求参加浙能电力（或嘉华公司）警示教育培训的，得3分；

制定项目部中高风险管控清单并动态更新的得1分；

- 按要求开展隐患排查的，每发现报告并处理一项得0.5分，每月最高不超过5分；

- 按要求开展反违章检查的，每有效开展一次得1分，每月最高不超过5分；

- 按要求定期开展两票自查和改进的，每有效开展一次得1分，每月最高不超过5分；

- 班前会、工前会正常开展，内容有针对性，安全注意事项和控制措施布置落实到位的得5分，每少一次扣0.5分；

（8）及时组织电力安规考试，合格率达100%的得3分，不及时得0分，每缺一人扣0.5分，合格率非100%的扣2分；集团抽考95分以上，加2分/人，90分以上加1分/人，低于80分扣2分/人。

- 每2个月评估员工综合素质的得3分，评价潦草走过场的不得分；

- 项目部管理制度健全、班组建设台账齐全且归口管理部门月度检查无异常的得3分，每发现一处问题的，扣0.3分。

8.4.2 B/C类项目绩效评分细则

B/C类项目一般不设置安全管理绩效测评模块，但若项目主管部门认为有必要的，可自行确定相关测评项和测评方法，以促进外包单位安全管理水平提升。

8.4.3 D类项目绩效评分细则

D类项目一般不设置安全管理绩效评测模块。

说明：

1、目前因软件开发及应用原因，考试合格率得分及整改得分尚无法自动录入和统计，各单位均按自身实际上报归口部门核定，待后续软件完善后自动取值和计算；

8.5、测评方法

所有纳入安全管理绩效测评的项目自开工条件审查通过的当月开始进行管理测评，外包单位每月1日前完成上一个月数据的统计报送，由项目联系人及项目主管部门安全员检查、部门领导审核后报安健环部汇总，所得分数计入年度积分，安健环部有进一步抽查核定的权力（见附表4）。依据每月的安全生产管理绩效测评积分，年底进行综合测评，测评结果报公司安委会同意后，对总平均分90以上的评定为“优秀”，80~89评定为“良好”，得分在70及以下的采取约谈、行业禁入、列入黑名单等措施，根据评定等级辅以安全管理绩效考核金奖励及考核（见附表2）。外包单位在统计期内发生安全生产事故（事件）的，取消该单位年度安全管理绩效测评资格。

8.6.外包安全绩效考核金及安全专项奖励金的设立与支付

根据嘉华公司实际，推行外包安全绩效考核金及安全专项奖励金，作为外包安全管理绩效考核手段。

8.6.1外包安全管理绩效考核由安全绩效考核金和安全专项奖励金两部分组成。安全绩效考核金：作为日常同质化、自主化奖励，每月考评，按季度或按项目支付；安全专项奖励金：作为奖励基金，对评选为优秀的外包项目、优秀项目经理、优秀外包安全员、安全生产先进个人、反违章先进、技术比武先进、班前会优秀等荣誉的单位和个人给予奖励。安全专项奖励金部分先作预留，在最后一次支付时按实际先进评比发生的奖励予以兑现。

8.6.2 安全绩效考核金一般按施工（不包含设备）合同价的5%设立，安全专项奖励金一般按每个项目3万元设立。

8.6.3 在浙能嘉华发电有限公司内实施的A类有现场施工连续作业超过半年的项目，由计划营销部及项目主管部门负责在招投标阶段设立外包安全绩效考核金和安全专项奖励金。

8.6.4对于B类、C类项目，是否需要设置安全绩效考核金由项目主管部门确定，但设置安全专项奖励金。

8.6.5 机组计划检修的D类项目。一般不设置安全绩效考核金，但设置安全专项奖励金。由机组检修项目组确定评先评优考评规则并完成评比，项目结束后一次性按考评结果支付。

8.6.6安全绩效考核金一般按季度或按项目进度支付，由外包单位发起支付申请，按照每月的绩效测评分逐月计算，同时提交绩效金分配制度、分配记录，项目主管部门和安健环部签署审批意见后进入支付流程。

8.6.7安全专项奖励金一般在项目结束时由外包单位发起支付申请，提交奖励发放记录，项目主管部门和安健环部签署审批意见后进入支付流程。

8.7、突出贡献奖励制度

对于在安全生产管理方面有突出表现和业绩的外包单位及个人，经外包单位申报，主管部门审核，安健环部核准后，公司将给予外包项目奖励。奖励规则（包括但不限于）如下：

8.7.1 发现危险情况，正确应急处置，避免公司安全事故（事件）发生的，如及时扑灭火险、避免火灾、爆炸、人员伤亡事故的，年度绩效奖励10~20分/次，一次性奖励1000~10000元/次；

8.7.2发现重要隐患或缺陷，及时报告公司，避免引起设备二类障碍以上事件的，年度绩效奖励5~10分/次，一次性奖励500~2000元/次；

8.7.3发现其它单位和个人一类违章并报告公司的，月度绩效奖励5分/次，奖励500~1000元/次；

8.7.4其它经公司安委会认定的具有突出表现和业绩的外包单位及个人。

附表1、外包单位安全绩效测评指标一览

附表2、外包单位安全管理绩效测评考核

附表3、外包项目分类

附表4、外包项目安全管理绩效测评表

附表1、外包单位安全绩效测评指标一览

| 单位(项目)类 型 | 综合指标 |  |  | 自主化管理模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全考试 | 违章 | 整改 | 项目骨干学历 | 人员变动率 | 教育培训计划、电力警示教育 | 中高风险管控清单 | 隐患排查 | 反违章检查 | 两票自查 | 班前会 | 安规考试 | 员工素质评估 | 班组制度台账 |  |
| A | 10 | 35 | 15 | 3 | 2 | 2，3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| B | 由项目主管部门确定，一般不设置安全绩效考核测评模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 由项目主管部门确定，一般不设置安全绩效考核测评模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 不设置安全绩效考核测评模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2、外包单位安全管理绩效测评考核

| 安全绩效评分 | 绩效输出结果 | 安全绩效考核金奖罚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5A（90以上） | 评定为公司安全生产优秀外包单位，推荐集团优质供应商 | 安全绩效考核金100%奖励 | 项目招标时技术评分加5分 |
| 4A（80-89） | 良好 | 安全绩效考核金80~89%奖励 |  |
| 3A（70-79） | 合格 | 安全绩效考核金60~79%奖励 |  |
| 2A（60-69） | 约谈项目负责人，通报项目单位上级部门 | 安全绩效考核金50%奖励 |  |
| 1A（60以下） | 列入黑名单一年 | 安全绩效考核金0%奖励 |  |

附表3、外包项目分类

| 类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A | 指生产类检修、维护、施工等合同期在6个月（含6个月）以上的项目；生产区域保洁项目 |  |
| B | 技术服务/咨询项目；在本单位无固定办公场所、非连续施工的生产类检修、维护、施工等项目 |  |
| C | 非生产类项目，例如食堂物业、绿化、交通、消防、保安等项目 |  |
| D | 机组检修项目；其它合同期在6个月以下的生产类项目。 |  |

附表4

外包项目安全管理绩效测评表

| 外包单位 | 测评年月 | 项目名称 | 测评总分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测评项（分值） | 自评得分 | 自评说明 | 核定得分 | 核定说明 |
| 安全考试（10） |  |  |  |  |
| 违章（35） |  |  |  |  |
| 整改（15） |  |  |  |  |
| 项目骨干学历（3） |  |  |  |  |
| 人员变动率（2） |  |  |  |  |
| 教育培训计划、电力警示教育（2，3） |  |  |  |  |
| 中高风险管控清单（1） |  |  |  |  |
| 隐患排查（5） |  |  |  |  |
| 反违章检查（5） |  |  |  |  |
| 两票自查（5） |  |  |  |  |
| 班前会（5） |  |  |  |  |
| 安规考试（3） |  |  |  |  |
| 员工素质评估（3） |  |  |  |  |
| 班组制度台账（3） |  |  |  |  |
| 积分奖励 |  |  |  |  |
| 外包项目负责人签名 |  |  | 日期 |  |
| 项目联系人核定 |  |  | 日期 |  |
| 归口部门安全员 |  |  | 日期 |  |
| 归口部门负责人审核 |  |  | 日期 |  |