浙江浙石油综合能源销售有限公司

零售管理系统软件开发及集成实施服务

技术规范书

目    录

1. 总则	1

2. 项目概述	3

2.1. 项目建设单位及背景	3

2.2. 项目概述	3

3. 技术要求	5

3.1. 总体技术要求	5

3.2. 应用开发、物联技术及其他服务要求	7

3.3. 非功能性要求	8

3.4. 开发标准	15

3.5. 系统部署要求	16

4. 建设内容	17

4.1. 站级应用	23

4.2. 客户移动端应用	39

4.3. 客户WEB平台	48

4.4. 总部级应用	50

5. 系统集成要求	72

5.1. 软件系统集成要求	72

5.2. 硬件系统集成要求	74

6. 进度及人员要求	77

6.1. 概述	77

6.2. 进度要求	77

6.3. 人员及驻场要求	78

7. 项目实施服务	80

7.1. 项目实施方案要求	80

7.2. 系统技术要求	81

7.3. 系统测试要求	81

7.4. 项目保密要求	82

7.5. 成果提交	83

8. 验收及相关资料	85

8.1. 系统方案验收	85

8.2. 系统试点验证	86

8.3. 全省推广及验收	86

8.4. 最终验收	86

9. 技术支持及售后服务要求	87

9.1. 技术支持要求	87

9.2. 售后要求	87

10. 培训和设计联络	87

11. 知识产权	88

12. 供货及服务范围	88

13. 性能考核	90

14. 技术差异表	90

15. 驻场承诺书	90

总则

  - 本技术规范书适用于浙江浙石油综合能源销售有限公司（以下简称“浙石油销售”）零售管理系统软件开发及集成实施服务项目技术规范、要求和供货范围。内容包括系统的功能、技术要求、软件要求、硬件参考配置、人员培训、试验以及所有必需的其它事项。投标人应仔细阅读本技术规范书内的全部条款，投标人提供的系统应满足本技术规范书所规定的要求。

  - 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，并同时满足国家有关安全、信创等强制性标准要求。

  - 投标人应在投标文件中，对于招标文件逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

  - 投标人如对本招标文件有偏差（无论多少或微小）都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

  - 投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

  - 在合同签订后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，投标人在系统详细设计前应予以修改。

  - 规范书经招标人、投标人双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与合同正文具有同等效力。

  - 设备及软件操作系统的采用涉及知识产权的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关知识产权的一切责任。

  - 投标人所提供的所有软件应为正版软件且应有软件使用许可证。招标人应享有设备原供应商对最终用户提供的各种优惠服务，包括今后软件升级、备品备件补充等。在投产后三年内提供无偿的软件升级服务。

  - 如果本技术规范的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术规范的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由招标人决定最终采用哪种描述。

  - 招标人在设计、开发过程中对于投标人技术方案的确认，并不代表招标人将为相关的技术方案承担责任，投标人完全保证所供软件及系统开发功能的安全可靠性、合理性、完整性和优良性。无论是否经过招标人确认，投标人都无条件对系统中存在的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充，而不增加任何费用。

  - 投标人须全面负责与本项目相关的所有系统工作，包括但不限于前期的方案设计与技术论证、中期的系统研发与功能实现、后期的安装部署与系统集成，以及系统测试、试运行期间的性能调优、正式运行后的质量保证与运维服务。同时，投标人还需提供针对系统使用人员和管理人员的技术培训，确保相关人员能够熟练掌握系统的操作与维护。

  - 在项目实施过程中，如因系统建设需要对现有运行中的相关系统进行升级改造、架构调整、性能优化或配置变更等工作，这些均属于项目实施过程中的连带责任范畴。投标人必须承担这些工作的全部责任，确保相关系统的平稳过渡和正常运行，不得以任何理由推诿或延误。

  - 投标人必须确保软件系统中使用的所有商业模块和插件均获得原厂商的正式授权或许可，并提供完整的授权证明文件。在整个项目生命周期内，如因软件版权问题引发任何纠纷或法律诉讼，投标人将承担全部法律责任和经济赔偿，包括但不限于侵权赔偿、诉讼费用及其他相关损失。

  - 投标人需建立健全的项目管理体系，包括但不限于项目进度管理、质量管理、风险管理以及沟通管理机制，确保项目各阶段工作有序推进。投标人应定期向招标人提交项目进展报告，详细说明当前完成的工作内容、存在的问题及解决方案，并接受招标人的监督检查。对于项目中可能出现的重大变更或风险，投标人应及时提出应对措施并征得招标人同意后实施。

  - 在系统交付阶段，投标人需提供完整的文档资料，包括系统设计说明书、安装部署手册、用户操作指南、维护手册以及测试报告等，所有文档需符合国家相关标准和招标人的具体要求。同时，投标人应确保文档内容与实际系统一致，便于后续系统的运维和升级工作。

  - 投标人应在项目验收后提供不少于一年的免费运维服务，服务内容包括系统故障排查、性能优化、安全加固以及必要的功能调整。在此期间，投标人应设立专门的服务响应团队，以确保在接到招标人通知后的2小时内做出响应，并于规定时间内解决问题。此外，在质保期间，投标人需至少派4名员工到浙石油销售公司，提供现场支持，以保障系统尽快恢复正常运行。

  - 投标人需制定详细的应急预案，以应对系统运行过程中可能出现的突发情况，如硬件故障、网络中断或数据丢失等。应急预案应包括具体的处理流程、责任人分工以及恢复时间目标（RTO），并在项目实施过程中进行必要的演练，以验证其可行性和有效性。招标人有权对应急预案的执行情况进行检查和评估。

  - 投标人需配合招标人完成与第三方系统的对接工作，确保新系统能够无缝集成到招标人现有的信息化生态中。投标人应主动协调相关方解决对接过程中出现的技术问题，并承担由此产生的全部责任和费用。若因投标人原因导致对接失败或延迟，投标人需承担相应的赔偿责任。

  - 投标人开展系统实施时，投标人要响应招标人对程序的要求，以使程序满足招标人的管理模式及工作流程要求，保证系统软件适合招标人的现场实际和工作需要。

  - 投标人承诺在招标人提供的代码管理平台开发并基于招标人源代码管理平台做代码开发管理，100%源码交付。

  - 投标人客户化后的应用软件版权归招标人所有。

  - 投标人应按招标人指定的项目所在地开展工作。

  - 本技术规范书将作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

  - 本技术规范书未尽事宜，经双方协商解决。

- 项目概述

  - 项目建设单位及背景

浙石油销售公司作为浙江省能源集团有限公司旗下聚焦于石油销售领域的核心业务单元，是浙江省能源产业布局中至关重要且不可或缺的组成部分。公司的主营业务覆盖全省300座以内的综合供能站及十余座非油品门店的全链条业务，构建起了完备的能源销售服务体系。经过多年的发展，公司已建立起规模庞大的客户群体，累计注册会员数量超过300万。在业务范围上，公司形成了包含油品采购、批发贸易、直分销业务、物流配送、终端零售、收银结算、发票管理、财务核算等核心业务环节的完整产业链，并初步形成了一套核心信息系统。

浙江浙能数字科技有限公司（以下简称“浙能数科”）作为本项目的总承包方和实施主导单位，是浙江省能源集团有限公司推进数字化转型战略的核心实施平台。在本项目中，浙能数科将全面承担项目的整体规划编制、技术架构设计、项目实施管理以及质量管控等关键工作。中标单位需全面配合并严格遵循浙能数科所制定的统一管理规范和管控措施，具体包括在项目实施过程中接受其系统性的监督、指导与协调，确保各项工作均按照浙能数科的要求和标准执行，以保障整体项目的顺利推进和预期目标的达成。

  - 项目概述

本项目致力于打造一个全新的浙石油数智销售系统，用以替换现有系统并适应企业未来发展需求。新系统将运用先进的微服务架构设计，达成前后端分离，显著增强系统的扩展性与灵活性。通过采用国产化的基础软硬件，全方位满足国家信创政策要求，保障技术供应链的安全与可控。此外，项目将着重提升系统的响应速度与处理能力，确保在业务高峰期依旧能够维持流畅的用户体验。

    - 项目建设思路

本项目围绕浙石油销售信息系统零售管理系统采购需求，秉持“统一规划、分步实施、技术引领、业务驱动”的总体策略，以微服务架构为基石，打造具备前瞻性与稳定性的新一代零管系统。具体建设思路阐述如下：

- 架构转型与升级

- 技术架构革新：全面推行前后端分离与微服务体系架构，完成技术架构的升级，有力支撑全业务流程的数字化协同与高效运转。

- 核心业务架构搭建：精心构建“1+8+N”核心业务架构，其中“1”指一个稳固的技术基座；“8”代表八大核心业务中心，涵盖财务、物流、采购、直批、零售、非能、会员及营销领域；“N”则指代面向各类用户的多个前端应用。

- 业务创新与价值提升

- 新兴业务场景支持：积极支持油电一体、无感支付等新兴业务场景，拓展服务边界，构建“人－车－生活”融合发展的综合服务生态。

- 业务与数据中台赋能：打造统一的业务中台与数据中台，实现用户行为数据的深度分析与精准画像，支撑智能化营销决策与精细化客户服务。

- 国产化与运维优化：推进国产化硬件替代工作，有效降低运维成本，同时提升系统稳定性，缩短故障修复时长，保障业务连续性。

    - 项目建设目标

经本项目的建设与实施，新系统将对现有的零售管理系统展开全面的升级改造工作，运用先进的物联网技术与云计算架构，搭建新一代智能化管理平台。此系统将达成对供能站内各类终端设备（涵盖加油机、液位仪、支付终端等）的集中化监控与统一管理，借助可视化界面实时掌握设备的运行状况。

在技术路线层面，系统将全面达成国产化替代，选用自主可控的软硬件产品，以确保系统的安全可靠，契合国家信创产业的要求。

在系统性能方面，通过优化架构设计并引入分布式处理技术，大幅提升系统的处理能力与稳定性，可从容应对高并发交易场景，为业务运营提供持续且稳定的技术支撑。

此外，新系统将构建标准化的数据接口规范，实现与总部核心业务系统的无缝衔接，保障数据的实时交互与业务协同，为管理决策提供全面且准确的数据依据。

    - 项目建设范围

本项目建设范围涵盖浙石油销售公司数智销售系统的全面升级改造，具体包括零管系统整体替换与优化。新的零管系统将覆盖全省300座以内的综合供能站的运营管理需求，支持油品、非油品的零售业务管理。项目建设内容涉及系统功能设计、技术架构搭建、软硬件部署、测试及集成、数据迁移与治理、用户培训及后续运维支持等多个方面。在功能层面，系统需满足站端前台销售、运营管理、物联应用、会员管理、会员营销、交易管理、钱包/卡应用、财务管理，非油品采购、批发等多个核心功能的需求，并为未来业务扩展预留接口。同时，项目实施范围还包括数据割接和站点实施，确保新旧系统间的数据平滑过渡与无缝衔接。此外，项目建设还需完成国产化软硬件的适配与部署，保障技术供应链的安全可控，并满足国家信创政策的相关要求。

具体范围包括但不限于：

- 组织机构范围：浙石油销售公司本部、分公司、子公司、站点（300座以内的综合供能站点，最终数量以实际数量为准 ）。

- 功能范围：

  - 浙石油销售公司本部及分子公司浙石油数智销售系统零售相关功能模块：包含油品、非油品经营，零售管理，会员管理，营销管理等功能，详见章节4.4总部级应用；

  - 站点（300座以内的综合供能站点，最终数量以实际数量为准）零售管理系统：包含前台销售，油品、非油品管理，POS系统（包含PC端及移动端），物联应用与设备集成等功能，详见章节4.1站级应用；

  - 客户触达与应用系统：微信小程序/支付宝小程序/微信公众号/客户web平台等，包含会员信息及权益，交易在线，电子钱包，电子卡管理，发票申请等功能，详见章节4.2章及4.3章。

- 业务范围：

  - 浙石油销售公司本部集中管控的供能站零售相关业务；

  - 供能站所属子公司对外采购、批发及结算等业务；

  - 供能站零售业务；

  - 打通浙石油销售公司本部与供能站所属子公司之间油品、润滑油、尿素等物资在采购、批发、配送、收货及结算等环节的全流程业务。

  - 实现与浙能集团核心业务系统（如ERP、合同管理、主数据、财司等）互联互通工作。

  - 实现站端生产设备的物联互通，实现异业合作的互联互通。

- 实施范围：

  - 系统条件：完成数据收集及迁移工作，包括但不限于浙石油销售公司本部、分公司、子公司、站点（300座以内的综合供能站点，最终数量以实际数量为准）的数据割接及系统实施，形成数据迁移方案，确保新旧系统间的数据平滑过渡与无缝衔接；

  - 硬件条件：完成站点国产化硬件设备调试及过渡衔接工作，辅助业务侧实现相关功能互联互通。

  - 双甲方情况：浙石油销售公司负责招标及采购工作，浙能数科公司负责项目管理与项目验收。

- 其他说明：供能站根据其所属子公司性质，区分为标准化接入（自营新建站点）、非标准化接入站点（十余座加盟站及改造站）。

- 技术要求

  - 总体技术要求

系统应采用主流、成熟、开放的技术平台和架构，避免使用封闭、小众、即将被淘汰的技术，以保障系统的长期生命力和技术支持能力。系统必须提供清晰、标准的接口方案，实现与浙石油数智销售系统、集团财务系统等现有系统的无缝数据交换和业务协同。

    - 整体架构要求

- 总体系统架构：项目应采用分布式、多层体系架构，自顶向下分为展示层、应用层、数据层、设备层，建立统一的标准规范体系、安全管理体系、运维保障体系下，系统应部署在招标人私有云环境。

总体系统架构图

- 分布式部署架构：采用用户访问层、本部系统层、供能站现场层的三层分布式部署架构，确保云端本部中心与供能站站端系统的无缝协同与高效联动。

微服务与前端技术栈：后端采用微服务治理体系，确保服务的高可用与弹性扩展；前端运用Vue3+UniApp框架，构建跨平台、优体验的应用界面；整体采用Docker容器化部署，提升部署效率与环境一致性。

数据治理体系构建：建立健全数据源层、数据存储层、数据模型层、业务应用层的四层数据治理体系，深度挖掘数据价值，实现数据资产化管理与应用。

安全防护体系建设：严格依据等保2.0三级标准要求，构建覆盖石油销售系统全场景的纵深防御安全体系，保障系统与数据的安全可靠。

    - 软件架构要求

功能要求包括但不限于：

- 提供供能站物联网设备（包括加油机、液位仪、支付终端、车牌识别监控等）的统一接入、数据汇聚、模型映射与本地控制能力。系统兼容 Modbus、CAN 总线、OPC UA、MQTT 等多种工业通信协议标准，有效屏蔽不同厂商设备在接口与数据格式上的差异，实现异构设备的快速接入与互联互通，为供能站数字化管理奠定底层数据基础。

- 实现对各类接入设备的集中化宏观管理与远程调控，支持对供能站内多种设备进行实时状态监控、参数配置、在线诊断和故障预警，并提供远程控制能力。该功能有效提升设备管理效率，降低现场运维频次，助力供能站实现智能化运营与维护。

- 系统具备良好的可扩展性，通过模块化的协议适配器框架，可灵活、快速地接入支持新协议的新型设备，适应物联网技术及加油设备规范的持续演进。该设计显著降低系统对接新设备的开发成本与周期，保障平台的长周期适用性。

- 架构设计注重高稳定性和可靠性，能够在供能站高温、潮湿、电磁干扰等复杂工业环境下持续稳定运行。通过组件冗余、故障自恢复及本地缓存等机制，确保在网络波动或部分故障情况下，核心业务不中断，设备控制指令可靠执行。

- 系统作为连接感知网络与传统信息系统的枢纽，不仅实现感知层与网络层之间的数据贯通，还能在不同类型的感知网络（如加油机控制网络、视频监控网络）之间进行协议转换与数据交换，支持设备在局域网内的协同工作，也满足数据向云平台或上级系统的广域传输需求。

- 全面保障数据通信安全，支持数据传输过程中的加密与完整性保护，优先采用SM2/SM4等国密算法，对支付交易、油品库存等敏感数据进行重点保护，防止数据在传输过程中被窃取或篡改，满足行业信息安全规范与监管要求。

- 提供完善的系统可运维性功能，包括远程升级、参数配置、故障告警、日志采集与分析等。运维人员可实时掌握系统健康状态，快速定位并处理异常，从而有效提升系统平均无故障时间，保障供能站业务连续稳定运行。

  - 应用开发、物联技术及其他服务要求

    - 供能站站级操作

系统需支持覆盖供能站日常运营中的核心业务环节，涵盖油品进货、销售、存储、支付、开票及交接班管理等关键操作。在进货环节，系统支持标准化的卸油操作流程，可记录油罐车信息、承运方、油品类型、卸油前后油高、水高及温度等多维度数据，自动生成进货单据并计算进油损溢。系统提供损溢智能分析功能，支持超标预警与责任追溯，有效辅助管理人员把控进货质量、防范跑冒滴漏，提升进货环节的规范化与透明度。

    - 供能站前庭设备接入

系统需要实现对前庭设备的全面接入与智能化管理，包括加油机、液位仪、价格牌、监控摄像头等核心设备。通过标准化接口协议和灵活的适配机制，确保各类设备能够无缝集成到统一的管理平台中。在技术实现层面，系统应采用模块化设计，支持石油行业各种通信协议（包括浙石油销售公司定制化的IFSF协议），以兼容不同厂商设备的接入需求。通过协议转换与数据映射，屏蔽设备间的异构性，实现统一的数据汇聚与业务联动。同时，系统须具备强大的扩展能力，能够快速适配新型设备或升级现有设备的功能，适应未来供能站物联网生态的发展需求。

为提升运维效率，系统还需提供设备状态的集中监控与远程诊断功能，支持实时查看设备运行参数、在线诊断故障原因，并生成详细的日志记录。当设备出现异常时，系统应自动触发告警机制，并提供针对性的解决方案，最大限度减少人工干预与现场维护成本。此外，所有设备的操作与管理权限需严格分级，确保操作安全与数据保密，符合行业监管要求。

    - 其他服务要求

系统需构建完整的移动端与Web端应用体系，实现运营管理与客户服务的全面覆盖。系统应具备会员全生命周期管理、多元化支付解决方案、前庭设备智能监控、站点运营数据分析、精准营销活动管理、安全防控体系及财务对账机制等核心功能。投标人需确保以上基础功能的完整实现，并可基于对智慧供能站发展趋势的理解，拓展系统在能源管理、环境监测等领域的创新应用。

系统需集成供能站数据，建立数字化运营管理中心。平台应实现运营总览、能耗监测、安全态势感知、交易分析、设备运维监控等可视化功能模块，通过数据驾驶舱的形式实时呈现关键运营指标，为管理决策提供可视化支撑。

  - 非功能性要求

    - 性能要求

结构化数据库支持最大并发数大于500，满足供能站至少10年运行数据的存储。

时序数据库支持不低于2万测点的秒级数据存储及处理，满足供能站至少10年运行数据存储，查询单个测点1年数据响应时间不高于2秒。

资源可靠性：服务器CPU占用率<=75%，内存占用率<=75%，网络占用率<=50%，因系统资源不足导致性能不满足要求的情况，投标人应及时优化系统资源，必要时和招标人协商解决。

      - 总体性能要求

| 指标项 | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用性 | > 99.99% | 年度计划外停机时间不超过约1小时 |
| 交易处理能力 (TPS) | > 10,000 | 以核心交易（如加油、支付）为基准 |
| 系统并发用户数 | > 2,000 人 | 同时在线进行各类操作的用户总数 |
| 支持站点数 | > 1,000 个 | - |
| 支持会员数 | > 1,000 万 | - |

      - 系统响应要求

| 业务类型 | 描述 | 平均响应时间参考值 (秒) | 高峰期响应时间参考值 (秒) |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互类业务​ | 涉及数据增、删、改的操作，如支付、核销、数据提交。 | 0.5 - 2 | 1 - 3 |
| 查询类业务​ | 涉及数据查询的操作，如商品查询、交易记录查询。 | 1 - 3 | 3 - 5 |
| 批处理与大数据量业务​ | 数据导入导出、BI分析、统计报表生成。 | 3 - 15 | 15 - 30 |

      - 核心业务功能性能要求

| 业务类型 | 描述 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 支付业务 | 处理主流支付方式的请求、与第三方网关交互、完成资金清算。 | 1.支持每秒处理 ≥ 800笔支付请求 2.支付请求处理（含第三方交互）：≤ 2 秒 3.支付结果回调与确认：≤ 1 秒 |
| 会员业务 | 处理会员身份认证、账户余额查询、会员余额消费、积分变动、优惠券发放与核销等业务。 | 1.支持每秒处理 ≥ 1000笔会员业务请求 |
| 加油机控制 | 支持IFSF协议集成；支持自定义协议集成；支持与油机管理系统集成。 | 1. 指令下发（如授权、预置、停止）至加油机响应：≤ 1 秒 2. 加油机状态变化（如挂枪）至系统接收：≤ 1 秒 |
| 班日结业务 | 交接班时，统计本班次油品与非油品销售、库存变动、收款金额等数据，核对账目与实物，生成班次报表，确保账实一致后交接。 | 1.班结操作（单站）：≤ 10秒 2.日结操作（单站）：≤ 30秒 |
| 油品调价业务 | 下发调价指令至各站点油机完成自动变价；反馈变价消息至指定管理人员。 | 1.调价指令下发至所有站点（300个）：≤ 5分钟 2.单站点接收并启用新价格：≤ 10秒 |

      - 其他性能要求

| 指标项 | 目标值 |
| --- | --- |
| CPU占用率 | ≤ 75% |
| 内存占用率 | ≤ 75% |
| 网络带宽占用率 | ≤ 50% |
| 故障时间 | ＜ 1小时 |
| 普通故障恢复 | ≤ 30分钟 |
| 重大灾难恢复 | ≤ 4小时 |
| 数据存储时间 | ≥ 10年 |

    - 安全性需求

系统安全性需严格符合等保2.0三级要求，数据安全性严格遵循《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家最新法律法规，统一考虑系统安全保障体系的总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划和详细设计方案。包括不限于以下方面：

- 身份鉴别

应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；

应对同一用户的关键操作采用两种或两种以上组合的鉴别技术；

应提供用户身份唯一性和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；

具备用户密码复杂度设置功能（可设置至少8位、两种以上密码复杂度要求的密码策略），具备设置用户定期变更密码策略功能；

对于系统用户，用户预设的密码，系统应强制用户首次登录时修改初始密码，修改用户密码时，不允许新设定的密码与旧密码相同；

应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施，根据安全策略配置相关参数。

- 访问控制

应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；

应授权不同账户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系；

提供系统关键账户与权限的关系表；

访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作；

应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认账户的访问权限；

应具有对重要信息资源设置敏感标记的功能；

应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作。

- 安全审计

应提供覆盖每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计；

应保证无法单独中断审计进程，无法删除、修改或覆盖审计记录；

审计记录的内容至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等；

应提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表的功能。

- 通信完整性

应采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。

- 通信保密性

在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证；

应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。

- 软件容错

应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求；

应提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态，保证系统能够进行恢复；

应能够有效屏蔽系统技术错误信息，不将系统产生的错误信息直接反馈给客户。

- 资源控制

当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；

应能够对系统的最大并发会话连接数进行限制；

应能够对单个账户的多重并发会话进行限制；

应能够对一个时间段内可能的并发会话连接数进行限制；

应能够对一个访问账户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额；

应能够对系统服务水平降低到预先规定的最低值进行检测和报警；

应提供服务优先级设定功能，并在安装后根据安全策略设定访问账户或请求进程的优先级，根据优先级分配系统资源。

- 数据安全

应实现数据分类分级管控，对客户身份证等敏感隐私数据采取加密存储、脱敏展示，并利用国密算法等技术防护手段保障数据在采集、传输、存储、使用、销毁各环节的安全。

    - 可靠性需求

系统在设计时需充分考虑输入环节的引导与校验机制，通过智能提示功能辅助用户正确输入，同时建立完善的数据检查机制，对输入数据进行有效性验证，确保数据格式、范围等符合规范要求，有效预防数据异常情况的发生。在系统运行过程中，应当具备完善的异常处理能力，能够妥善应对各类突发状况，包括但不限于：用户误操作导致的异常、非法数据输入引发的错误、硬件设备突发故障等问题。系统需要采取合理的容错措施，通过错误捕获、异常隔离、自动恢复等技术手段，确保系统能够正确识别异常并采取恰当的处理策略，避免异常情况影响系统整体运行。

在系统可用性方面，必须保证系统能够实现7×24小时不间断稳定运行，全年365天持续提供服务。系统架构设计应采用高可用方案，通过冗余部署、负载均衡、故障自动转移等技术手段，确保系统具备足够的容灾能力。全年累计非计划性停机时间需严格控制在1小时以内，对于关键业务系统，建议通过建立完善的监控预警机制和应急预案，进一步提升系统的可靠性和稳定性。同时，系统应建立完善的日志记录机制，便于故障排查和性能优化，确保系统长期稳定运行。

    - 容错性需求

系统提供有效的故障诊断及维护工具，处理程序运行时出现的任何意外或异常情况，具备系统错误记录和错误预警能力；具备较高的容错能力，在出错时具备自动恢复功能。对用户在程序中的非法输入进行控制和提示，以防程序崩溃。当错误发生时，按照如下标准确认错误的严重程度处理区分。

- 失败透明

代码的运行保证能成功并满足所有的约束条件，即使存在异常情况。如果出现了异常，将不会对外进一步抛出该异常。

- 提交或卷回

运行可以是失败，但失败的运行保证不会有负效应，因此所有涉及的数据都保持代码运行前的初始值。

- 基本异常安全

失败运行的已执行的操作可能引起副作用，但会保证状态不变。所有存储数据保持有效值，即使这些数据与异常发生前的值有所不同。

- 最小异常安全

失败运行的已执行的操作可能在存储数据中保存了无效的值，但不会引起崩溃，资源不会泄漏。

    - 兼容性需求

系统PC端需支持Windows 10及以上版本、银河麒麟、统信UOS、MacOS、鸿蒙等主流操作系统。

系统应具备对主流浏览器的支持能力，像Chrome、Edge、Safari这类被广泛使用的主流浏览器均在支持范围内。

系统服务端可支持部署于当前市场上处于主流地位的服务器，其中涵盖曙光、浪潮、华为、联想等品牌的服务器。

系统服务器端的操作系统应兼容当前市场上主流的国产操作系统，例如麒麟、统信等操作系统，且不限于这些。

在兼容性需求方面，还需确保系统能够与各类常见的办公软件和工具实现无缝协作，例如Microsoft Office套件、WPS Office等。系统应支持多种文件格式的导入和导出功能，包括但不限于PDF、Word、Excel、PPT等，以便用户能够在不同平台和应用之间灵活切换和共享数据。

此外，系统需提供标准化的API接口，便于与招标人现有的业务系统进行深度集成。这些接口应遵循RESTful或SOAP协议，并具备良好的文档说明，方便开发人员快速理解和使用。同时，系统需支持主流的消息队列中间件，如Kafka、RabbitMQ等，以满足异步通信和高并发场景的需求。

为保证系统的长期稳定运行，投标人需承诺对新发布的操作系统版本、浏览器版本以及其他相关软件环境的变化进行及时适配和更新。在每次重大更新后，投标人应主动进行兼容性测试，并向招标人提交详细的测试报告，确保系统的功能和性能不受影响。若因兼容性问题导致系统故障或性能下降，投标人需承担相应的责任并迅速解决。

    - 易用性需求

系统内所有业务功能的界面风格与操作流程均保持高度一致；信息录入能够完全借助键盘来完成；界面设计兼具美观性、简洁性与高效性；界面各个部件的布局应当维持合理性与一致性；前端应配备一些智能化的校验功能；需提供友好的联机帮助信息，针对各种状态以及操作结果进行及时的反馈与提示。

在系统的交互设计方面，操作流程应尽量简化，减少用户的学习成本和操作步骤。系统需支持快捷键操作，方便熟练用户快速完成任务，同时为新手用户提供清晰的引导和提示信息。界面中的功能按钮、菜单选项和操作区域应具备明确的标识，避免用户因界面复杂或功能隐藏而产生困惑。此外，系统应提供灵活的个性化配置选项，允许用户根据自身习惯调整界面布局以及常用功能的显示方式，从而提升用户体验。

针对用户可能遇到的问题，系统应内置详细的帮助文档和操作指南。这些帮助文档和操作指南需采用通俗易懂的语言编写，避免使用过于专业的术语，确保不同技术水平的用户都能轻松理解。

    - 可用性需求

- （1）网络环境较差或网络连接不稳定的情况：系统应当具备完善的容错机制和错误处理能力，确保即使在网络传输质量不佳时也能够正确识别当前状态，并及时向用户反馈功能受限的具体情况。同时，系统必须提供完整的数据备份和恢复功能模块，这一功能应当包含定期自动备份和手动备份两种方式，并支持多种备份策略配置。当系统由于内部错误、外部攻击或其他不可预见的异常情况导致关键数据丢失或数据完整性遭到破坏时，系统能够通过预先设置的恢复机制，快速定位最近的可用备份点，确保业务数据能够及时、完整地恢复到最近的有效状态，最大限度地减少数据损失和业务中断时间。

（2）离线情况：投标方根据招标方提供的网络双链路(目前为MSTP专线+4G vpdn链路），完成信息系统对应的功能开发及配置部署，并将功能应用上线于所有的供能站。系统需在主链路断网离线情况下，能够无感切换至备用链路，在备用链路情况下，信息系统所有核心业务功能均不受影响。并在主链路网络恢复情况下，系统自动无感切换回主链路。

（3）系统的所有网络切换过程，应该通过系统消息和短信通知等方式告知给相关系统用户，并在系统上可查询对应的网络切换记录。

    - 可维护性需求

为保障系统实现稳定且高效地运行，系统的支撑软件与应用软件必须配备内容详尽、体系完善的维护手册。此手册应具备全面覆盖的特性、技术精准的要求以及人性化的交互设计，能够为维护人员提供清晰、明确的操作指引。与此同时，系统需构建完善的运行记录机制。这些记录不仅要详细记录系统在标准工况下的运行状态与性能参数，还需完整记载系统遭遇各类异常情况时的表现特征，以及发生故障时的详细诊断信息，涵盖故障现象、发生时间、影响范围和处理过程等关键数据，从而为后续的系统维护与优化提供可靠的依据。

    - 数据迁移要求

支持对原有系统数据进行全量迁移，投标方需提供详尽的迁移方案，并配备自动化验证手段，以保障数据迁移的质量，要求数据迁移的准确率100%。原有系统的数据库部署于华为云和站端服务器，数据库类型主要为 MySQL，存储用量约2T，新系统需依据新系统数据库重新设计表结构。

    - 开发语言要求

系统开发采用Java作为后端核心开发语言，确保跨平台兼容性和企业级应用稳定性；前端采用Vue.js框架结合Element UI组件库，实现响应式界面开发；数据处理模块支持Python语言进行数据分析与模型训练，满足复杂业务逻辑及AI算法集成需求。

开发时梳理、提取代码公共部分，提高系统的代码复用性，充分考虑系统的扩展性，便于后期的修改、升级和数据迁移，并提供详细开发规范文档。

- 参数化：对于系统中的关键参数、配置信息、模板要实现参数化或原子化，保证系统的灵活性，在不修改软件代码的前提下，方便地对参数进行修改，并可通过软件设置立即生效；

- 扩展性：系统要具备很强的扩展性，对于接口、交易、功能模块等，在不修改软件代码的前提下，通过参数、文件、模板的配置，快速实现系统功能的扩展，从而保证系统的高扩展性；必须保证应用系统功能随日后业务的调整和拓展实现持续灵活的扩展和优化；未来系统升级时应保证开发成果能平滑升级；

- 模块化：软件开发要实现模块化，对于不同的功能模块，要进行清晰划分，并理清各个功能模块间的接口，保证新增模块与原有模块的兼容性；

- 高效率：软件代码要具有很高的运行效率，对于代码的内存消耗、CPU占用、运行逻辑都要进行细致分析，避免冗余代码的出现。对于代码的运行效率要进行测试，保证系统的整体运行效率。

    - 开发环境要求

代码仓库：使用招标人私有云部署的GitLab代码仓库，实现代码版本控制、分支管理及权限分级管控，确保代码资产安全与团队协作效率。

发布工具：采用Jenkins作为持续集成/持续部署（CI/CD）工具，配置自动化构建、测试及部署流程，支持多环境（开发、测试、生产）一键发布，同时集成SonarQube进行代码质量检测，确保发布版本稳定性。

基础环境：开发服务器配置为Linux操作系统，数据库采用TDSql（主从架构），应用服务器使用Tomcat 9.0，缓存层采用Redis 6.2，容器化部署基于Docker 20.10+及Kubernetes 1.23+实现服务编排。

    - 日志要求

系统具有完备的日志系统，须完整地连续地集中记录存储应用系统、中间件、数据库、操作系统的运行日志、交易日志、操作日志等，要求系统具备防止篡改的审计追踪功能，对业务操作的动作和操作结果进行日志记载和分析，包括对业务交易、系统参数、用户数据的增删改操作，以及其它重要操作，如系统登录等，并实现日志集中存储与管理、统计分析、告警预警功能，为系统排错定位、识别系统瓶颈、性能调优、可用性评估、安全风险评估提供数据依据，提供可视化管理操作界面。系统收集、存储、分析、展示日志时，不得影响核心业务系统运行性能。

  - 开发标准

- 软件工程与质量管理：

GB/T 8566-2007《信息技术软件生存周期过程》；

GB/T 30975-2014《信息技术基于计算机的软件系统的性能测量与评级》；

GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》；

GB/T 11457-2006《信息技术软件工程术语》；

GB/T 19003-2008《软件工程 GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南》；

GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》；

GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》；

GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》；

GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》；

GB/T 32904-2016《软件质量量化评价规范》；

GB/T 32911-2016《软件测试成本度量规范》；

GB/T 32421-2015《软件工程软件评审与审核》；

GB/T 30998-2014《信息技术软件安全保障规范》；

GB/T 30999-2014《系统和软件工程生存周期管理过程描述指南》；

- 信息安全与等级保护：

GB 17859 计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 22240 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南

GB/T 25070 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 28448 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

GB/T 28449 信息安全技术 信息系统安全等级保护测评过程指南

GB/T 36627 信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南

- 安全技术要求：

GB/T 20269 信息安全技术 信息系统安全管理要求

GB/T 20270 信息安全技术 网络基础安全技术要求

GB/T 20271 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

GB/T 20272 信息安全技术 操作系统安全技术要求

GB/T 20273 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求

GB/T 21028 信息安全技术 服务器安全技术要求

GB/T 39720 信息安全技术 移动智能终端安全技术要求及测试评价方法

- 系统与设备可靠性

GB/T 18492 信息技术 系统及软件完整性级别

GB/T 37079 设备可靠性 可靠性评估方法

GB/T 37044 信息安全技术 物联网安全参考模型

GB/T 39786 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求

GB/T 39204-2022 信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求

以及其他国家、行业主管部门颁布的相关标准。

系统开发过程中，需严格遵循上述国家标准，确保软件设计、开发、测试和维护等各阶段的规范性和一致性。开发团队应具备对这些标准的深入理解，并在项目初期制定详细的实施计划，明确各阶段的目标与交付物。同时，开发文档的编写应符合GB/T 8567-2006的要求，确保文档内容完整、结构清晰，便于后续的审查与维护。

在软件需求分析阶段，应按照GB/T 9385-2008的规定，准确描述系统的功能需求、性能需求及其他非功能性需求，并通过评审机制确认需求的合理性和完整性。需求变更需经过严格的控制流程，以避免对项目进度和质量造成不利影响。

软件测试环节需依据GB/T 15532-2008的标准执行，覆盖单元测试、集成测试、系统测试及验收测试等多个层面。测试用例的设计应充分考虑各种边界条件和异常场景，确保系统的稳定性和可靠性。此外，测试结果需形成标准化的文档，便于问题追踪和整改。

为保证软件的可靠性和可维护性，开发团队应参照GB/T 14394-2008的要求，在系统架构设计中引入容错机制和模块化思想，降低系统复杂度并提高可扩展性。同时，需定期对软件进行性能评估，结合GB/T 30975-2014的指导优化系统运行效率。

最后，在软件交付后，开发方应持续跟踪系统的实际运行情况，及时响应用户反馈，并根据GB/T 30998-2014的要求，定期开展安全评估和漏洞修复工作，确保系统长期处于良好状态。

  - 系统部署要求

系统部署需满足国家及招标人相应的安全管理要求，具体如下：

系统部署于招标人私有云环境，采用高可用集群架构，关键服务采用多节点负载均衡与故障自动切换机制，以确保系统的高可靠性。基础软件平台选用主流成熟产品，如 Kubernetes 容器编排平台、Nginx 作为负载均衡与反向代理工具，并可根据实际需要集成 Prometheus 监控栈。所有软件均具备合法授权，供应商需提供相应的软件许可证明、技术文档及原厂或认证代理商的技术支持与售后服务保障。

系统基于B/S架构进行设计，用户可通过主流浏览器访问系统，无需安装额外客户端插件，实现客户端的无关性与跨平台使用。系统配置支持水平扩展，可通过增加应用节点或调整资源配额轻松应对高并发用户访问需求，保障业务高峰期的系统响应性能与用户体验。

系统采用微服务架构，将业务功能拆分为独立部署、松耦合的微服务单元，每个服务可独立开发、部署与扩缩容。服务均封装为Docker镜像，实现在容器化环境中的标准化交付与运行。配合自动化运维监控工具，实现对服务状态、资源使用情况的实时采集与可视化展示，提升系统可观测性与运维效率。

系统支持基于Kubernetes的容器编排与调度能力，能够根据业务负载变化实现微服务的弹性扩缩容。平台集成监控告警体系，当服务资源使用率或异常次数超过阈值时，可自动触发短信推送通知运维人员，实现资源与服务的及时预警与快速干预。

系统内置多组织架构管理功能，支持按本部、分公司、子公司、部门、供能站等多层级结构划分数据权限。本部可查看全域数据，各供能站仅可查看本站数据，实现纵向数据汇总与横向数据隔离。系统采用RBAC模型进行权限控制，可根据角色灵活配置数据访问与操作权限，在保证数据安全隔离的同时，兼顾管理的灵活性与可扩展性。

投标人需提供站端部署的硬件设备推荐清单（包括型号、参数、数量等），以及对应的部署建议（包括系统架构、网络拓扑等）。

投标人需满足以下系统中间件要求：

| 类别 | 选型 |
| --- | --- |
| 消息队列 | RocketMQ、Kafka |
| 注册中心 | Nacos |
| API网关 | Spring Cloud Gateway |
| 分布式事务 | Seata |
| 容器化 | Docker |
| 编排工具 | Kubernetes |
| CI/CD​​ | GitLab、Jenkins |
| 监控 | Sentinel、Monitor |
| 日志系统 | ELK Stack |
| 主数据库 | TDSql |
| 缓存 | Redis |
| 搜索引擎​ | Elasticsearch |
| 对象存储​ | MinIO |
| 时序数据库 | 青鸿时序数据管理平台 |

- 建设内容

本系统需提供供能站相关经营管理服务及零售管理服务，涵盖站点日常基础管理、油品经营、非油品经营、支付收银管理、营销管理、会员管理等相关内容。具体功能要求包括但不限于：

| 场景应用 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站级应用 | 前台销售 | 油品销售 | 罐枪监控管理 |
|  |  |  | 油品流水管理 |
|  |  |  | 油品收银 |
|  |  |  | 油品订单管理 |
|  |  |  | 盘点 |
|  |  |  | 回罐 |
|  |  | 非油品销售 | 商品销售 |
|  |  |  | 临期商品销售 |
|  |  |  | 团购销售 |
|  |  |  | 常用商品 |
|  |  |  | 商品收银 |
|  |  |  | 赠品核销 |
|  |  |  | 凭票退换货 |
|  |  | 支付收银 | 室内/室外收银 |
|  |  |  | 会员识别 |
|  |  |  | 电子券识别 |
|  |  |  | 促销推荐 |
|  |  |  | 统一促销处理 |
|  |  |  | 多种混合支付 |
|  |  |  | 挂单销售 |
|  |  |  | 会员充值 |
|  |  |  | 小票打印 |
|  |  | 订单管理 | 订单查询 |
|  |  |  | 订单退款 |
|  |  |  | 补打小票 |
|  |  |  | 发票开具 |
|  | 运营管理 | 油品管理 | 变价管理 |
|  |  |  | 油罐及罐容表管理 |
|  |  |  | 接卸管理 |
|  |  |  | 验收入账 |
|  |  |  | 调拨管理 |
|  |  |  | 盘点管理 |
|  |  |  | 清罐管理 |
|  |  |  | 移罐（倒灌）管理 |
|  |  |  | 油枪检定管理 |
|  |  |  | 变类管理 |
|  |  |  | 加油机跳变 |
|  |  |  | 库存管理 |
|  |  |  | 回罐管理 |
|  |  |  | 油品损溢管理 |
|  |  | 非油品管理 | 在售商品查询 |
|  |  |  | 变价管理 |
|  |  |  | 智能要货管理 |
|  |  |  | 验收管理 |
|  |  |  | 烟草收货预警 |
|  |  |  | 退货管理 |
|  |  |  | 退货售后管理 |
|  |  |  | 报损/报溢管理 |
|  |  |  | 站间调拨管理 |
|  |  |  | 盘点管理 |
|  |  | 订单管理 | 订单查询 |
|  |  |  | 订单冲销 |
|  |  |  | 订单作废 |
|  |  |  | 补打补开票据 |
|  |  | 资金管理 | 找赎金管理 |
|  |  |  | 缴款管理 |
|  |  | 班日结管理 | 班结管理 |
|  |  |  | 日结管理 |
|  |  |  | 异常处理 |
|  |  | 账单管理 | 台账电子化 |
|  |  | 运营监控 | 报表统计 |
|  |  |  | 综合监控 |
|  |  |  | 经营动态 |
|  |  |  | 营销动态 |
|  |  |  | 消息管理 |
|  |  |  | 进出站车牌及客流监控 |
|  |  |  | 异常报警 |
|  |  | 员工管理 | 员工信息与账号管理 |
|  |  |  | 员工卡挂失及变更 |
|  |  |  | 员工绩效管理 |
|  | 物联应用 | 手持POS应用 | 交易收款 |
|  |  |  | 泵岛销售 |
|  |  |  | 接卸油 |
|  |  |  | 非油品验收 |
|  |  |  | 非油品盘点 |
|  |  | 设备集成 | 加油机 |
|  |  |  | 液位仪 |
|  |  |  | 洗车机 |
|  |  |  | 品牌柱价格牌 |
|  |  |  | 加油机大屏 |
|  |  | 智慧支付 | 车牌付 |
|  |  | 物联监测 | 可燃气体报警 |
|  |  |  | 油气回收监测 |
|  |  | 员工卡管理 | 员工卡管理 |
| 客户移动端应用 | 触达渠道 | 触达渠道 | 公众号/微信小程序、支付宝小程序 |
|  | 会员在线 | 基础服务 | 个人设置 |
|  |  |  | 账户注册 |
|  |  |  | 会员登录 |
|  |  |  | 我的消息 |
|  |  |  | 会员二维码 |
|  |  |  | 实名认证 |
|  |  |  | 优惠设置 |
|  |  | 会员权益 | 我的积分 |
|  |  |  | 我的电子券 |
|  |  |  | 会员支付 |
|  |  | 客户服务 | 我的订单 |
|  |  |  | 调查问卷 |
|  |  |  | 最新油价 |
|  |  |  | 油站导航 |
|  |  |  | 资讯动态 |
|  |  |  | 关联公众号 |
|  |  |  | 车牌绑定 |
|  |  |  | 加油评价 |
|  |  |  | 微信/支付宝 |
|  | 交易在线 | 发票管理 | 我的发票 |
|  |  |  | 发票抬头 |
|  |  |  | 消费开票 |
|  |  |  | 充值开票 |
|  |  |  | 发票红冲 |
|  |  |  | 发票查看 |
|  | 电子钱包 （电子卡） | 企业钱包 （企业卡） | 企业申请 |
|  |  |  | 企业信息概览 |
|  |  |  | 子卡管理 |
|  |  |  | 车牌管理 |
|  |  |  | 司机管理 |
|  |  |  | 企业充值 |
|  |  |  | 套餐充值 |
|  |  |  | 子卡余额分配 |
|  |  |  | 子卡优惠券/积分划转 |
|  |  |  | 企业账户退款 |
|  |  |  | 企业账户注销 |
|  |  | 个人钱包 （个人卡） | 个人卡开卡 |
|  |  |  | 个人卡信息概览 |
|  |  |  | 个人充值 |
|  |  |  | 子卡管理 |
|  |  |  | 子卡余额分配 |
|  |  |  | 车牌管理 |
|  |  |  | 子卡优惠券/积分划转 |
|  |  |  | 个人套餐充值 |
|  |  |  | 个人账户退款 |
|  |  |  | 个人账户注销 |
|  | 营销在线 | 营销互动 | 营销活动专题 |
|  |  |  | 电子券销售 |
|  |  |  | 会员身份销售 |
|  |  |  | 组合权益销售 |
|  |  |  | 游戏互动 |
|  |  |  | 签到有礼 |
|  |  |  | 电子券兑换 |
|  |  |  | 拉新分享 |
|  |  |  | 领券中心 |
|  |  |  | 电子券转赠 |
|  |  | 专题营销 | 行业客户 |
| 客户web 平台 | 电子卡管理 | 账号与权限管理 | / |
|  |  | 电子卡管理 | 客户信息概览 |
|  |  |  | 子卡管理 |
|  |  |  | 车牌管理 |
|  |  |  | 司机管理 |
|  |  |  | 充值查询 |
|  |  |  | 子卡余额分配 |
|  |  |  | 账户提现 |
|  |  |  | 发票申请 |
|  |  |  | 消费查询及导出 |
|  |  |  | 账户注销 |
| 总部级应用 | 基础管理 | 系统管理 | 权限认证 |
|  |  |  | 系统管理 |
|  |  | 任务管理 | 待办已办 |
|  |  |  | 流程管理 |
|  |  |  | 消息管理 |
|  |  |  | 导出管理 |
|  |  | 组织管理 | 内部企业 |
|  |  |  | 外部企业 |
|  |  |  | 供应商管理 |
|  |  |  | 客户管理 |
|  |  | 业务配置 | 网点管理 |
|  |  |  | 设备管理 |
|  |  |  | 配置管理 |
|  |  |  | 初始化管理 |
|  | 油品经营 | 主数据管理 | 主数据维护 |
|  |  |  | 分配可售油品 |
|  |  | 价格管理 | 油品发改/整体价格调整 |
|  |  |  | 油品个体价格调整 |
|  |  | 销售管理 | 加油流水 |
|  |  |  | 油品销售 |
|  |  |  | 盘点管理 |
|  |  |  | 自用油管理 |
|  |  |  | 油品换号/清罐/倒罐 |
|  | 非油品经营 | 主数据管理 | 非油品主数据 |
|  |  |  | 分配可售商品 |
|  |  | 采购管理 | 要货管理 |
|  |  |  | 采购价格管理 |
|  |  |  | 订货管理 |
|  |  |  | 采购合同与结算付款 |
|  |  |  | 批发合同与结算付款 |
|  |  |  | 烟草发票入账 |
|  |  |  | 非油品收货查询 |
|  |  |  | 非油品退货至供应商查询 |
|  |  | 销售管理 | 非油品盘点管理 |
|  |  |  | 非油品报损管理 |
|  |  |  | 非油品调拨 |
|  |  |  | 非油品销售查询 |
|  |  |  | 客户退货管理 |
|  |  | 非油品库存管理 | 非油品库存管理 |
|  | 零售运营 | 订单管理 | 站点订单管理 |
|  |  |  | 一键加油订单 |
|  |  |  | 发票管理 |
|  |  | 班日结管理 | 班日结监控 |
|  |  |  | 班日结查看 |
|  |  | 联量绩效 | 员工信息管理 |
|  |  |  | 绩效规则 |
|  |  |  | 绩效计算 |
|  |  |  | 绩效查看 |
|  | 客户触达 | 触达管理 | 资讯广告内容管理 |
|  |  |  | 生态内容管理 |
|  | 电子钱包 （电子卡） | 客户web端账号管理 | 客户web平台账号管理 |
|  |  | 卡规则 | 个人电子卡规则设置 |
|  |  |  | 企业电子卡规则设置 |
|  |  | 交易查询 | 电子卡查询 |
|  |  |  | 充值记录查询 |
|  |  |  | 消费记录查询 |
|  |  |  | 提现记录 |
|  |  |  | 储值套餐销售记录 |
|  |  |  | 电子卡日结 |
|  |  | 电子卡管理 | 企业注册审核 |
|  |  |  | 企业管理 |
|  |  |  | 企业群组管理 |
|  |  |  | 企业卡管理 |
|  |  |  | 个人卡管理 |
|  |  | 电子卡风控 | 企业风控设置 |
|  |  |  | 个人风控设置 |
|  |  |  | 其他风控设置 |
|  |  |  | 风控记录 |
|  | 会员营销 | 会员管理 | 注册会员管理 |
|  |  |  | 会员协议管理 |
|  |  |  | 统一会员ID |
|  |  |  | 会员成长值 |
|  |  |  | 会员等级 |
|  |  |  | 会员等级/标签权益 |
|  |  |  | 客户标签 |
|  |  |  | 会员分组管理 |
|  |  |  | 客户圈群 |
|  |  |  | 黑名单管理 |
|  |  | 权益管理 | 积分管理 |
|  |  |  | 电子券管理 |
|  |  |  | 直降优惠管理 |
|  |  | 营销管理 | 主题管理 |
|  |  |  | 营销活动 |
|  |  |  | 互动营销 |
|  |  |  | 游戏营销 |
|  |  |  | 消费营销 |
|  |  |  | 充值营销 |
|  |  |  | 拉新营销 |
|  |  |  | 积分营销 |
|  |  |  | 小票促销 |
|  |  | 客户服务 | 常见问题 |
|  |  |  | 意见建议处理 |
|  |  |  | 调查问卷 |
|  |  |  | 消息模块 |
|  | 运营营销 | 促销管理 | 油品直接促销 |
|  |  |  | 非油品直接促销 |
|  |  |  | 油非互促促销 |
|  |  | 联合营销 | 企微身份打通 |
|  |  |  | 微信生态 |
|  |  |  | 支付宝生态 |
|  |  |  | 抖音生态 |
|  |  | 三方合作 | 卡券核销 |
|  |  |  | 平台订单核销 |
|  |  |  | 平台引流 |
|  | 财务管理 | 支付管理 | 支付接入配置 |
|  |  |  | 支付交易集成 |
|  |  |  | 支付自主配置 |
|  |  | 日常账务 | 对账管理 |
|  |  |  | 账户管理 |
|  |  |  | 账期管理 |
|  |  |  | 电子卡清分清算 |
|  |  |  | 日结对账 |
|  |  |  | 月结清算 |
|  |  |  | 油品结算 |
|  |  |  | 非油品结算 |
|  |  |  | 非油品存货 |
|  |  |  | 非油品采购 |
|  |  |  | 非油品销售 |
|  |  | 财务统计 | 报表统计 |
|  |  |  | 月末、年末结账业务 |
|  | 数据分析 | 统计报表 | 油品经营报表 |
|  |  |  | 非油品经营报表 |
|  |  |  | 会员营销报表 |
|  |  | 经营分析 | 综合经营分析 |
|  |  |  | 零售经营分析 |
|  |  |  | 经营预警分析 |
|  |  |  | 财务经营分析 |
|  |  |  | 单站经营分析 |
|  |  | 营销分析 | 客户经营分析 |
|  |  |  | 会员画像分析 |
|  |  |  | 营销评估分析 |
|  |  | 风控分析 | 风险综合分析 |

  - 站级应用

站级应用需要具备高效的数据处理能力，能够实时更新和展示各类状态信息。系统应支持多终端同步操作，确保数据的一致性和及时性。此外，还需提供灵活的权限管理功能，根据不同岗位职责分配相应的操作权限，保障系统的安全性和稳定性。为提升用户体验，界面设计应简洁直观，关键信息一目了然。

    - 前台销售

      - 油品销售

        - 罐枪监控管理

对供能站的各类设备及储罐的实时运行状态和工作参数实施实时监测，涵盖油枪、储油罐等关键设备的运行数据；对设备忙闲状态的变化情况进行全面监控，及时掌握设备使用率；动态跟踪油品的库存变化，精准统计库存量；依据实际业务需求与管理要求，灵活支持对加油枪开展远程锁定与解锁操作，以保障设备的安全使用及业务的规范管理。

        - 油品流水管理

集成加注设备可实时获取并完整记录每一笔加油交易的详细流水数据，涵盖交易时间、加油量、金额等关键信息。与此同时，系统会自动将这些交易流水以清晰直观的方式呈现于操作界面。该系统不仅要支持对已记录的流水数据进行查询与回溯查看，还须具备人工补录功能。当出现特殊情况致使自动记录不完整时，操作人员能够手动补充录入相关交易流水信息，以保证所有交易数据均能完整且准确地保存。

        - 油品收银

负责油品销售业务的收款全流程管理，包括但不限于支持多种支付方式的交易处理（涵盖微信支付、支付宝支付、现金收款、银行卡以及会员电子钱包/电子卡支付等常用支付方式以及第三方合作收款等现代化支付手段），实现交易流水的灵活锁定与解锁功能，确保资金安全与账务准确。在交易完成后，系统自动生成并打印标准化交易票据，同时支持特殊业务场景下的回罐操作结算和自用油业务结算。此外，系统还提供高效的批量结算功能，可对加油业务流水进行集中处理，大幅提升财务结算效率，满足供能站日常运营中的多样化结算需求。

        - 油品订单管理

全面负责成品油销售业务中线上线下全渠道订单管理工作，包括但不限于：根据客户需求，关联加油机等设备及时准确地创建各类销售订单，对已提交订单进行必要的信息修改与更新，提供便捷高效的订单查询服务以便客户随时掌握交易进度；实时监控并详细记录订单流转状态；同时妥善处理订单相关的售后服务事宜，包括质量投诉、发票开具等各类售后问题，确保客户满意度并维护良好的商业合作关系。

        - 盘点

前台pos支持盘点操作，即盘点时自动锁定油枪油罐，记录库存数据与油枪走字码。

        - 回罐

前台POS支持回罐操作，使用维修卡/校验卡授权加油的订单，需人工选择或输入回罐原因，记录存档，并完成回罐结算。

      - 非油品销售

        - 商品销售

开展非油品销售业务时，顾客选购商品后，工作人员用收银设备扫描或手动录入商品条码，将商品基本信息自动录入销售管理系统，系统记录销售数量形成销售数据记录。这些数据为收银结算提供依据，也为后续工作提供数据支持。标准化销售流程确保交易数据准确，实现商品全流程信息化管理。

        - 临期商品销售

非油品收银作业期间，收银员对商品条码进行扫描时，系统将自动识别出临近保质期的商品。此类临期商品于系统中均已预先设定特定的促销价格，收银员仅需依照系统所提示的优惠价格完成结算流程。 临期促销价格应支持根据到期时间设置阶梯促销价格。

        - 团购销售

员工在与团购客户开展线下面对面沟通时，待双方就团购采购价格达成共识后，员工需在系统内发起团购订单申请。公司收到申请后，会依据企业客户的采购规模、合作历史等因素，按照公司既定的团购优惠政策予以审核。审核通过后，供能站可按照获批的团购价格向该客户销售油品，同时需做好相关的销售记录以及客户资料备案工作。

        - 常用商品

为优化收银流程、提升结账效率，系统需设置高频销售的非油品商品快捷选择功能。此功能借助大数据对顾客购买习惯展开分析，提前筛选出矿泉水、玻璃水、纸巾、车载充电器等购买频次最高的商品，构建智能推荐列表。收银员在结账过程中，能够直接从预设商品栏中一键调取这些畅销商品，无需手动输入商品编码，也无需翻页查找，极大地缩短每单交易时长。与此同时，系统会依据季节变化和销售数据动态更新推荐商品，以确保快捷栏中的商品始终契合当下顾客的实际需求，为顾客提供更为便捷高效的购物体验。

        - 商品收银

于供能站便利店等应用场景下，工作人员需高效处理各类非油品商品的收款业务，涵盖食品饮料、日用品、汽车用品等商品的销售结算工作。该系统需全方位支持现金、聚合支付、银行卡、移动支付（例如微信支付、支付宝）、电子钱包、第三方合作收款等多种支付形式，以契合不同顾客的支付偏好。与此同时，系统需对油品加油业务与非油品零售业务的收银流程进行整合，借助智能化的结算平台，达成加油商品与便利店商品的一单多品混合结算功能，提高收银效率，优化顾客的购物感受，缩减排队等候时长。

        - 赠品核销

赠品收银核销，系统应支持专属赠品核销及在售商品作为赠品核销两种模式，支持按供应商承担、站点承担两种模式核算赠品成本，适配不同业务场景，助力门店规范赠品管理、清晰统计成本，提升收银与库存管控效率。

        - 凭票退换货

依据销售票据记录，严格遵循公司所规定的非油品商品退换货管理流程开展操作。系统需仔细核验客户所提供销售票据的真伪，涵盖检查票据编号、销售日期、商品信息等关键要素是否完整且有效。在确认票据真实有效且商品符合退换货条件之后，根据客户需求选择办理退款或换货手续。办理退款时，需精准计算应退金额；换货时，需保证新换商品与客户需求相符。系统需支持跨日跨月退换货。且整个处理过程应注重维护客户的合法权益，同时做好相关记录的存档工作，确保退换货流程规范、透明且可追溯。

      - 支付收银

        - 室内/室外收银

为充分满足不同商业场景下支付结算的实际需求，系统需针对室内与室外环境的各自特点，开展差异化设计。在室内场景，诸如便利店收银台、商场柜台等固定场所，收银操作可凭借稳定的网络环境与完备的硬件设施，实现对多种支付方式完整流程的支持；于室外场景，例如加油岛旁的移动收银，则选用便携式移动设备，通过优化操作界面并简化操作流程，以契合移动支付的需求。

        - 会员识别

系统应当支持运用多种便捷的会员身份识别手段，包括但不限于会员卡号、手机号码、车牌信息以及电子会员二维码等，以快速且精准地确认会员身份。在成功识别会员之后，系统将自动关联该会员账户内的各项信息与数据，诸如当前会员余额、累积的积分、会员等级状态以及所享有的专属权益内容等。识别会员身份后展示相关信息及权益，根据既定规则当会员进行消费交易时，系统会依据预设的会员规则体系，智能化地自动匹配并应用相应的会员专属优惠方案，同时严格遵循积分获取与兑换的相关规则，确保会员权益能够及时、准确地得以兑现。且系统需支持手动调整优惠应用优先级。

        - 电子券识别

除识别会员智能匹配相应优惠外，系统应当支持单独识别电子券码，支持手动录入券码或识别电子凭证，自动验证券的有效性、使用期限及适用商品范围。识别成功后，会实时计算优惠金额并抵扣订单款项，同步生成核销记录，确保每笔优惠使用可追溯，提升收银效率与顾客消费体验，满足自有及联合营销活动开展要求。

        - 促销推荐

根据客户历史订单信息，结合系统后台预先配置的商品关联规则和营销策略，同时整合会员账户中的电子优惠券、积分兑换等各类权益信息，通过智能算法分析客户的消费偏好和潜在需求，最终生成个性化的商品推荐清单或优惠活动引导方案。这一流程旨在精准匹配客户需求，提供有针对性的加购建议，从而有效提升客户购买转化率和客单价，促进整体销售业绩增长。系统会实时更新推荐策略，确保在不同营销节点为客户提供最合适的消费引导。

        - 统一促销处理

系统将对供能站点的油品及非油商品的促销活动信息进行全面整合。在客户下单结算期间，系统会自动识别并匹配当前订单所契合的各项促销条件（涵盖但不限于满减优惠、折扣活动、会员专享价等），运用智能算法精确计算出应享受的优惠金额，并严格依照预设的促销规则自动执行优惠减免，以保障每笔订单都能准确享受到相应的促销权益。同时，系统还需实时更新促销活动状态，防止出现过期优惠或重复优惠的现象，为顾客提供智能化、精准化的促销服务体验。

        - 多种混合支付

本系统需全方位支持多种支付方式，包含传统支付及现代化数字支付渠道，具体如下：现金支付、各类银行卡（借记卡与信用卡）刷卡交易、主流移动支付平台（例如微信支付、支付宝等第三方支付工具）、聚合支付、银联支付、电子卡钱包支付方式（涵盖各类虚拟钱包应用）、积分抵扣支付（准许客户运用累积的会员积分进行消费）、电子优惠券核销（支持各类电子促销券的使用）、第三方平台优惠券/订单核销等收款等多种支付解决方案，且需支持第三方合作收款记账（如饭卡合作、地方性消费券等）；为减轻收银员工作量，应合并入口扫码收款，由系统自动识别付款通道；支持非油品与油品订单合并收款。支持支付数据打通与第三方合作活动的收款优惠分摊结算。

        - 挂单销售

系统具备订单挂起功能。当客户需暂时中止购物流程时，可将当前订单进行暂时保存。被挂起的订单会完整留存所有已选商品信息、优惠活动以及支付方式等数据。客户能够在任意时间重新载入该订单，以继续完成购买流程。此功能适用于需要增购商品的情形，客户可随时返回订单添加新商品，而不必重新选择此前的所有商品，从而提升购物体验的便捷性与灵活性。同时，系统会为挂起的订单设定合理的有效期，以确保订单数据的安全性和时效性。

        - 会员充值

站级应用需支持会员充值功能。完成会员识别后，支持使用多种电子支付方式，如支付宝、微信、云闪付等完成充值款收款，收银员可选择预设充值档位或自定义金额，系统实时到账并同步更新会员余额。充值完成后自动推送到账通知，助力门店锁客留存，简化充值流程的同时提升会员消费粘性。

        - 小票打印

依据实际业务场景与客户使用需求，系统应提供完备的个性化消费小票打印功能，支持向不同类型客户提供不同内容形式的小票（如企业会员消费小票不展示优惠信息）。当客户或业务部门提出具体需求时，能够迅速打印包含完整订单关键信息的消费凭证小票，这些信息涵盖但不限于订单编号、消费时间、商品明细、金额总计等核心数据。其中如同一订单里有多个商品，小票展示信息应体现单个商品优惠和合计优惠。同时，为增强会员服务体验与营销成效，小票需支持打印二维码，客户扫描二维码即可快速完成会员注册加入流程，或领取专属优惠。此外，系统还需实现基于小票二维码的电子发票开具功能，客户仅需扫描小票上的二维码，便能便捷地申请并获取电子发票，进而简化传统发票开具的繁杂流程，为客户提供更为智能高效的消费体验。

      - 订单管理

        - 订单查询

系统应提供灵活且多样化的订单查询功能。用户可依据实际业务需求，通过输入订单编号、选择时间区间或指定客户信息等多种条件组合方式，迅速检索与油品及非油品相关订单的完整交易记录。查询结果将详尽展示每笔订单的商品明细清单（涵盖商品名称、规格型号、单价、数量等内容）、支付状态（分为已支付、未支付、部分支付）以及配送进度（包含已发货、运输中、已签收等关键节点信息）。这些详尽的订单数据用于支持日常业务的对账核销工作，同时为售后服务提供完整且可靠的凭证依据。此外，系统需支持将查询结果进行导出和打印的功能，以便于进行线下存档以及更进一步的分析使用。

        - 订单退款

在处理客户所提交的订单退款申请时，系统需对各项退款条件进行核对与验证，以确定其是否符合要求，涵盖确认订单是否处于未消费状态、申请时间是否在规定的退款时效范围之内等关键要素。在确认所有退款条件均已满足之后，系统将执行退款操作，同时需详细记录退款的具体缘由、退款金额等关键信息。完成退款处理工作后，还需及时同步更新订单状态，以确保系统中订单信息的准确性与时效性，并将处理结果反馈至相关部门与客户，从而维持业务流程的完整性与透明度。

        - 补打小票

系统需提供对已完成订单的消费小票重新打印服务。该服务将完整呈现订单的关键交易信息，包括但不限于：具体的交易日期和时间、订单总金额、商品明细（含商品名称、单价、数量等）、支付方式等核心数据。重新打印的小票具有与原小票同等的效力，可用于客户财务报销、业务对账、个人消费记录留存等多种用途。

        - 发票开具

当客户提出发票开具的需求时，系统需要核实该笔交易的真实性，通过调取原始订单记录、支付凭证等相关资料进行验证确认。在确保交易真实有效的前提下，财务人员将根据税务部门的规定和要求，规范开具增值税专用发票或普通发票，其中涉及需审核的发票类型，推送申请至上级系统。开具发票时需准确填写发票抬头、税号、商品明细、金额等关键信息。完成发票开具后，需及时将发票信息录入系统，并与原订单建立明确的关联关系，确保每张补开发票都能追溯到对应的交易记录，同时做好相关台账登记工作，以便后续查询和管理。整个补开发票流程都需严格遵守国家税收法规，确保税务合规性。

    - 运营管理

      - 油品管理

        - 变价管理

依据公司管理要求以及业务规范流程，在接收中心端统一发布的油品价格指令之后，需即刻开展价格调整操作。具体工作内容如下：首先，精准获取并解析中心端下达的调价指令，明确需调整的油品种类；站级管理人员完成系统确认；其次，根据油品变价指令，在指定时间系统自动更新前台收银 POS 系统以及供能站现场价格标识系统，借助系统间的数据实时交互，保障线上线下所有销售渠道的价格显示一致，避免出现价格差异，进而确保公司价格管理体系的统一性与准确性，系统记录并反馈变价情况，便于数据追溯及故障处理。

        - 油罐及罐容表管理

支持录入油罐的油位、水位、温度、罐存量等基础数据，支持导入、校验、导出和备份罐容表数据，用户能随时查询这些数据，便于实时掌握油罐状态，确保油品计量准确，提升库存管理效率，保障供能站的安全与正常运营。

        - 接卸管理

在油品配送管理进程中，操作人员可借助系统（PC端系统及手持POS系统）下载电子配送单，或手动录入配送单信息。当油品运输车辆抵达油库或供能站时，必须严格遵循验收程序，认真核对配送单据与实际到货状况，涵盖油品数量是否相符、质量是否达标、规格参数是否匹配等关键信息。同时，系统需达成与液位仪的智能化整合，能够自动完成接卸油流程，以保障作业效率与准确性。系统需支持两种交接模式：既能够采用地罐交接方式，也可依据实际情形选用罐车交接方式。系统需支持自动收油、边卸边加、手工收油三种模式，其中边卸边加及手工收油需审批后开通。需支持收油数据恢复重置等功能为不同场景下的油品交接工作提供灵活且可靠的解决方案。

        - 验收入账

站点完成油品接卸验收后，发起验收审批，审批通过后系统将油品验收计量数据上传至总部系统，并完成入账。这一功能确保了收油流程的规范性和数据准确性，提升工作效率，便于财务核算和库存管理。

        - 调拨管理

负责协调和管理各供能站站点之间的油品转仓调拨工作，包括根据实际需求创建详细的站间转仓调拨订单，全程跟踪监控调拨流程的各个环节（如出库确认、运输状态跟踪、入库验收等），及时更新相关站点的库存数据信息，确保各站点的油品供应充足稳定，避免出现断供或积压的情况。同时需要定期分析调拨数据，优化调拨方案，提高油品调配效率，降低运营成本。

        - 盘点管理

系统能够自动记录每个时点的库存数量，精确追踪库存变化情况；根据实际需求灵活发起实时盘点操作，确保库存数据的准确性和及时性；将生成的盘点单据自动完成记账处理，同时将盘点获得的最新数据完整无误地导入库存数据库，实现库存信息的实时更新与同步。

        - 清罐管理

支持创建/编辑清罐任务，关联油品信息与清罐标准，并进入审批流程；支持记录清罐前油品抽空、罐内清洗、安全检测等关键步骤数据，支持上传现场照片/检测报告，实时更新任务进度状态，自动生成清罐台账（含历史记录、耗时、成本），支持按油罐、时间段、清罐类型筛选查询，输出合规报表，系统留存清罐操作记录满足监管追溯要求。

        - 移罐（倒灌）管理

对同一品号下不同储油罐中的油品实施转移操作，将这些油品统一导入该品号对应的另一个指定储油罐。发起移罐任务，支持录入源油罐/目标油罐编号、移罐油品类型、计划移罐量、作业时间、负责人等信息，关联油罐容量，系统自动进行剩余油量数据校验，发起后触发审批流程。支持上传现场作业照片等信息，设置超量、异常流速预警，联动液位仪数据自动同步作业状态；作业完成后自动更新源/目标油罐库存数据，生成移罐台账（含作业时间、实际移量、损耗量），支持按油罐、时间段筛选查询与报表导出；系统留存操作日志满足监管追溯。

        - 油枪检定管理

支持油机自检、强检数据的便捷录入与精准查询，涵盖检定时间、结果等关键信息，系统汇总数据并生成油机计量风险评价表等统计表，基于检测数据，结合历史误差趋势，对油机计量准确性进行风险评级，保障油机计量合规，降低经营风险与纠纷隐患，助力站点规范检定管理、把控计量精度，满足监管要求并保障运营合规。

        - 变类管理

在供能站的日常运营过程中，系统应当实现油品品类的升级服务，以下为两种典型情况：其一，将92号汽油升级为标号相对更高的95号汽油；其二，根据季节的变化，把0号车用柴油更换为适用于低温环境的 -10号车用柴油。 系统支持发起变类申请，录入油罐编号、原油品标号、目标油品标号、变类原因、计划作业时间、负责人等信息，关联油罐空罐状态校验，发起后触发多级审批流程，在作业流程中进行系统管控，内置油品变类标准流程（清空罐内残油、清洗消毒、干燥检测、抽样化验），支持记录各步骤操作数据与上传检测报告，设置关键节点校验（如化验合格方可进新油），留存变类作业全流程操作日志，满足环保与油品质量监管追溯需求；数据自动更新：作业完成后自动同步油罐油品类型、标号信息，生成变类台账（含作业时间、检测结果、损耗量），支持按油罐、时间段筛选查询与报表导出。

        - 加油机跳变

为保障供能站运营数据的准确性与可靠性，需构建完备的监控与管理机制，着重解决因加油机设备故障或计量异常所引发的走字数不连续问题。所以，必须借助定期设备巡检、实时数据监控、异常报警机制等方式，及时察觉并处理加油机走字数不连续的问题，确保加油机计量数据的连续性与准确性，从而保证油品销售数据真实可靠。系统需支持跳变申请发起，记录跳变原因和跳变信息，支持上传现场作业凭证等信息，并在流程完成后自动更新加油机油品关联信息、计价参数，联动油罐库存管理模块，同步更新加油记录统计维度，避免加油数据混乱；生成加油机跳变台账（含作业时间、参数变更记录、检测结果），支持按设备、时间段筛选查询与报表导出，留存全流程操作日志，满足质量监管追溯要求。

        - 库存管理

系统能够对各类油品的库存数量及具体存放位置（如油罐仓位编号、储罐区域等）进行24小时不间断的实时监测与数据更新，同时支持用户根据实际业务需求灵活设置多级库存预警阈值（包括最低库存警戒线、安全库存量等关键指标）。当库存水平触及预设的预警阈值时，系统会自动触发智能补货提醒机制，通过多种通知方式（如短信、系统弹窗等）及时提醒相关管理人员，从而有效预防因库存不足导致的供应中断风险，同时避免因过量备货造成的资金占用和仓储资源浪费，实现库存水平的精准化、智能化管理。

        - 回罐管理

系统支持录入回罐原因、油品类型、回罐数量等信息，关联对应油罐与加油机，自动生成回罐记录表。同时实时更新油罐库存数据，形成完整操作台账，便于追溯核查，有效防范油品损耗风险，确保供能站油品库存管理精准合规。

        - 油品损溢管理

系统自动归集油罐期初库存、进货量、出库量等数据，生成班结、收油、日结、盘存等环节损溢报表，清晰呈现各油罐油品损溢情况。同时支持手动录入调整因素，分析损溢原因，形成溯源台账。通过设定合理损溢阈值，及时预警异常损耗，助力优化库存管理，降低油品流失风险，保障经营效益。

      - 非油品管理

        - 在售商品查询

查询供能站当前在售的非油品类商品详细信息（包括商品名称、规格型号、零售价格、促销价格、库存数量、在售状态等），系统支持按照商品分类（如食品饮料、日用品、汽车用品等）、销售排行（可按销量、销售额等维度排序）、库存水位等多维度筛选查询，该功能主要用于便利店商品补货决策分析、商品陈列优化调整、促销活动效果评估等经营管理工作，帮助管理者及时掌握商品销售动态，优化商品结构，提升门店经营效益。

        - 变价管理

为优化非油品商品销售策略，需对现有商品价格体系进行全面调整。支持站级发起变价申请和总部直接下发变价通知两种流程。 变价申请发起应支持单个/批量录入非油品 SKU、当前售价、目标售价变价原因、执行时间、负责人，关联商品库存状态校验，支持设置固定价/折扣价/阶梯价，配置生效时段（定时生效/即时生效），发起后触发审批流程。完成变价审批后，系统在预定生效时间自动更新销售价格，并联动库存模块更新定价数据。需支持生成变价台账，支持按商品类别/时间段筛选查询与报表导出，留存操作日志满足合规追溯，提供变价后销量/毛利分析数据。同时要建立价格核查机制，通过定期巡检确保所有销售终端和价格标签展示的信息与最新定价保持同步，避免因价格误差导致的客诉风险。

        - 智能要货管理

站点要货功能，支持人工要货及系统智能要货功能。智能要货通过对销售数据、库存水平、补货周期等多维度信息进行综合分析，基于预设订货规则，系统智能计算出非油品商品的最优补货数量，自动生成科学合理的补货建议订单，其中涵盖具体的商品品类、建议补货数量等详细信息，优化库存周转率，达成库存管理的精益化运作。系统应支持强配功能，支持设置单站最低起订量及地区站均起订量，订货时显示优惠价格信息。要货订单信息对接能多多系统，汇总站点要货数据至能多多系统，供后续配送业务使用。

        - 验收管理

在非油品商品到货验收环节，工作人员需严格按照标准操作流程进行验收，验收合格后将商品信息录入系统，系统需实时更新库存数据，确保系统库存与实际库存保持一致。如收货清单时出现不一致情况，由站点发起差异申报流程。如实际收货多于配送数量，支持收货时发起差异采购流程。整个入库过程必须符合公司商品管理规范和质量控制标准，确保所有商品合规入库，为后续销售业务提供可靠的库存保障。

        - 烟草收货预警

系统对接资金接口获取流水信息，设置流水时间与烟草入库时间间隔预警值，系统自动监控时间，如到期未入库系统向指定人员发送入库预警待办信息，超期收货则启动审批流程，经审批通过后方可办理收货手续并消除待办，确保烟草入库金额与流水金额精准一致，规范烟草收货管理。

        - 退货管理

在处理非油品供应商退货（包含直送退货及统配退货）及客户退货（需符合公司制定的退货政策）时，工作人员需要严格按照标准操作流程执行。系统需支持实物退货及账面退货两种形式，实物退货涉及运费结算，账面退货不做运费结算。在完成实物验收后，工作人员需要及时将退货信息准确录入系统，包括商品编码、退货数量、退货原因等关键数据。系统自动更新库存数据，并对应付账款模块进行相应调整。最后，系统需要完整归档退货单据及相关凭证，确保整个退货流程的每个环节都有据可查，形成完整的闭环管理。

        - 退货售后管理

退货售后功能，支持退一赔N等售后场景，可完成赔付物品的库存核销与对应账务处理。系统可灵活区分多类赔付商品成本承担模式，适配站点承担或供应商承担场景，确保库存数据精准、账务清晰合规，助力门店规范售后流程，高效处理退货赔付业务。

        - 报损/报溢管理

在日常库存管理工作中，需详细记录非油品商品因各类原因所产生的损耗情况（例如商品超过保质期、包装破损无法销售等）或盘盈情况。一旦发现此类情形，相关人员应及时于系统中录入规范的报损单或报溢单，在单据里要完整阐明损耗或盘盈的具体缘由（例如运输途中破损、存储不当致使变质等），并附上相关证明材料。系统依据公司审批流程审批通过之后，相关人员需根据单据内容在系统中调整对应商品的库存数量，同时同步更新库存成本数据，以确保账实相符。通过如此规范化的流程操作，能够有效保障库存数据的准确性与可靠性，为企业的经营决策提供真实的依据。

        - 站间调拨管理

协调和管理各供能站之间的非油类商品调拨，包括但不限于便利店商品、汽车用品等物资的调配。具体工作内容包括：根据各站点库存情况和销售需求，创建详细的调拨订单；全程跟踪监控调拨流程的各个环节，如商品出库、运输配送、到货入库等关键节点；实时更新调出站点和调入站点的库存数据，确保系统库存与实际库存保持一致；通过科学的调拨管理，合理配置商品资源，避免库存积压或短缺，提高商品周转率，从而优化整体运营效率。

        - 盘点管理

定期开展非油品库存的实地清点工作，将系统库存数据与实物数量进行核对，记录两者间的差异并分析原因（例如损耗、系统误差等），对库存数据予以调整以确保其准确性。 支持分阶段分类盘点，无需全品类一次性完成盘点。

      - 订单管理

        - 订单查询

系统提供全面的油品、非油品、洗车等站级业务消费订单以及会员充值订单数据查询功能，可获取完整的订单全量数据集。用户可通过多种维度进行灵活筛选，包括但不限于订单类型、订单状态（待支付、已支付、已完成等）以及客户信息（客户ID、客户等级等）。系统完整记录并展示订单全生命周期流程，从订单创建、支付处理到最终完成的各个环节均可实时跟踪。该功能主要用于企业日常业务运营监控，帮助管理人员及时掌握订单动态，同时也为售后服务提供数据支持，便于快速响应客户需求和处理售后问题。

        - 订单冲销

在处理各类错误订单（如客户重复下单、商品信息选择错误等异常情况）时，系统需要执行完整的冲销操作流程（该操作实质上相当于取消原始错误订单）。具体而言，系统会按照预设的业务规则，自动进行反向调整操作：一方面对库存数据进行相应增减，另一方面同步调整相关资金账户数据，以确保企业账务记录的准确性和完整性，避免因订单错误导致财务数据出现偏差。整个处理过程严格遵循财务核算规范，保证业务数据和财务数据的一致性。

        - 订单作废

针对系统中产生的各类无效订单（例如用户未在规定时间内完成支付导致订单超时失效，或经系统识别为恶意提交的虚假订单等情况），系统将自动执行严格的作废处理流程。该流程首先会解除订单对相关业务资源的占用锁定（包括但不限于商品库存的预扣减、优惠券的预留等），随后将订单状态标记更新为“作废”状态。完成此操作后，该订单将彻底退出业务系统的正常流转环节，不再计入任何业务统计报表（如销售统计、库存周转分析等），确保业务数据的准确性和系统资源的合理利用。同时，系统会记录完整的作废操作日志，以便后续进行审计和追溯。

        - 补打补开票据

根据客户实际需求或企业标准业务流程，针对已完成的油品及非油品交易订单，提供票据服务。具体包括开具正规发票、打印销售小票及其他相关交易凭证。此项服务旨在满足客户的各类凭证需求，同时确保企业财务档案的完整性和合规性。服务过程中，工作人员将严格按照财务制度要求，核对原始交易记录，确认补打票据的合法性和准确性，确保补打票据与原始票据具有同等法律效力。此外，系统将自动记录补打操作日志，实现票据补打全过程的可追溯性管理。

      - 资金管理

        - 找赎金管理

站点管理应妥善保管找赎金（包含各类面额的备用零钱）。系统需记录找赎金的领取时间、领取人、领取金额等关键信息；同时，要完整登记找赎金的归还时间、归还人、归还金额等情况；针对日常使用中的找赎金支出，也需做好使用时间、使用金额、使用事由等信息的记录。财务部门应定期（例如每日营业结束后或每周固定时间）对找赎金进行实物盘点，将实际库存与账面记录予以核对，以确保账实相符。

        - 缴款管理

负责全面管理各营业站点的款项缴款工作流程，详细记录每笔营业款项的缴款金额、具体缴款方式（包括但不限于现金缴存银行柜台、网银转账、第三方支付平台转账等多种形式），实时跟踪每笔缴款的银行到账进度，定期与财务系统进行账务核对，确保所有营业资金安全、准确、及时地完成归集工作，防范资金风险。同时建立完善的缴款台账，对异常缴款情况进行预警和处理，确保资金流转全程可追溯、可核查。

      - 班日结管理

        - 班结管理

在交接班过程中，系统需要全面统计本班次内各类油品（包括汽油、柴油等）及非油品（如便利店商品、汽车用品等）的销售数量与金额，详细记录库存变动情况（包括进货、销售、损耗等），准确核算收款金额（含现金、银行卡、移动支付等多种支付方式）。同时要认真核对系统账目与实际库存数量，确保每一笔交易记录都与实物相符，发现差异要及时查明原因并做好记录。

        - 日结管理

在每日营业工作结束后，工作人员需要在系统汇总整理当天的各项经营数据，包括各类油品的销售数量与金额、非油品类商品的销售情况、各类收款方式的金额统计以及库存商品的变动情况等，并生成详细的日结营业报表。

        - 异常处理

在处理班日结过程中出现的各类异常情况（如账目金额不符、库存数量差异等），需要及时进行系统排查和原因分析（包括但不限于漏登订单、计量设备误差、人为操作失误等因素）。针对发现的异常问题，需采取相应的数据调整措施，同时详细记录异常处理的全过程（包括问题描述、排查步骤、解决方案等），系统形成完整的异常处理台账，便于后续审查追溯。通过一系列规范化的操作流程，确保财务数据的准确性和可靠性，为后续的财务分析和决策提供真实有效的数据支持。

      - 账单管理

        - 台账电子化

支持导入和录入电子台账表单，如计量器具管理台账、计量证书台账、劳保用品出入库台账等，减少纸质登记工作量，便于查询备份与后续追溯，提高工作效率。

      - 运营监控

        - 报表统计

系统应支持油品销售与便利店运营两大核心板块完整业务数据的管理。在油品业务领域，系统提供涵盖交接班记录、日常运营日报、油站基础信息、价格明细清单、交易流水明细等多维度的报表体系，并可视化展示统计数据。此类报表需覆盖油品业务的全流程场景，既涵盖常规的站间油品转仓调拨、配送验收管理，也涉及油品跳变异常监控、各类自用油使用登记以及分罐保管等特色业务场景。在非油品业务板块，需构建包含交接班记录、日营业报表、商品收货汇总、实时库存明细等的报表矩阵，这些报表需记录商品从基础信息维护、交易流水记录直至销售排行分析、滞销商品统计等全业务链条，达成从商品采购、库存管理到销售分析的全生命周期数据追踪。

        - 综合监控

通过全面整合供能站各业务维度的核心数据（包括油品销售数据、库存周转情况、设备运行状态、客流量变化趋势等关键指标），构建实时动态监测系统，实现对站点运营状况的360度全方位监控。系统采用直观的可视化展示方式，将复杂的业务数据转化为简洁明了的图表和趋势分析，帮助站级管理者快速掌握业务运行态势，及时发现异常波动，从而做出精准决策。

        - 经营动态

通过对供能站日常经营数据的系统性分析与深度挖掘，全面把握各项经营指标的变化趋势和发展规律。具体包括：持续跟踪油品销量、非油品销售额、客单价、客户流量等核心经营指标的月度/季度/年度变化情况；深入分析不同油品品号、不同时段的销售特征；精准识别经营过程中的亮点业务和潜在问题。

        - 营销动态

跟踪油品与非油品营销活动的实施效果（包括但不限于参与人数统计、销售额增长率测算等关键指标），深入分析各类营销策略（如满减促销、会员专享折扣、限时特惠活动等多样化营销手段）在本供能站的营销成效表现，通过数据对比和趋势分析，为后续营销方案的优化提供决策依据。

        - 消息管理

接收系统通知（如订单变更、待办提醒等），支持按消息类型分类整理，方便快速筛选查看；同时具备消息标记已读功能，同时留存消息历史记录，方便回溯查询，助力工作人员清晰区分未处理与已办结消息，高效跟进事务，提升站内工作协同与响应效率。

        - 进出站车牌监控及客流监控

对接监控系统数据，采集记录进出站车辆车牌信息及客流信息，关联记录时间、加油工位等数据，形成可追溯的车辆台账，统计时段内客流总量、高峰时段分布，生成客流趋势图表，助力分析客群特征，优化排班与营销方案，提升运营效率。

        - 异常报警

系统根据预设风控阈值，实时监控站点交易异常、开票异常等异常行为、油罐液位异常变化及油气回收参数超标情况，根据报警类型不同，推送预警/报警信息至指定管理人员，同时记录异常详情与处理轨迹，形成风险台账，助力快速响应处置，保障运营合规与安全。

      - 员工管理

        - 员工信息与账号管理

增删员工，录入个人信息及在职离职情况，关联员工证件、员工卡、员工码（含支付宝推荐码），配置POS账号权限，账号、员工卡及员工码关联员工操作记录，统计员工销售业绩、推荐会员注册、推荐会员充值情况、推荐会员消费个、服务效率等数据，作为绩效评估依据。支持录入并管理员工证件，如健康证、计量证等，过期自动提醒。

        - 员工卡挂失及变更

支持员工卡挂失及变更操作，遗失后可快速锁定卡片权限；员工离职时，能及时变更或注销卡片信息，杜绝权限滥用；员工调岗时能及时变更员工卡权限，同时完整记录卡片挂失、变更、注销等操作轨迹，支持按员工、时间等维度查询历史记录，确保卡片管理可追溯，保障站点运营安全

        - 员工绩效管理

基于员工卡、员工推荐码及员工账号，将与员工绩效相关联的订单标识，凭借订单编号与员工操作记录构建关联关系，进而形成完整的数据链条。系统可借助该标识精确追踪每笔订单的销售进程和服务流程，由此统计员工在油品/非油品销售业绩、会员推荐情况、服务响应速度、客户评价满意度等多个维度的绩效数据，此类数据将作为员工绩效考核的重要量化参考依据。在系统之中，需保障员工身份标识的唯一性与可追溯性，从而便于企业开展精准的绩效分析与人才管理工作。 可查询个人绩效明细，生成绩效排名表、指标分析报表，为薪酬核算与评优提供数据支撑，提升绩效管理精准度。

    - 物联应用

      - 手持POS应用

        - 交易收款

在供能站非油品零售交易场景中，工作人员可通过智能手持POS终端设备高效完成各类收款操作。该终端系统具备多项智能化支付功能，包括自动识别电子优惠券、精准识别会员身份信息，支持二维码扫码扣款、车牌自动识别支付等创新支付方式。同时系统还兼容与第三方支付平台的无缝对接，可处理现金、微信支付、支付宝、第三方合作收款等多种支付方式。手持POS收款功能与PC端收银POS收款保持一致。交易完成后系统会自动打印详细的支付凭证单据，为消费者提供完整的交易记录。

        - 泵岛销售

于供能站现场的加油泵岛区域，工作人员可借助手持移动 POS 终端设备开展非油品销售业务。具体操作模式为：当车辆停靠于加油岛接受加油服务时，工作人员可主动向车内客户推介便利店商品、汽车用品等非油品类商品，以面对面的营销方式激发客户的购买意愿。待客户确认购买后，工作人员可即刻使用手持 POS 终端进行现场商品识别及扫码收款，迅速完成支付流程，并当场打印交易小票交付给客户。以此提升非油品类的整体销售业绩以及客户服务体验。

        - 接卸油

支持使用手持POS完成接卸油操作，功能与电脑端系统保持一致。在油品接卸作业进程中，操作人员需严格依照规范流程开展工作。具体来说，当油罐车抵达接卸现场时，操作人员应运用手持式 POS 终端设备详尽记录接卸油品的各项关键信息，涵盖油品的具体类别（例如 92#汽油、0#柴油等）、实际接卸数量（以升或吨为单位进行计量）、运输车辆的车牌号码以及所属单位等基础数据。同时，操作人员务必仔细核对验收单据上的各项数据，包含油品质量检验报告、发货单信息等，借助多维度的数据比对，保证接卸作业完全契合公司规定与行业标准。在确认所有信息准确无误之后，操作人员需及时将接卸数据录入系统，实时更新库存台账，确保库存数据的准确性与时效性，为后续的油品管理与销售工作提供可靠的数据支撑。

        - 非油品验收

在非油品商品到货验收阶段，工作人员借助手持 POS 终端设备开展商品信息录入工作。具体流程如下：首先，以扫描商品条码或二维码的形式获取商品基础数据；接着，认真核查实际到货数量与系统订单数量是否完全相符，同时检查商品外包装是否完好、产品保质期是否满足要求等质量指标。在验收过程中，若发现任何异常状况，需及时记录并上报处理。确认无误后，将验收结果通过移动终端实时上传至后台管理系统，系统会自动完成库存数据的同步更新。

        - 非油品盘点

在开展非油品库存盘点工作时，工作人员借助手持式 POS 终端设备，对货架商品逐个进行扫码操作，精确清点并记录各类商品的实物库存数量。手持POS盘点数据与电脑端盘点数据实时同步，支持单次盘点使用两种设备。之后，系统会将实际盘点数据与系统内的理论库存数据加以比对，自动计算并生成库存差异明细报表。此举旨在提高库存盘点的效率与准确性，及时察觉库存异常状况，为后续的库存数据调整及差异分析提供可靠支撑，进而达成库存管理的精准化与高效化。

      - 设备集成

        - 加油机

系统应全面支持IFSF国际标准协议的对接与整合工作。同时，还需提供灵活的自定义协议开发接口，使用户能够依据实际业务需求，自主定义并配置专属的通信协议。此外，系统应当实现与各类油机管理系统的深度集成，达成油机数据采集、状态监控、库存管理等核心功能的互联互通，以确保油品零售业务实现完整的闭环管理。系统支持招标人已投入使用的多种品牌油机接入(正星、恒山、三盈等）。

        - 液位仪

系统应具备强大的协议兼容能力，既需支持国际通用的IFSF标准协议，以实现与各类符合IFSF规范的设备进行无缝对接，又需支持与多个行业主流品牌的私有协议开展深度集成。具体来说，产品能够完全兼容维德路特（Wayne）全系列加油机设备的通信协议，以及澳邦（Gilbarco）等知名品牌特有的私有通信协议，从而确保与不同品牌设备建立稳定可靠的连接。系统支持招标人已投入使用的多种液位仪接入（青岛澳科、富兰克林、维德路特等）。

        - 洗车机

借助多种渠道为用户提供便利的洗车服务体验，具体通过线上营销推广、线下活动发放以及直接销售等途径向用户发放电子洗车券。系统需与市面上多个主流品牌的洗车设备进行对接，以实现跨平台兼容性。用户仅需使用手机扫描设备上的二维码，便能迅速获取该洗车机的详细信息与使用说明。在用户确认使用后，系统将自动核销其账户中的洗车券，并远程启动相应的洗车设备。在整个洗车过程中，系统需实时监测设备运行状况和洗车进度，以保障服务流程的顺利开展，同时为用户提供进度反馈，使用户能够随时了解洗车状态。系统支持招标人已投入使用的多种洗车机接入（讯风、驿公里等）。

        - 品牌柱价格牌

在供能站的整体规划设计中，集成于入口处显著位置的品牌柱上需要设置醒目的价格显示牌。该价格牌应当与供能站内部的价格系统保持实时联动，确保当油品价格发生变动时，能够第一时间自动同步更新品牌柱上的价格信息。确保价格信息的准确性和时效性，以及为进站顾客提供清晰直观的价格指引。

        - 加油机大屏

加油机大屏需支持车牌付授权加油，快速启动加油流程。同时接收系统统一下发的广告内容，实现广告促销图片或视频的展示，优化车主体验与站点运营效益。

      - 智慧支付

        - 车牌付

通过整合车牌自动识别等智能化技术手段，系统应精准识别车辆信息，并将其与客户会员账户进行智能关联。基于手持pos拍照识别车牌方案和基于摄像机视频识别技术方案，实现通过手持POS或加油机大屏完成车牌付加油收款流程，从而缩短交易处理时间，避免传统支付方式中常见的排队等待情况，为用户提供更为高效、便捷的通行体验，切实达成“即停即走”的无障碍通行模式。

      - 物联监测

        - 可燃气体报警

该系统需集成具备高灵敏度的可燃气体检测传感器，可对环境中可燃气体的浓度变化实施实时监测，并将监测所得信号传送至中央控制系统。一旦检测到气体浓度超出预先设定的安全阈值，系统会即刻启动声光报警装置，同时借助无线网络向管理人员发送报警信息，以确保能够在第一时间察觉并处置潜在的危险状况，从而有效防范火灾或爆炸事故的发生。

        - 油气回收监测

系统应集成油气回收系统，以实现对油气回收过程中各项关键参数的实时监测，这些参数涵盖油气浓度、流量、压力等指标。该系统需配备智能化监控平台，借助传感器网络与数据采集模块，持续跟踪系统的运行状态，达成全天候无间断的动态监控。一旦检测到异常状况，系统应即刻触发多级联动报警机制，通过声光报警、短信推送、平台弹窗等多种途径及时通知相关人员，以确保问题能够得到迅速响应与处理。同时，系统还应具备数据记录与分析功能，从而为后续的优化改进提供可靠依据。

      - 卡管理

        - 员工卡管理

系统应集成员工卡（维修卡、校验卡）应用，支持员工卡的多场景应用，涵盖但不限于支持基于员工卡的加油数据统计功能，以及设置员工卡加油权限与限额。员工可直接通过刷员工卡完成加油机授权操作，系统将自动记录每次加油的时间、地点、油品类型和加油量等详尽信息，并生成完备的加油统计报表。支持卡片权限分级授权，仅已授权卡可授权加油，系统自动记录油机操作数据，同步授权加油功能以满足业务需求，统计授权加油的油量、金额，生成操作日志与加油报表，实现卡证管理、油机控制与数据统计一体化，保障油机运维规范可控。

  - 客户移动端应用

    - 触达渠道

      - 微信公众号/小程序、支付宝小程序

客户关注微信公众号、微信小程序、支付宝小程序，公众号侧重轻量触达（如消息推送、快捷入口）。

    - 会员在线

      - 基础服务

        - 个人设置

管理账号基础信息（头像、昵称）、隐私设置（如位置权限）、通知开关（是否接收营销短信），自定义账号使用偏好。

用户可以对个人设置中的各项内容进行灵活调整，以满足个性化需求。例如，在管理账号基础信息时，用户能够上传或更换头像，并修改昵称以展示独特的身份标识。隐私设置模块允许用户根据自身偏好控制位置权限的开放程度，确保个人信息的安全性。同时，通知开关功能让用户自主决定是否接收营销短信或其他类型的消息推送，避免不必要的打扰。

        - 账户注册

用户在进行账号注册时，注册过程中需提供有效的手机号码并完成实名认证，以此作为身份验证的依据。系统会向该手机号码发送包含6位数字的短信验证码，用户需在指定时间内准确输入验证码以完成验证。验证通过后，该手机号码将与用户账号进行永久性绑定。绑定后的手机号码将作为后续登录系统的重要凭据，同时也是进行找回密码、修改账户信息等敏感操作时必要的验证方式。支持同个手机号同时注册管理个人会员账号及企业会员账号。

        - 会员登录

系统需支持用户通过多种便捷方式登录系统，包括但不限于使用手机号码配合短信验证码进行验证登录、直接通过第三方社交账号（如微信等）一键授权登录。所有登录方式都与平台的会员体系深度关联，确保用户无论采用哪种登录途径，其会员身份和对应的账号权益都能实现实时自动同步。系统能智能识别用户身份，将包括会员等级、积分、优惠券等在内的所有权益数据无缝同步至当前登录账号，为用户提供连贯一致的使用体验。

        - 我的消息

系统自动推送消息通知，包括但不限于订单状态变更提醒（如发货通知、物流更新、签收确认等）、个性化营销活动信息（如限时折扣、会员专享优惠、新品上市预告等）以及双向互动沟通内容（如商品评价邀请、售后问题反馈、客服咨询回复等）。

        - 会员二维码

当会员于供能站接受加油服务时，工作人员通过扫描会员个人专属的会员二维码，能够迅速完成会员身份认证，达成加油记录与会员账户的自动关联。与此同时，该二维码还具备电子优惠券的核销功能。例如，在合作供能站便利店进行购物结算时，收银员扫描会员二维码，便可自动抵扣会员账户中的电子优惠券金额，无需手动输入任何信息。

        - 实名认证

系统应具备实名认证功能。为保障实名认证过程的精准性与安全性，系统需与权威的身份验证服务提供商进行对接，例如华为付费认证接口。当用户上传身份证照片后，系统会自动提取关键信息，并与官方数据库展开比对，以此确认身份的真实性。整个认证流程运用加密技术来保护用户隐私，避免敏感数据泄露。若认证成功，用户账号的安全等级将大幅提高，同时可解锁更多高级功能权限，诸如参与高价值交易、享受专属优惠活动等。

        - 优惠设置

系统需支持会员自主设置是否在支付时是否使用优惠。

      - 会员权益

        - 我的积分

系统支持查询个人积分（浙油豆）情况，包括查询当前账户的积分总量余额，以及查看详细的积分变动明细记录。在积分明细中，可以清晰地看到各类积分获取途径（如加油消费获得的积分奖励）和积分消耗情况（如购物消费时抵扣的积分）。同时，系统还需提供完整的积分规则说明，帮助用户了解积分的获取途径（如消费满额赠送、签到奖励等）和消耗方式（如积分兑换、积分抵扣等）。

        - 我的电子券

用户可于个人账户内查看所有已领取的电子优惠券，包括但不限于加油券、商品折扣券等多种类型。系统应详细呈现每张电子券的完整信息，具体包含：券面金额（例如满 100 减 20、8 折优惠等）、有效使用期限（精确至分钟级别的起止时间）、详细的使用规则说明（适用商品范围、使用门槛等）。在用户进行消费结算时，系统将自动识别当前订单可使用的优惠券，并推荐最为优化的用券方案。同时，系统需对券的使用状态进行实时更新和查看已使用已过期的历史消费券。支持自定义排序展示顺序及查询搜索指定优惠券功能。

        - 会员支付

扫描会员付款二维码后，可直接调用预先绑定于系统内的电子钱包完成支付操作，无需重复输入支付密码或进行其他验证步骤，从而实现会员账户与支付渠道的无缝对接。此举旨在确保支付过程既安全又便捷，同时可自动将会员每笔交易的详细信息记录至会员账户，便于后续查询与管理。

      - 客户服务

        - 我的订单

系统应具备完善的交易流水汇总展示功能，可按类别查看油品业务、非油业务以及线上商城等不同类型的交易数据。从而使用户能够直观地掌握各类业务的交易总额、交易笔数等关键指标，并且支持对每笔交易的具体明细记录进行深入查看，涵盖交易时间、交易金额、优惠金额、交易类型、支付方式等详细内容。

        - 调查问卷

系统可定期向客户推送各类主题的调研问卷，例如“油站服务满意度调查”“商品需求调研”等。这些问卷旨在收集客户真实的使用体验和需求反馈。作为回馈，参与填写问卷的客户将获得相应的积分奖励或其他权益。通过这种方式，平台能够持续优化服务质量、改进产品设计，从而为客户提供更优质的使用体验。同时，客户的宝贵意见也将帮助平台更好地了解市场需求，制定更精准的服务策略。

        - 最新油价

系统应当支持实时呈现各站点不同油品（涵盖92#汽油、95#汽油等常见油品）的当前挂牌销售价格，能够依据所在区域或具体供能站开展筛选查询操作。系统会持续监测油价的变动状况，一旦检测到价格调整，将即刻自动更新数据，以保证客户获取到最新的油价信息。与此同时，系统还须具备历史价格走势分析功能，通过可视化图表展示油价的变化规律，助力客户判断最佳的加油时机，进而节省燃油费用支出。

        - 油站导航

系统根据客户定位自动推荐最近站点，并提供智能搜索功能，客户可通过关键词、位置或供能站名称快速定位目标油站，并支持跳转至各大主流地图软件（如百度地图、高德地图等）导航。

        - 资讯动态

系统支持定期推送供能站相关动态信息，包括促销活动信息、新建供能站开业公告、站点运营调整通知等最新消息；及时发布行业重要资讯，如油价调整预告、市场行情分析等专业内容；同步更新平台公告，涵盖功能升级通知、系统维护提醒等关键信息。

        - 关联公众号

为了提升客户服务体验并加强信息传递的及时性，建议引导客户关注我们的官方微信公众号。通过公众号这一重要触达渠道，客户可以第一时间同步接收各类重要推文通知，包括但不限于油价调整信息、最新活动预告、优惠促销等内容。这种便捷的信息获取方式不仅能帮助客户及时掌握关键资讯，还能有效增强客户与平台之间的黏性，显著提高客户留存率。

        - 车牌绑定

系统应具备车牌信息绑定功能，允许用户将车辆牌照与支付账户进行关联。在供能站的应用场景中，借助图像识别技术自动识别车牌号码，以实现“车牌即钱包”的无感支付模式。使用该系统时，用户无需携带手机或现金，避免了每次加油时手动输入支付密码或扫码支付的繁琐流程，从而显著提高加油效率。系统需支持多重安全验证机制，以保障支付过程的安全性和可靠性。同时，系统应提供详细的加油记录和消费明细查询功能，便于用户进行费用管理和报销。

        - 加油评价

车辆加油服务流程全部完结后，客户可借助评价系统对供能站所提供的各项服务开展综合评分。具体评价内容涵盖但不限于：加油操作的整体效率与速率、服务人员的专业素养与态度表现、油枪等设备的运行状况及使用体验等。同时，系统需为客户提供留言反馈的途径，以便客户详细阐述服务过程中的具体感受与建议。客户参与评价可参与抽奖获得积分或其他权益奖励，评价关联对应员工绩效。

        - 微信/支付宝信息关联

系统支持通过识别微信和支付宝平台生成的交易ID，精准关联并整合展示用户在微信支付和支付宝渠道产生的加油消费流水记录。在此基础上，平台能够对微信、支付宝等第三方支付渠道的交易流水数据进行深度分析，并基于分析结果开展精准营销触达，包括但不限于个性化优惠推送、消费行为引导等营销活动，从而提升用户粘性和消费转化率。

      - 发票管理

        - 我的发票

系统应支持多种开票模式，既能够按照单个订单开具发票，也可以将多个订单合并开具为一张发票，以满足不同场景下的开票需求。在开票流程中，用户可自主选择发票抬头类型（个人或企业单位），并填写详实的接收邮箱地址及接收手机号，从而保证发票能够精准送达，方便报销和存档。支持查看发票审批进度。

        - 发票抬头

客户能够随时对自身的开票信息进行更新与管理，以确保信息的准确性和时效性。系统应当提升操作的便捷性，平台需支持一键同步历史开票记录，从而减少重复输入的繁琐环节。客户亦可依据实际需求设定默认开票信息，进而进一步简化开票流程。系统需支持上传辅助材料附件，支持维护保存多个开票抬头信息。企业会员默认按注册信息作为开票抬头。

        - 消费开票

客户可于系统中勾选需开具电子发票的交易记录，此类交易流水应包含各类可识别的客户消费订单。系统须具备对多种类型交易流水进行批量选择与合并开票的功能，客户仅需一次操作便能完成多笔交易的电子发票申请，由系统根据消费订单所属公司自动拆分开票。申请提交后，系统将自动生成符合税务规定的电子发票，并通过短信或者邮件的方式发送给用户。

        - 充值开票

在客户完成账户充值操作之后，系统可为之开具不征税的预付款发票。为增强服务的便利性，系统支持线上自助开票功能。系统在收到申请后会自动完成发票开具，并通过短信或者邮件的方式及时告知客户。

        - 发票红冲

当客户有对已开具发票进行红冲处理的需求时，系统可支持发起红冲操作，支持设置客户自主申请红冲最高次数。红冲完成后，系统会自动释放该发票对应的开票额度，此时客户能够重新开具新的发票。此项操作需遵循税务管理规范，同时要保障企业开票业务的连续性，避免因发票红冲而对正常开票需求产生影响。红冲操作完成后，原发票将作作废处理，但客户的开票权益不受损害，仍可依据实际业务需求继续开具合法有效的发票。

        - 发票查看

系统具备查看所有发票开具状态及详细记录的功能，涵盖成功开具与开具失败的发票信息。针对开具失败的发票，系统应提供完备的补救机制，用户可提交补充发送申请，系统将自动重新执行开具流程。与此同时，系统会记录每次开具操作的详细日志，以便用户随时追溯发票开具的完整过程。若出现任何开具异常状况，系统会即时推送提醒通知，保证用户能够第一时间了解发票开具状态并及时处理相关问题。客户移动端应展示已开发票列表，客户可依据实际需求预览和下载。

    - 电子钱包（电子卡）

      - 企业钱包（企业卡）

        - 企业申请

企业客户可以通过各类渠道（包括但不限于微信小程序、支付宝小程序、客户WEB平台等）提交企业客户注册申请。在完成必要的企业资质审核流程并获得审批通过后，该企业将自动开通专属的企业电子钱包账户功能。

        - 企业信息概览

客户可以通过移动端查看并统计整个企业的各项关键数据，包括但不限于：企业下属所有子卡的总数量、当前运营车辆的总数及车牌信息、在册司机的总人数、企业主账户的实时可用余额、累计获得的返利总金额、可用于消费的返利余额、可申请提现的提现余额，以及各子卡账户的当前可用余额等详细信息。

        - 子卡管理

企业客户可以通过移动端对下属子卡进行全方位的管理操作，包括但不限于新增子卡账户、临时冻结异常子卡、查询子卡详细信息、消费限制、密码设置等功能。系统需提供完整的子卡管理功能模块，支持批量操作和权限分级设置，满足企业多层级、多角色的财务管理需求。

        - 车牌管理

企业客户可以通过移动端将车牌号码与电子卡进行绑定关联，具体流程为：首先登录账户进入个人中心，选择“车辆管理”功能模块，然后点击“绑定车牌”按钮，在弹出界面中输入需要绑定的车牌号码，系统将自动校验车牌格式的有效性，确认无误后提交申请，后台将完成电子卡与车牌信息的绑定操作，绑定成功后用户可在个人中心查看已绑定的车牌信息，并享受相应的停车服务和优惠权益。系统应支持各类格式车牌的绑定和校验，包括但不限于汽油车牌、新能源车牌以及教练车牌、警车牌等特殊车牌格式。

        - 司机管理

企业客户可以通过移动端实现对电子卡司机的信息进行统一管理和维护操作。具体功能包括但不限于：电子卡司机基础信息的录入与存储、电子卡司机账户状态的实时监控与更新、电子卡司机权限的分配与管理、电子卡司机操作日志的记录与查询等。

        - 企业充值

企业客户可通过移动端实现主卡充值，系统需支持通过多种支付渠道完成资金划转，包括但不限于网银支付、第三方支付平台等。在技术实现上，系统需要建立标准化的API接口协议，实现企业银行账户与主卡账户之间的资金自动划拨，同时要满足企业财务管理的各项合规要求，包括资金流向的全程可追溯、交易记录的完整保存等。系统还需支持大额资金的分批处理、异常交易的实时预警等功能，为企业提供高效、安全的资金管理解决方案。

        - 套餐充值

企业客户可以根据自身需求灵活选择不同的充值套餐进行资金充值，系统需提供多种优惠方案供用户选择。例如，企业可以选择“充值1000元返现100元”的优惠套餐，即充值1000元后账户实际到账1100元；或者选择“充值1000元赠送1提矿泉水”的实物回馈套餐，在完成1000元充值后即可获得1提品牌矿泉水。系统支持持续优化充值方案，推出更多样化的优惠活动，为企业客户提供更优质的服务体验。

        - 子卡余额分配

在进行子卡余额分配时，系统应提供灵活的分配方式。企业客户管理员可以根据实际需求，选择按固定金额或者按比例进行分配。例如，可以设定将主卡账户中的资金平均分配给所有子卡，或者根据子卡的历史消费记录、使用频率等数据，智能地调整分配额度。同时，系统需支持手动调整功能，允许管理员对个别子卡的分配金额进行特殊设置，以满足不同部门或项目的差异化需求。在分配过程中，系统会实时显示每张子卡当前的余额以及预计分配后的余额变化情况，确保操作透明且准确。此外，系统还需记录每次分配的详细信息，包括分配时间、分配金额、操作人等，以便后续审计和查询。

        - 子卡优惠券/积分划转

系统支持优惠券/积分划转功能，企业客户管理员可以根据实际需求，将主卡优惠券或积分划转至指定子卡，子卡亦可划转回主卡。

        - 企业账户退款

企业客户通过移动端将主账户的余额进行提现退款，系统需自动校验主账户的可用余额是否充足，并根据预设规则判断是否符合提现条件。若余额不足或存在其他限制条件，系统将即时反馈提示信息，帮助用户快速定位问题并采取相应措施。为确保资金安全，提现操作需经过多重身份验证，包括短信验证码、支付密码或生物识别等方式，防止未经授权的操作发生。此外，系统还会对每次提现请求生成唯一的交易流水号，便于追踪处理进度与结果。在提现完成后，系统将通过站内消息或邮件通知客户，同时更新账户的资金明细，确保信息透明且可追溯。

        - 企业账户注销

在注销过程中，系统需自动检查该账户是否存在未完成的交易、未结清的余额或正在进行的提现操作。如果存在上述情况，系统将提示客户先处理相关事项，确保账户状态符合注销条件。为保障企业权益，系统还需提供详细的注销须知，明确说明注销后可能影响的服务和数据留存情况。客户需阅读并确认相关条款后，方可提交注销申请。提交申请后，系统将启动注销审核流程，审核通过后，账户数据将被安全清除，且无法恢复。整个注销流程严格遵循相关法律法规要求，并确保用户的隐私信息得到妥善保护。

      - 个人钱包（个人卡）

        - 个人卡开卡

系统需支持个人客户通过微信小程序等移动端平台进行线上个人开卡功能，客户需按照页面提示完整填写包括姓名、联系方式等基本用户信息，同时需要填写身份证信息进行实名认证，在确认所有信息准确无误后，客户可点击提交按钮完成开卡申请。

        - 个人卡信息概览

系统支持展示个人卡信息，本金返利等余额信息。

        - 车牌管理

系统支持为个人客户电子卡绑定车牌。

        - 个人充值

系统支持为个人客户提供了便捷的在线充值渠道，包括但不限于在微信小程序、支付宝小程序以及微信公众号等多个主流移动端平台上进行操作。系统亦需支持使用兑换码/实体充值卡账号密码充值，兑换码充值部分单独核算记录打标，该部分金额消费不享受会员优惠。系统需确保充值过程的顺畅和安全，满足不同用户群体的支付偏好和使用场景需求。

        - 个人套餐充值

系统为个人客户提供了便捷的线上充值渠道，用户可以通过多种主流移动平台进行操作，包括微信小程序、支付宝小程序以及微信公众号等入口。在这些平台上，系统需设置多样化的充值优惠套餐供用户选择，例如：当用户选择充值1000元时，可以享受100元的现金返还优惠；或者选择同档位的1000元充值，系统将额外赠送1提（通常为12瓶装）的饮用水作为回馈。

        - 子卡管理

系统支持个人客户管理子卡，增加、冻结、查看详情、消费限制、密码设置等操作。

        - 子卡余额分配

系统支持主卡账户充值后，可将主卡账户的资金分配给子卡。

        - 子卡优惠券/积分划转

系统支持个人客户根据实际需要，自助将主卡优惠券或积分划转至指定子卡，子卡亦可划转回主卡。

        - 个人账户退款

个人客户可自助提交退款注销申请，按照页面指引填写相关信息并上传必要凭证后，系统受理客户退款申请，根据相关规定进入人工审核流程或系统自动完成审核，审核通过后相关款项将原路退回至原支付账户。

        - 个人账户注销

个人客户可自助提交注销申请，按照页面指引填写相关信息并上传必要凭证，系统受理客户注销申请，根据相关规定进入人工审核流程或系统自动完成审核，审核通过完成账户注销。

    - 营销在线

      - 营销互动

        - 营销活动专题

系统需要具备营销活动聚合展示功能，能够整合平台各类营销活动资源，包括但不限于加油满减、非油商品买赠等多样化促销形式。在展示页设计上，系统应提供智能分类筛选机制，支持按照活动属性（如限时活动、长期活动）和权益类型（如价格折扣、积分奖励）进行多维度划分。同时，系统还应支持活动信息的实时更新和动态展示，保证客户获取的促销信息准确及时。

        - 电子券销售

系统需支持售卖各类电子优惠券（如加油券、洗车券、商品折扣券），客户购买后可在有效期内使用，支持转赠、核销查询，灵活适配促销策略。支持会员商城销售和其他第三方平台销售。

        - 会员身份销售

系统支持会员商城和其他第三方平台售卖会员身份，客户购买后可在有效期内享受特殊会员权益，如有效期内享受X元/升油品直降优惠，X折便利店商品优惠等。

        - 组合权益销售

系统应具备灵活配置多种权益组合的功能，可将加油业务、非油品业务以及增值服务进行智能化打包组合（例如，可设置“加油300元 + 免费洗车服务 + 精品咖啡兑换券”之类的综合套餐）。同时，需支持在后台自由组合各类权益项目，并实现前台页面的直观呈现与便捷的购买流程。支持会员商城销售和其他第三方平台销售。

        - 游戏互动

支持在移动客户端等客户触达开展游戏互动促销，通过将游戏元素（如大转盘、红包雨、砸金蛋、刮刮乐）与自有业务相结合，为核心业务功能注入趣味性和动力。该功能旨在显著提升用户参与度、停留时长、任务完成率等关键指标，并通过积极的互动体验加深客户对品牌的好感与忠诚度。

        - 签到有礼

此为一项激励性功能，其目标在于提升用户活跃度、增强用户粘性并增加用户每日启动应用的次数。客户只需每日登录应用并完成签到操作，并能够获得相应的积分、优惠券、实物或其他虚拟奖励。

        - 电子券兑换

系统需支持客户使用积分（浙油豆）等虚拟资产在专属兑换页面进行电子券的兑换操作，兑换流程完成后，电子券将自动存入客户的个人账户中。这些电子券可以在后续消费时直接用于金额抵扣，既有效消耗了客户积累的积分存量，又通过优惠激励促进了客户的重复购买行为。系统亦需支持第三方平台合作活动，客户参与第三方平台活动获取的兑换码，可以在自有会员小程序中完成兑换流程，将兑换码转化为可用的电子券，进一步丰富积分兑换的渠道和方式，提升客户的使用便利性和体验感。

        - 拉新分享

基于社交关系的裂变式增长工具。其核心目的是激励现有客户（老客户）主动分享小程序或特定页面给未注册的新客户，通过给予双方奖励的方式，实现低成本、高效率的用户拉新，从而提升小程序的用户增长，需支持对奖励获取自定义设定门槛要求和阶梯奖励标准，如新客户需完成首单消费后方可向老客户发放奖励，新客户消费量越大老客户奖励越高等。

        - 领券中心

一个集展示、领取、管理于一体的优惠券聚合和核心营销阵地。其首要目标是解决用户“找券难”、平台“发券难” 的双向痛点。通过对优惠券进行系统化、场景化的陈列与智能推荐，极大化优惠券的曝光率和领取率，从而有效刺激用户消费意愿，提升订单转化率与客单价，是连接营销活动与交易转化的关键枢纽。系统需要支持针对不同群组客户展示特定的可领券信息。

        - 电子券转赠

允许客户将自己账户内符合条件的优惠券，以赠送的方式转移给其他客户。此功能的核心目的是提升优惠券的核销率与客户体验，通过社交化手段解决“券不对需”的痛点（即客户拥有其不需要但其他客户可能需要的优惠券）。它不仅能盘活沉默的优惠券资产，减少浪费，还能作为一种轻量的社交互动工具，增强用户粘性与平台口碑。

      - 专题营销

        - 行业客户

针对特定行业（如物流、出租车）客户定制营销方案，实现从客户认证、消费跟踪、优惠促销等个性化营销服务，提供行业专属优惠与服务。

  - 客户WEB平台

会员客户可通过此平台进行全面的电子卡自主管理功能，如电子卡主、副卡管理，车牌管理等。需支持企业会员及白名单个人会员使用。

    - 账号与权限管理

满足不同场景下的登录需求，支持多种灵活的登录验证方式包括账号密码登录、动态验证码验证等；支持通过绑定的手机号接收验证码，找回或重置密码。

    - 电子卡管理

      - 会员信息概览

会员可以通过web端查看并统计整个会员的各项关键运营数据，包括但不限于：下属所有子卡的总数量、当前运营车辆的总数、在册司机的总人数、主账户的实时可用余额、累计获得的返利总金额、可用于消费的返利余额、可申请提现的提现余额，以及各子卡账户的当前可用余额等详细信息。

      - 子卡管理

会员可以通过平台对子卡进行全方位的自主管理操作，包括但不限于新增子卡账户、冻结子卡、删除、查询子卡详细信息等功能。可根据实际业务需求，灵活执行子卡的新增注册、状态变更（如冻结或解冻）、删除、信息查询等管理操作，确保资金账户体系的安全性和可控性。系统需提供完整的子卡管理功能模块，支持批量操作和权限分级设置，满足多层级、多角色的财务管理需求。

      - 车牌管理

会员客户可通过平台帮助将车牌号码与电子卡进行绑定关联，在绑定车牌过程中，系统将自动校验车牌格式的有效性，确认无误后提交申请，后台将完成电子卡与车牌信息的绑定操作，绑定成功后会员可在个人中心查看已绑定的车牌信息，并享受相应的停车服务和优惠权益。

      - 司机管理

会员客户可通过平台为客户对电子卡司机的信息进行统一管理和维护操作。具体功能包括但不限于：电子卡司机基础信息的录入与存储、电子卡司机账户状态的实时监控与更新、电子卡司机权限的分配与管理、电子卡司机操作日志的记录与查询等。

      - 充值查询

会员客户通过平台进行主卡充值，系统需支持通过多种支付渠道完成资金划转，包括但不限于网银支付、第三方支付平台等。在技术实现上，系统需要建立标准化的API接口协议，实现企业银行账户与主卡账户之间的资金自动划拨，同时要满足企业财务管理的各项合规要求，包括资金流向的全程可追溯、交易记录的完整保存等。系统还需支持大额资金的分批处理、异常交易的实时预警等功能，为企业提供高效、安全的资金管理解决方案。

      - 子卡余额分配

会员客户可以通过平台根据实际需求，选择按固定金额或者按比例进行分配。例如，可以设定将主卡账户中的资金平均分配给所有子卡，或者根据子卡的历史消费记录、使用频率等数据，智能地调整分配额度。同时，系统需支持手动调整功能，允许管理员对个别子卡的分配金额进行特殊设置，以满足不同部门或项目的差异化需求。在分配过程中，系统会实时显示每张子卡当前的余额以及预计分配后的余额变化情况，确保操作透明且准确。此外，系统还需记录每次分配的详细信息，包括分配时间、分配金额、操作人等，以便后续审计和查询。

      - 账户提现

会员客户可通过平台帮助用户通过进行账户余额提现，系统需自动校验主账户的可用余额是否充足，并根据预设规则判断是否符合提现条件。若余额不足或存在其他限制条件，系统将即时反馈提示信息，帮助用户快速定位问题并采取相应措施。为确保资金安全，提现操作需经过多重身份验证，包括短信验证码、支付密码或生物识别等方式，防止未经授权的操作发生。此外，系统还会对每次提现请求生成唯一的交易流水号，便于用户和管理员追踪处理进度与结果。在提现完成后，系统将通过站内消息或邮件通知用户，同时更新账户的资金明细，确保信息透明且可追溯。

      - 发票申请

支持申请开具充值发票或消费发票。

      - 消费查询及导出

会员客户可通过平台查询指定时间内的所有消费明细记录，包括各项支出的具体金额、消费时间、支付方式以及对应的消费用途说明。支持导出excel记录及PDF对账单。

      - 账户注销

会员客户可通过平台对企业账号进行注销申请操作。在注销过程中，系统需自动检查该账户是否存在未完成的交易、未结清的余额或正在进行的提现操作。如果存在上述情况，系统将提示用户先处理相关事项，确保账户状态符合注销条件。为保障企业权益，系统还需提供详细的注销须知，明确说明注销后可能影响的服务和数据留存情况。用户需阅读并确认相关条款后，方可提交注销申请。提交申请后，系统将启动注销审核流程，审核通过后，账户数据将被安全清除，且无法恢复。整个注销流程严格遵循相关法律法规要求，并确保用户的隐私信息得到妥善保护。

  - 总部级应用

    - 基础管理

      - 系统管理

        - 权限认证

系统需提供完善的企业级身份认证集成能力，能够与企业现有的统一身份认证系统无缝对接，通过标准化的认证协议验证用户身份信息，确保了系统访问的安全性，有效防止未经授权的访问行为。同时，需满足不同场景下的登录需求，系统支持多种灵活的登录验证方式，包括传统的账号密码登录、动态验证码验证等，为用户提供了多样化的身份认证选择，构建了多层次的安全防护体系，保障企业数据的安全性的同时兼顾用户使用的便捷性。

        - 系统管理

系统管理作为系统建设的核心组成部分，具体实现基础数据维护及系统运行管理。该模块提供全方位的管理功能，包括系统数据字典的统一配置与管理，支持对各类基础数据项的增删改查操作；系统模块管理功能可对各业务模块进行灵活配置和权限分配；系统角色及权限管理能够实现多级角色定义和细粒度权限控制；用户访问与操作日志功能完整记录所有用户的登录行为和操作轨迹；消息管理模块则负责系统内部通知、提醒等消息的收发与管理。通过这些功能的协同运作，系统管理能够有效保障企业信息系统的安全稳定运行。

      - 任务管理

        - 待办已办

待办事项模块集中展示用户当前需要处理的所有任务清单（例如订单审核、审批流程等各类待办事项）及紧急程度，通过直观的形式呈现（例如列表、卡片等），便于用户快速浏览和优先处理紧急任务，提高工作效率；已办事项模块需完整记录用户历史处理的所有任务数据，不仅支持按照时间、任务类型等多维度条件进行精确查询，还能追溯完整的处理过程，详细记录每个操作步骤的时间节点和处理结果，从而形成完整的操作轨迹档案，为后续工作复盘和责任追溯提供可靠依据。

        - 流程管理

审核业务配置的具体工作包括详细定义业务审核流程的各个环节，例如明确采购审批的各个节点设置、审批权限的分配原则等。同时需要根据企业实际需求配置相应的审核人员（单个或组织），并制定完善的审核规则，包括但不限于审批条件、审批时限、审批层级等要素，确保整个审核流程规范、高效运行。此外，还需要对审核流程进行测试验证，确保各环节衔接顺畅，权限设置合理，能够满足不同业务场景下的审批需求。

        - 消息管理

消息管理模块支持用户通过系统设置接收各类实时通知消息，包括但不限于订单状态变更提醒、待办事项提醒等重要系统通知。系统提供完善的消息管理功能，允许用户对接收到的消息进行智能分类整理，并支持通过手动操作将已读消息进行标记处理，确保用户能够高效管理各类通知信息。同时，系统需支持自定义消息接收偏好设置，支持用户根据个人需求灵活调整通知接收方式、接收频次、接收渠道等。

        - 导出管理

为提升系统性能与用户体验，本系统需针对任务执行情况采用异步处理机制。导出管理模块主要管理用户提交的各类导出任务请求，包括但不限于业务报表生成、订单数据导出等。系统需支持用户通过友好界面实时查看各导出任务的当前处理进度（包括导出异常时需要返回具体失败原因），任务完成后即可立即获取导出结果。该模块需避免用户长时间等待，保障系统资源得到合理分配与高效利用。同时系统会完整记录所有导出任务的历史状态，便于用户随时追溯与查询。

      - 机构管理

        - 内部企业

系统需建立统一的数据管理平台和业务协同机制，实现集团内部各业务单元之间的数据互联互通与信息共享，重点推进油品调拨、集中采购等核心业务在内的各项业务场景的协同运作，同时建立健全跨部门、跨公司的业务流程对接机制。

        - 外部企业

系统需支持维护各类外部合作企业（包括供应商、加盟商等）的详细信息资料，建立完整的合作企业档案库，定期更新并核实企业资质、联系方式等关键信息。支持重点管控核心合作条款，如供货周期、付款账期等关键指标，确保各项合作条款在业务流程中得到切实管控和落实。

        - 供应商管理

系统需在供应商管理模块建立规范的供应商准入流程，该流程应当包括严格的资质审核机制，对供应商的企业资质、经营许可、产品质量认证等进行全面记录和操作留痕。同时系统需要建立科学的风险评估体系，辅助用户从财务风险、合规风险、交付能力等多个维度评估潜在合作风险，并适时进行告警。在此基础上，系统还需要支持建立动态的供应商考核机制，定期评估供应商绩效，实现供应渠道的持续优化和更新。

        - 客户管理

系统支持建立标准化的客户准入流程，包括但不限于潜在客户的资质审核，记录并核实其营业执照、经营许可等证照的真实性和有效性；从财务、信用、市场等多个维度进行综合合作风险评估；最后，系统支持基于评估结果提供差异化的合作方案或建议。同时，系统要对现有客户进行定期评估，通过企业合作数据、财务数据、市场数据等多维度进行全面评估和风险预估，并在后续的合作中适当进行监控和提示。

      - 业务配置

        - 网点管理

系统支持对供能站、便利店、油库等各类经营网点的基础信息进行维护管理，包括但不限于网点详细地址信息、网点等级评定等关键数据。同时需要将这些网点信息与相应的业务操作权限进行精准关联配置，例如设置不同网点的采购权限范围、配送服务权限等业务功能权限，确保各网点能够按照其等级和业务需求获得相应的系统操作权限，从而保障企业各项业务的顺利开展和高效运营。

        - 设备管理

该系统需支持供能站各类智能设备的配置与管理，包括但不限于油枪、油罐、加油机、液位仪、手持POS终端、自助服务设备等多种设备类型。在配置方式上，系统提供两种灵活的配置路径：一方面支持总部管理人员采用自上而下的配置模式，将统一的设备配置信息批量下发至各供能站；另一方面也允许供能站采用自下而上的方式，自主收集并上报站内设备信息，系统对这些信息进行标准化处理并同步至总部数据库。

        - 配置管理

系统需支持预先配置油站的基础业务参数，包括但不限于合理设置加油枪的总数量、默认及自定义第三方合作的支付结算方式等。

        - 初始化管理

系统支持新增站点信息的批量下载功能，用户可一次性完成多个站点的数据初始化工作，同时提供站级应用的初始化配置服务，确保新接入站点能够快速完成基础设置并投入使用，该功能旨在提升站点部署效率，简化管理员的操作流程。

    - 油品经营

      - 主数据管理

        - 主数据维护

系统支持维护和管理油品相关的核心基础信息数据，包括但不限于产品名称、规格型号、密度指标、损耗参数、各站报警规则、罐容表数据、损溢率标准等关键属性数据，作为采购、库存、销售的管理基础依据。

        - 分配可售油品

系统需根据新供能站的地理位置、市场需求和销售预期，合理规划并分配适合的油品种类；针对已运营的供能站，系统需结合销售数据和客户需求变化，及时调整油品的供应种类和数量；同时系统需定期评估供能站油品的经营状况，优化库存管理和销售策略；此外，系统还需根据供能站油罐的实际容量和存储条件，动态调整油品与油罐的对应配置关系，确保存储安全和运营效率。

      - 价格管理

        - 油品基准价格调整

根据国家发展改革委或公司总部发布的成品油价格调整通知，将最新公布的油价作为基准价格，严格按照定价审批流程进行内部审核，确保价格数据的准确性和时效性。在完成价格审批后，立即将调整后的油价下发至各供能站站点油机系统，确保所有终端设备同步更新执行新价格。同时，系统会自动触发变价通知流程，将油价变更是否成功的信息实时反馈至指定的管理人员。

        - 油品个体价格调整

根据当前市场经营情况及公司制定的营销策略，经过对市场行情的深入分析和评估后，基于公司设定的基准价格标准，动态调整各供能站油机的实际挂牌销售单价；同时通过内部信息系统及时将价格调整的相关消息及具体变动情况反馈至公司指定的管理人员处，确保变价信息的准确传达和有效接收。

      - 销售管理

        - 加油流水

系统需实时监控并支持用户查看各个站点上传的加油交易流水信息，包括每笔交易的油品类型、加注量、交易金额等详细数据。管理人员能够随时掌握各站点的实时经营状况和销售动态，及时了解油品销量变化趋势、客户消费习惯以及各站点的运营效率，为经营决策提供准确的数据支持。同时，系统还能对异常交易进行预警提示，帮助管理者快速发现并处理运营中的问题，确保供能站的正常运营和高效管理。

        - 油品销售

根据供能站每日的销售结算动态数据，系统自动汇总整理各类油品的销售情况，形成详细的油品销售日报表。并以此为基础自动生成规范的油品销售会计凭证，确保销售数据的准确性和财务核算的及时性。

        - 盘点管理

系统需支持根据自定义的盘点频率，实时跟踪各供能站的盘点进度，及时发现并处理异常情况（如未按时完成盘点的站点）。盘点结果系统需自动关联对应审批流程，进行结果确认、差异处理方式（包括但不限于核销损耗、进行账务调整等措施）。

        - 自用油管理

为了全面掌握供能站内部用油情况，系统需对油站自用油使用数据进行系统性的统计与核查。详细记录各油品品号的自用油消耗量，按日、周、月三个时间维度进行分类汇总；分析自用油使用趋势，对比历史同期数据；核查自用油领用审批流程是否规范；统计自用油设备运行状况及油耗异常情况。通过建立完整的自用油使用台账，确保油站自用油管理规范透明，为后续油品管理和成本控制提供数据支持。

        - 油品换号/清罐/倒罐

系统需支持供能站油品换号、清罐、倒罐等关键业务的全面查看与精细化账务处理工作。具体包括对油品型号更换的全程跟踪记录、储油罐清理作业的监督管理、油品倒罐转移的流程管控，以及相关业务数据的准确核对与财务账目的系统录入。同时系统需要确保各项操作符合安全规范要求，完整保存业务凭证，及时更新库存台账，并做好与财务系统的数据对接，保证账实相符、账账相符。

    - 非油品经营

      - 主数据管理

        - 非油品主数据

与能多多系统集成，获取商品数据，构建站端非油品商品基础信息数据库，详细记录包括但不限于商品名称、商品分类、品牌信息、供应商资料等核心字段，确保商品信息的完整性和准确性，实现从商品采购、库存管理到销售分析的全流程业务支撑。同时，系统需提供商品条码管理，商品拥有唯一标识以实现商品信息的精准追溯和管理。非油品主数据可应用于多层级多主体的零售业务。

        - 分配可售商品

根据站端的实际需求和销售特点，系统自动配备合适的商品种类，并对现有可经营的商品进行优化调整，包括增加热销商品、淘汰滞销商品，以及根据季节变化和市场需求及时更新商品品类，以提升站端的整体经营效益和客户满意度。

      - 采购管理

        - 要货管理

系统自动汇总各供能站的人工补货建议和自动补货建议，信息包括但不限于需要补充的商品品类、具体规格型号以及建议补货数量等信息，自动关联对应审批流程，并最终形成要货单，确保审批流程规范、可追溯，保障各供能站货架商品始终处于合理库存水平。根据要货类型，部分汇总要货单信息需接入能多多系统。

        - 采购价格管理

根据与供应商签订的正式采购合同条款，系统自动维护各类商品的采购基准价格信息；同时，系统支持对采购价格数据的人工批量导入、批量修改及批量审核等操作；此外，系统还需提供完善的采购促销规则配置功能，包括但不限于折扣规则、满减规则等促销策略的维护，以及配套的赠品管理模块，实现赠品信息的录入、查询和统计分析等全流程管理。

        - 订货管理

系统需支持创建非油品采购订单，明确指定供应商信息、商品价格等关键要素，同时提供完整的跟踪链路，实时掌握订单执行状态，包括商品到货、验收等节点。此外，系统还需提供开放式采购订单功能，支持灵活调整订单内容和采购数量，以满足企业动态变化的采购需求。

        - 采购合同与结算付款

全面覆盖站点所属子公司非统采业务（如烟草、冷食等）及向上级公司统采等场景。支持采购合同管理、对账核算、付款结算全流程闭环操作，规范非油品采购各环节流程，保障采购业务合规高效，助力站点精准管控非油品采购成本与资金流转。

        - 批发合同与结算付款

全面覆盖站点所属子公司批发/团购业务，涵盖销售合同全周期管理，支持合同创建、审核与归档。同时集成对账核算、收款结算等核心环节，实现团购业务流程闭环管控，确保交易合规、账目清晰、资金回笼高效，助力站点规范团购业务运营，提升批量客户服务与营收管理能力。

        - 烟草发票入账

系统对接资金接口获取流水，录入烟草发票时需关联对应资金流水。系统自动校验所选流水是否已被使用，同步判断站端烟草入库状态，确保发票、资金流水与入库信息三者一致。功能规范烟草发票入账流程，规避重复入账风险，保障账务精准合规，助力站点高效完成烟草财务核算。

        - 非油品收货查询

该系统需要具备完善的站级验收单查询功能，使操作人员能够便捷地查看各站点的验收单据详情。在非油品到货核对方面，系统应当详细记录并展示到货商品的数量、质量等关键信息，确保验收数据的完整性和准确性。针对站点提交的验收单据，系统需实现智能化的流程管理，自动关联相应的审核审批流程。当验收单通过各级审批后，系统应自动完成过账处理，并最终生成规范的商品入库凭证，形成完整的入库记录。整个流程需确保数据流转的顺畅性和业务操作的规范性，为后续的库存管理和财务核算提供可靠依据。

        - 非油品退货至供应商查询

该系统需全面支持用户查看和管理站级退货单据的功能，包括但不限于查询、筛选和导出退货单数据。针对非油品类商品的退货业务，系统应具备完善的处理流程，能够区分并处理因商品质量问题导致的退货和因商品滞销产生的退货两种情况。在退货审批环节，系统需提供完整的审批工作流，支持多级审批设置，确保退货流程合规。审批通过后，系统应自动完成过账操作，并生成规范的商品退货凭证，该凭证需包含完整的退货商品信息、退货原因、审批记录等关键数据，同时支持凭证的打印和电子存档功能。

      - 销售管理

        - 非油品盘点管理

为确保企业库存管理的精确性和完整性，该系统必须具备完善的定期盘点功能，能够对非油品类库存进行全面核查。首先，系统应支持按预设周期（如月度、季度）自动发起非油品库存盘点流程；其次，在盘点过程中，系统需提供便捷的核对机制，允许操作人员将实际库存数量与系统记录数据进行逐项比对，并详细记录所有发现的差异情况；再次，系统应具备库存数据调整功能，当发现账实不符时，经授权人员可对系统库存数据进行合理修正；最后，系统需建立严格的审核机制，所有库存调整必须经过多级审核确认后，才能生成正式的盘点凭证并完成过账处理，从而确保库存数据的准确性和可追溯性，为企业决策提供可靠的数据支持。

        - 非油品报损管理

系统需要全面记录非油品在流转过程中产生的各类损耗情况，包括但不限于商品过期、包装破损等具体情形。在损耗发生后，需经过严格的审批流程进行确认，经相关负责人审核批准后，系统应支持人工对库存数据进行相应调整，同时同步更新财务成本核算数据。通过建立完善的损耗记录和审批机制，实现对损耗率的精准管控，确保库存数据的准确性和财务核算的真实性，从而有效降低经营成本，提高管理效率。系统还应具备损耗数据的统计分析功能，为管理决策提供数据支持。

        - 非油品调拨

针对便利店之间的商品调拨业务场景，系统需要提供完善的调拨管理功能。系统应当支持门店操作人员创建调拨订单，通过系统自动生成标准化的调拨单据，实现门店之间的商品调拨流转。在调拨过程中，系统需要记录完整的调拨验收流程，确保商品交接的准确性和可追溯性。通过这种智能化的调拨管理，可以有效优化各门店的库存资源配置，平衡不同门店间的库存分布状况，从而显著提升整体库存周转效率，降低库存积压风险，最终实现门店运营效益的最大化。

        - 非油品销售

根据各供能站每日营业结束后的站级日结动态数据，系统需要按照预设的业务逻辑和数据处理流程，自动汇总并生成便利店当日的完整销售日报。该日报需包含商品销售明细、分类汇总数据、促销活动效果等关键经营指标，同时系统还需基于销售日报数据自动生成符合财务规范的便利店销售凭证，确保销售数据的准确性和可追溯性，为后续的财务核算和经营分析提供完整的数据支持。

        - 客户退货管理

系统应当支持退货数据查询，实现从退货入库到退款处理的全流程监控管理，同时要能够根据每日站级结算数据，实时动态更新商品库存信息。在财务核算方面，系统需要自动生成准确的退换货核算凭证，并与财务系统无缝对接，确保退换货业务涉及的账务处理及时准确。此外，系统还应支持根据不同的退换货原因设置差异化的处理流程，并能够生成详细的退换货业务报表，为经营管理提供数据支持。

      - 非油品库存管理

        - 非油品库存管理

系统须具备实时监控功能，能够对站端非油品库存进行全方位、多层次的动态追踪。系统支持与第三方仓库系统进行数据同步，对非油品商品库存状态进行统计，支持与仓库的仓储合同管理及发票管理，且支持仓库盘存管理。系统通过智能算法分析库存数据，当库存量低于预设的安全阈值时，需自动触发精准的补货预警机制。同时，系统需实现与销售端和采购端的深度数据联动，能够根据实时销售情况和采购周期，智能生成最优化的补货建议，确保库存水平始终维持在合理区间，既避免缺货风险，又防止库存积压，有效提升供应链管理效率。

    - 零售运营

      - 订单管理

        - 站点订单管理

系统需提供实时监控功能，用户可随时查看供能站的所有交易订单详情（含已支付完成、待支付、支付失败等全部状态订单），交易订单应包括站点油品、非油及洗车等全部业务交易数据。通过直观的数据展示界面，管理人员能够精准掌握站点每笔交易的实时动态，包括交易时间、商品类型、销售金额等关键信息，确保对经营状况的全方位把控。系统还支持按时间、油品类型等多维度筛选查询，帮助管理人员快速获取所需业务数据，为经营决策提供及时、准确的数据支持。

        - 一键加油订单

系统支持用户查看“一键加油”业务的所有订单详情，包括订单创建时间、支付状态、加油量等完整信息，同时提供实时的加油流程跟踪功能，让管理人员可以随时掌握从支付完成到加油结束的每个环节状态。此外，系统需智能关联供能站信息，显示油站位置、营业时间等关键数据，并与会员账户自动关联，记录会员积分、优惠券使用情况等，为客户提供一站式的加油服务管理体验。

        - 发票管理

系统需实现与税务管控系统的无缝对接，支持各类电子发票的开具和全生命周期管理。系统不仅具备发票开具功能，还需对已开具的发票进行系统化管理，提供发票状态跟踪、分类归档等管理服务。同时，系统需支持用户从税务平台直接下载电子发票文件，并内置发票真伪查验功能，可通过联网实时验证发票信息的真实性和有效性，确保每一张发票都符合税务规范要求。此外，系统需支持发票数据统计分析、异常预警等增值服务，为企业财务管理提供全方位的数字化支持。

      - 班日结管理

        - 班日结监控

系统具备供能站班日结管理功能，实时监控辖区内所有站点的日结操作完成进度，通过可视化界面直观展示各站点日结状态。管理人员可随时查看班日结完成率、未完成站点清单等关键指标，及时掌握整体运营动态。同时系统需设有异常预警机制，一旦发现班日结数据异常或超时未完成情况，会自动触发告警提示，并生成异常处理工单，指导相关人员快速定位问题原因，采取有效措施进行处理，确保班日结工作按时保质完成。此外，系统还需提供历史班日结数据查询和统计分析功能，为管理决策提供数据支持。

        - 班日结查看

系统需支持供能站班日结数据的自动化采集功能，能够精准获取油品销量、营业收入等关键业务指标。通过智能化的数据处理流程，系统需自动生成各类标准化的经营报表，包括但不限于销售日报、营收汇总表等。报表数据能够有效支撑财务部门的对账工作，确保账实相符；同时为绩效考核提供客观依据。系统需确保数据实时传输、处理高效，大幅提升供能站运营管理效率，减轻人工统计负担，降低差错率。

      - 绩效管理

        - 员工信息管理

系统通过数字化方式全面记录并管理员工的基础档案信息，包括员工所属部门、具体岗位职责以及对应的系统操作权限等级等核心数据。同时，系统需支持将员工档案与其绩效考核指标、日常工作任务的完成情况等关键业务数据进行深度绑定，实现人力资源数据的互联互通。

        - 绩效规则

系统具备完善的油品与非油品联量绩效计算规则管理功能，能够根据企业实际需求灵活配置各类绩效计算参数。系统支持对供能站油品销售（包括汽油、柴油等）和非油品业务（如便利店商品、洗车服务等）的绩效进行联动计算，实现多维度、多层次的绩效评估。管理人员可根据不同商品类别、销售时段、促销活动等因素设置差异化的计算规则，确保绩效评估的公平性与激励性。同时系统还提供历史数据对比分析功能，帮助管理者优化绩效计算方案，持续提升经营效益。

        - 绩效计算

系统支持将供能站销量数据与员工绩效指标进行智能关联匹配，通过内置的智能算法模型，系统可自动计算每位员工应得的销售提成和绩效奖金，确保薪酬分配的精准性和公平性。同时，系统还能生成多维度的业绩分析报告，帮助管理者深入了解销售趋势和员工表现，从而制定更有针对性的激励措施和销售策略。

        - 绩效查看

系统需支持员工随时自主查看个人的联量绩效考核结果。通过该功能，员工可以及时了解自己的工作表现评估情况，掌握各项指标的完成进度，无需通过上级或人力资源部门即可获取第一手的绩效数据。

    - 客户触达

      - 触达管理

        - 资讯广告内容管理

系统提供完善的资讯或广告内容管理模块，支持用户对供能站各类资讯进行全流程管理。用户可以便捷地编辑油价调整信息、优惠活动预告等各类资讯内容，并通过系统进行快速更新发布。发布终端应包括支付宝小程序、微信公众号/小程序、站级POS、站点大屏及电视机等各类线上触达渠道及线下设备，支持图片、视频等多种格式文件。同时，系统需关联审核流程，确保所有发布的资讯内容都经过专业审核，保证信息的准确性和合规性。

        - 生态内容管理

系统的生态内容管理模块具备强大的多平台对接能力，可无缝连接微信和支付宝两大主流生态平台（包括微信公众号、微信小程序、支付宝生活号及支付宝小程序等）。该模块不仅能实现客户基础信息和行为数据的双向同步，还能实时更新订单交易记录等核心业务数据。系统还需通过标准化的API接口，支持灵活扩展其他第三方平台对接能力，为企业构建完整的数字化生态运营解决方案。

    - 电子钱包（电子卡）

        - Web端账号管理

客户WEB端账号权限管理，提供账号查询、密码重置等功能。

      - 卡规则

        - 个人电子卡规则设置

系统需为用户提供全面的个人卡管理功能，支持对个人卡各项业务规则的灵活配置。用户可以对个人卡的开户流程进行详细设置，包括开户条件、开户限额等开户规则；可以自定义充值规则，如设置单笔充值限额、日累计充值限额等充值参数；能够对消费规则进行个性化配置，包括消费场景限制、单笔消费限额等消费控制；同时还支持返利规则的设定，如返利比例、返利周期等返利政策。通过这些全局规则的设置，系统需实现对个人卡全生命周期业务规则的精细化管理，为用户提供高度可定制的个人卡服务体验。

        - 企业电子卡规则设置

系统需为企业用户提供全面的企业卡管理功能，支持对企业卡的各项业务规则进行灵活配置。系统允许管理员对企业客户的开卡流程进行详细设置，包括开卡条件、审批流程等；同时支持对企业客户的充值规则进行定制，如充值限额、充值方式等；还提供了企业客户返利规则的配置选项，可设置返利比例、返利周期等参数；此外，系统还支持对企业消费规则的全面管理，包括消费限额、消费场景限制等。

      - 交易查询

        - 电子卡查询

系统支持查询电子卡详情。

        - 充值记录查询

系统支持查询、查看个人和企业客户的充值记录及充值详情。

        - 消费记录查询

系统支持查询、查看个人和企业客户的消费记录、支付信息的详细信息。

        - 提现记录

系统支持客户发起提现申请后，对提现记录进行审核并退款。

        - 储值套餐销售记录

系统支持查询储值套餐的销售记录及明细。

        - 电子卡日结

系统支持用户查看电子卡日结数据信息。

      - 电子卡管理

        - 企业注册审核

系统需对申请注册企业客户的客户信息进行记录并审核。

        - 企业管理

系统提供新建、查询、查看、编辑、导出等企业客户管理的功能。

        - 企业群组管理

对已申请并审核成功的企业，系统支持用户可根据企业性质、企业状态等进行分组。

        - 企业卡管理

系统支持查看企业的主卡及子卡信息，并支持批量/单独增删子卡、冻结/解冻电子卡、换绑管理员、管理车牌绑定等操作。

        - 个人卡管理

系统支持检索并查看个人卡信息，同时支持批量/单独增删子卡、冻结/解冻电子卡、管理车牌绑定等操作。

        - 电子卡报表

系统提供电子卡报表数据，包括但不限于电子卡交易汇总－油品，电子卡交易汇总，电子卡油品交易汇总，电子卡交易明细，电子卡风控记录，电子卡充值流水，电子卡消费品类汇总，子账户分配流水等。

      - 电子卡风控

        - 企业风控设置

系统支持对企业进行风险控制分级设置，其中限制类包括但不限于：单卡单次支付额度限制、单卡每日消费总额度限制、主卡每日消费总次数限制。预警类包括但不限于：主卡每日返利次数限制预警、主卡每日充值返利额度预警、主卡每日消费返利额度预警、司机每日单卡消费油站数量超限预警、单卡单站每日消费次数预警。预警信息通过系统通知发送至指定管理人员及对应客户。系统需支持针对个别客户单独设置限制及预警阈值。

        - 个人风控设置

系统支持对个人进行风险控制分级设置，其中限制包括但不限于：单卡单次支付额度限制、单卡每日消费总额度限制、单卡每日消费总次数限制。预警包括但不限于：每日每站开卡数量限制、每日单卡充值额度预警、单卡每日返利次数限制预警、单卡每次充值返利额度预警、单卡每次消费返利额度预警、单卡每次消费额度超出平均值预警、单卡消费油站数量超限预警、单卡每日每站消费次数预警、单卡每日每站消费金额预警。预警信息通过系统通知发送至指定管理人员及对应客户。系统需支持针对个别客户单独设置限制及预警阈值。

        - 其他风控设置

系统支持用户设置限制单会员登录的设备数量、单会员支付密码连续输入错误次数、中心电子卡日结时间设置、系统结算提醒等。

        - 风控记录

系统需显示触发风控的客户信息及交易信息和原因，支持用户对客户进行拉黑、冻结、解冻限制。触发风控预警的，发送通知至指定管理人员。

    - 会员营销

      - 会员管理

        - 注册会员管理

系统提供注册管理，支持审核、维护会员账号，管理及查询会员基础信息（手机号、等级）功能，支撑会员体系。

        - 会员协议管理

系统需支持个人会员协议更新维护，客户自主注册时系统展示最新协议内容，由客户自主确认勾选完成注册；支持单位会员模板协议更新维护，单位会员自主注册时自行下载协议，上传盖章协议后完成注册；支持个性化协议签订审批，系统支持录入个性化协议并记录存档。

        - 统一会员ID

系统需建立基于手机号、微信openid、支付宝id等一体化识别的统一会员体系。支持同一手机号同时对应个人会员及企业会员账号。

        - 会员成长值

系统需计算并更新会员成长值，驱动会员等级晋升及权益获取。可以设置多种成长值获取渠道和计算方式，获取来源包括但不限于消费、充值、签到、互动及第三方合作活动消费等。

        - 会员等级

根据成长值定义不同等级会员，支持动态更新及根据业务实际需求自定义设置升级和保级策略。

        - 会员等级/标签权益

系统需要支持针对定义不同等级/不同标签会员配置权益生效规则权益（如折扣、优先服务等）。

        - 客户标签

系统需允许用户根据实际需求自定义新增编辑标签，并在标签市场中对已创建的标签进行统一管理。标签类型应包括动态标签及静态标签，标签数据来源支持内部数据及第三方数据。包括执行标签的创建与编辑、在标签市场中查看所有可用标签、通过查询功能快速定位特定标签、对标签进行启用或停用状态切换，以及删除不再需要的标签。

        - 会员分组管理

系统需支持按标签（如高频加油、高客单、便利店高频消费、购买重点商品，是否集团内客户等）自定义分组会员，进行精准触达、差异化运营。系统需提供完善的群组管理功能，允许自由创建新的群组，并对已有群组进行全方位的操作维护。支持添加新的群组信息，包括设置群组名称、成员构成等基本属性；同时可以通过系统便捷地查询现有群组列表，查看群组详细信息；此外，系统需允许对群组信息进行编辑修改，如调整成员名单、变更群组属性等；对于不再需要的群组，可以选择删除操作。

        - 黑名单管理

系统支持标记黑名单会员，并在后续业务流程中限制其交易、服务，保障平台秩序，同时用户也可随时解除黑名单。黑名单清单及操作记录需供用户随时查询和追溯。

      - 权益管理

        - 积分管理

系统需提供完善的积分管理功能，允许根据业务需求自定义积分规则体系，包括积分获取规则和积分消耗规则的设计与配置。在积分获取方面，可以设置多种积分获取渠道和计算方式；在积分消耗方面，系统支持灵活设置积分兑换比例和使用条件。同时，系统还提供专业的会员积分台账管理模块，需详细记录每个会员的积分变动情况，支持积分余额查询、积分流水追溯等功能。

        - 电子券管理

系统支持电子优惠券的全生命周期管理功能，包括从零开始创建各类电子券（如汽车加油优惠券、商品折扣券、会员专享券等）并支持API对接发券。实现优惠券的精准发放与定向派送，同时提供完善的核销验证机制。支持管控电子券的有效使用期限（可精确设置起始日期和截止日期），并灵活配置电子券的适用范围（可限定具体门店、商品品类或客户群体），支持优惠券成本分摊设置，确保每一张电子券都能在预设的规则框架内被合理使用。此外，系统还提供实时数据监控功能，便于运营人员随时掌握电子券的发放进度、核销情况和剩余库存等重要信息。

        - 直降优惠管理

支持油品单价直降、油品折扣及非油品折扣三类核心优惠设置。可灵活配置不同油品的直降金额或折扣比例，同时支持非油品商品按品类、单品设置折扣规则，适配多样营销场景，助力站点精准落地优惠活动，提升客户黏性与消费转化。

      - 营销管理

        - 主题管理

系统提供营销主题策划与配置功能，允许运营人员根据季节特点或促销需求创建多样化的营销主题（例如“夏日清凉节”这类季节性主题活动）。在主题配置层面，系统能够智能聚合各类关联营销活动，包括但不限于油品价格折扣促销、商品买赠优惠活动等多种营销形式。

        - 营销活动

在活动创建过程中，系统支持全面配置各项营销规则和会员权益，例如设置活动时间周期、目标客群筛选条件、优惠折扣力度、积分奖励规则等核心参数。同时，系统需自动记录并沉淀完整的活动执行数据，包括参与人数、转化率、销售额等关键指标，形成可视化的数据报表，为后续营销策略优化提供数据支撑和决策依据。

        - 互动营销

系统需提供各类客户互动营销功能模块，包括但不限于会员账号注册、会员卡开通办理、日常签到打卡等基础运营功能。在奖品权益体系设计方面，系统需提供多样化的激励方式，如可累积使用的会员积分、不同面值的电子优惠券、趣味性强的抽奖游戏机会等多种形式的奖励机制，以满足不同客户的参与需求和偏好，从而有效提升客户活跃度和平台粘性。

        - 游戏营销

系统需支持多种互动式营销游戏形式，包括经典的大转盘抽奖活动、趣味十足的刮刮乐游戏、充满惊喜感的砸金蛋环节以及极具视觉冲击力的红包雨互动以及拼团、砍一刀等形式的游戏营销方式。系统还需支持对这些营销游戏进行个性化配置，包括奖品设置、中奖概率调整、活动时间设定等，满足不同场景下的营销需求，帮助商家实现更高效的客户引流和品牌推广。

        - 消费营销

系统需支持关注、注册、绑卡、充值、消费等多种基础操作，并针对每种操作允许客户设计专门的营销方案；系统支持限定关注时间范围，可精确到具体的关注渠道来源；系统支持限定消费渠道、消费时间段、消费金额范围，同时可以根据组织机构、会员等级进行筛选，还能精确到商品品类和具体单品，以及会员等级等多维度条件。

        - 充值营销

系统支持设置限定充值渠道、充值时间、充值金额、组织机构、会员等级等。

        - 积分营销

系统支持推出积分加倍、积分抵现活动，刺激会员消费、消耗积分。

        - 小票促销

系统支持在消费小票打印营销信息（如 “注册会员下次加油满 200 减 30”）引导复购，支持于小票上打印展示会员领券二维码。

      - 客户服务

        - 常见问题

系统需支持维护客服知识库（如加油流程、电子券使用），支持自助查询、智能回复。

        - 意见建议处理

系统需能够接收、审核客户反馈（如油站服务、系统体验），记录并跟踪处理进度，闭环管理。

        - 调查问卷及加油评价

系统支持创建、发布调研问卷和加油评价，收集客户数据，辅助优化服务。系统应根据问卷数据生成统计分析报告。支持完成问卷/评价后，赋予客户对应权益。

        - 消息模块

系统支持可自定义配置客服消息触达规则（如订单通知、营销推送、权益领取），包括管理消息模板、频率。

    - 运营营销

      - 促销管理

        - 油品直接促销

以油品消费金额或数量为触发条件，提供多样化价格优惠。包括加油满指定金额或数量后享受打折、立减，以及满额或满量后的单价折扣、单价优惠等形式，直接降低油品消费成本，刺激客户增加单次加油金额或数量，提升油品销量。

        - 非油品直接促销

围绕非油品消费的金额和数量设置多重优惠。涵盖多买优惠（如满指定件数享打折、立减、单价下调等）、满赠（满额或满件赠送商品）、满减（满额订单立减或折扣）及加价购（满额或满件后可低价换购商品）等形式，鼓励客户增加非油品购买量、提升客单价，拉动非油品销售额增长。

        - 油非互促促销

通过油品与非油品消费的联动实现双向引流。一方面，客户购买非油品满指定金额或件数，可获得油品相关优惠（如赠送油品、购油折扣）；另一方面，加油满金额或数量时，能获赠非油品商品，或通过加价换购的方式以优惠价格购买商品，促进 “油品消费带动非油销售、非油消费反哺油品购买” 的良性循环。

      - 三方合作

        - 卡券核销

系统全面支持接入第三方平台卡券识别，如不记名加油卡的核销、抖音平台发放的各类优惠券的核销以及其他第三方平台券核销等。为了确保整个流程的高效和便捷，订单统计、结算及开票，使每一位客户都能感受到高效、便捷、贴心的服务。

        - 平台订单核销

系统全面支持与第三方合作平台（例如团油、平安好车主、万金油等平台）的订单核销功能，确保订单数据的准确性和完整性。同时，系统还提供订单的详细统计、高效结算以及便捷的开票服务，这一系列流程统称为浙油付业务，旨在为客户提供一站式的便捷服务体验。

        - 平台引流

系统支持与第三方合作平台进行无缝对接，推荐客户跳转至合作平台进行注册成为会员。在此过程中，系统会详细记录通过这种方式注册的会员信息，并根据其注册来源和活动情况，给予这些会员特定的权益和优惠，以确保他们能够享受到更加个性化和优质的服务体验。

      - 联合营销

系统需支持与微信、支付宝、抖音、银联等合作方开展深度联合营销活动。

        - 企业微信会员身份互通

对接企业微信私域运营体系，实现企业微信客户的会员身份互通，与会员小程序结合开展各类企微私域营销活动，帮助企业构建完整的私域流量闭环，实现从获客到转化的全链路数字化运营。

        - 微信生态

系统应支持与微信生态深度整合，提供完善的微信端功能配置体系，支持自定义菜单设置、自动回复规则配置、消息模板管理等多项功能，确保企业能够高效运营微信生态内的各项服务，包括但不限于微信摇一摇送券功能、刷掌支付技术等。

        - 支付宝生态

支付宝商家券、支付宝供能站点信息同步、员工推荐支付宝充值返利、支付宝碰一碰支付、支付宝碰一碰开通电子账户等支付宝生态联合营销。

        - 抖音生态

支持利用抖音本地生活服务等生态体系，对接开展抖音生态联合营销。

    - 财务管理

      - 支付管理

        - 支付接入配置

系统需要具备完善的支付渠道对接能力，能够灵活接入市场上主流的支付方式，包括但不限于微信支付、支付宝支付、银联支付以及各类银行卡支付等。在技术实现上，系统应当提供便捷的支付接口参数配置功能，允许管理员根据业务需求设置不同的支付费率规则，并能够对支付权限进行细粒度的管控。同时，系统需要构建完整的支付基础链路，确保从用户发起支付请求到最终完成交易的全流程都能稳定运行，包括支付请求处理、支付状态查询、交易结果通知等关键环节，为商户和用户提供安全、高效、便捷的支付体验。

        - 支付交易集成

系统需深度集成支付功能与各类高频业务场景（如供能站消费、商超购物等），实现从交易发起、支付指令安全传输到结果实时同步的完整闭环自动化流程。系统能智能识别不同业务场景的交易特征，自动触发相应的支付流程，通过加密通道高效传递支付指令，并即时将交易结果反馈至业务系统，确保整个支付过程无缝衔接、安全可靠。

        - 支付自主配置

系统支持自主配置第三方合作记账类收款入口并推送至指定站点，并支持不同类型折扣自定义配置、订单统计及订单拆分开票。

      - 日常账务

        - 对账管理

系统提供完善的对账功能模块，支持用户下载各类交易对账单。系统能够自动将支付渠道的交易流水、业务系统的交易记录与银行的实际资金到账数据进行三方智能比对，通过预设的匹配规则和算法模型，精准识别出其中的差异项和异常情况。对于差异问题，系统需自动触发预警机制，并按照预设的处理流程进行异常处理，包括自动调账、生成差异报告等操作，从而确保每一笔交易记录与实际资金流动情况完全一致，有效防范资金风险，提高财务核算的准确性和效率。

        - 账户管理

系统为总部下属公司设置清算账户，并且提供各支付渠道商户应收款账户、预收款账户、往来应收款账户、往来应付款账户。系统实时记录、统计各下属公司、站点的清算账户的期初额、发生额、日终余额等，并提供页面进行查询，便于业务人员随时盘点。

        - 账期管理

系统支持设定并管理清算账期规则（如结算周期、付款期限），规范资金清算时间节点；支持清算日管理，设置每日自动清算时间；清算月管理，设置每月清算自动执行时间。

        - 电子卡清分清算

客户电子卡充值资金和账户记入总部，站点消费后，系统需要支持清分总部与子公司之间的账务（即总部应该转多少钱给子公司，作为市公司的销售收入）。财务做两级清分，总部与子公司间清分，不涉及子公司之间清分。系统每日对当天发生的交易进行资金核对、轧差，生成日结清算报表确保账实一致，并自动出具日结对账表、支付日报、预付款日报、日结总账、应收应付账务报表等。每月汇总全月交易数据进行资金清算核对，生成月结报表并完成月度资金结算，完成资金划转，生成支付月报、预付款月报、月结总账、应收应付账务报表等。

        - 日结对账

系统需自动执行支付交易数据的汇总处理任务，通过预设的清算算法完成多维度资金轧差计算，基于智能对账引擎实现交易数据的双向核对与确认。系统同步生成包含交易明细、轧差结果、对账差异等完整信息的日结报表，通过多重校验机制确保报表数据的准确性，最终形成从数据采集、资金清算到账务核对的完整闭环，实现当日所有支付流程的自动化终结。整个处理过程严格遵循金融监管要求，确保资金安全与结算时效。

        - 月结清算

系统支持每月定期汇总整理全月的支付交易流水与资金往来数据，通过自动化流程完成月度对账工作，确保账实相符。系统需执行资金结算操作，完成各类款项的收付处理，同时开展全面的财务核算工作，包括收入确认、成本归集、费用分摊等。

系统需自动生成详细的月结报告，报告需包含完整的财务数据和统计分析，为后续的账务处理、报表编制及管理决策提供可靠的数据支撑和依据。整个月结过程严格遵循会计准则和内部控制要求，确保财务数据的准确性和完整性。

        - 油品结算

系统需支持油品业务相关的财务日常操作管理，与财务系统的深度集成，实现数据的无缝对接与高效流转。系统功能模块需覆盖油品业务的财务管理全流程管理，包括但不限于：应收款项的精细化管理，能够实时跟踪每笔应收账款的流转状态；零售及采购业务数据的智能统计与分析，自动生成各类销售报表；支付数据的集中处理与监控，确保资金流动的透明可追溯；存货的精准管控，从入库到出库实现全生命周期管理；以及月末盘点报表的自动生成与查询功能，大幅提升盘点效率。

        - 非油品结算

系统需覆盖非油品业务的财务管理全流程管理，通过与财务系统的深度集成，实现了业务数据的无缝对接与高效流转。系统功能涵盖应付账款与应收账款的全流程管理，包括经销业务结算和代销业务结算等核心环节。同时，系统还需提供完善的销售数据统计分析功能，以及支付数据的实时监控与汇总，为财务部门提供精准的数据支持。

        - 非油品存货

系统支持处理每月月末盘点过程中出现的账实不符情况，支持建立完善的账务调整机制，发现并修正存货账面记录与实际库存之间的差异，确保非油品存货的账实数据始终保持高度一致。

        - 非油品采购

系统需支持企业采购全流程的财务核算与稽核工作，具体包括非油品经销商品的采购成本核算、非油品供应商开具的增值税发票校验审核以及油品销售业务的收入核算等核心业务场景。系统需建立完善的财务核算机制和严格的校验标准，有效确保采购环节产生的各类财务数据的准确性、完整性和合规性，防范财务风险。系统采用智能化的数据处理技术，实现采购业务与财务核算的无缝对接，大幅提升财务工作效率的同时，也确保了各项财务数据符合国家财税法规和企业内部管控要求。

        - 非油品销售

系统需提供完善的财务核算机制，精确记录每一笔销售交易涉及的金额数据，包括销售收入、商品成本以及最终利润等关键财务指标。系统需采用多重校验机制确保所有财务数据的准确性和完整性，实现从销售订单生成到财务入账的全流程自动化处理，为企业的销售业务提供可靠的财务数据支撑和决策依据。同时，系统需支持多维度的财务数据分析功能，帮助企业更好地掌握销售业务的盈利状况和资金流向。

      - 财务统计

        - 报表统计

系统需支持自动采集、整合企业财务全链路各环节的数据查询需求。通过建立统一的数据中台，系统可实时获取采购订单、销售记录、库存变动、支付流水、对账结果等核心业务数据，并基于这些数据自动生成多维度、多角度的可视化分析报表。系统提供的报表涵盖价格波动分析、订单执行追踪、库存周转监控、对账差异明细等关键财务指标，不仅支持按时间、部门、产品等多维度进行数据筛选和钻取，还能通过智能算法自动识别异常数据并预警。

        - 月末、年末结账业务

系统需支持企业财务周期关键节点的专项业务管理，重点涵盖非油品库存盘点差异的账务处理、油品及非油品业务的月度结算、月度账期开关控制以及年度财务决算等核心环节。通过标准化的流程设计和严格的执行管控，系统能够有效确保从业务发生到财务入账的全流程闭环管理，同时保障各环节数据采集的准确性和账务处理的可靠性。系统能够自动化处理便利店盘点差异的账务调整，规范油品和非油品业务的月度结算流程，精准控制月末账期的开启与关闭时点，并完整支持年度财务决算的各项准备工作，从而为企业提供完整、可靠的财务周期管理解决方案。

    - 数据分析

      - 统计报表

        - 油品经营报表

系统通过智能化手段自动采集并整合油品采购、销售、库存、损溢、价格及利润等关键业务数据，基于大数据分析技术生成涵盖销量变化趋势、各供能站经营业绩对比、区域销售分布等多维度的深度分析报表。系统生成的报表支持自定义筛选和钻取分析功能，可根据不同层级管理者的需求灵活呈现数据，真正实现数据驱动的精细化运营管理。

        - 非油品经营报表

系统自动采集并整合非油品商品全流程的运营数据，包括采购订单、销售记录、库存状态以及各类促销活动的效果反馈等多维度信息，并运用数据分析算法进行深度处理和交叉比对，最终生成一系列专业化的经营分析报表。这些报表不仅包含常规的热销商品排行榜、毛利率分析等核心指标，还能根据业务需求提供更细粒度的数据分析维度。通过这些精准的数据支撑，管理人员可以掌握非油品业务的运营状况，及时发现经营中的问题和机会点，为后续的业务策略调整和运营优化提供科学依据，从而持续提升非油品业务的经营效益和市场竞争力。

        - 会员营销报表

系统自动采集并统计会员基础数据，包括会员注册数量、活跃会员占比、新老会员分布等核心指标，详细记录每位会员的消费行为数据，如消费频次分布、单次消费金额、客单价波动趋势等关键信息；此外系统需全面追踪会员积分获取与使用情况，以及各类营销活动的参与度与转化效果。基于这些多维度的会员行为数据，系统运用大数据分析技术自动生成详实的会员画像分析报告和营销效果评估报表，通过可视化图表直观展示各项指标的关联性与变化趋势，为商家制定精准营销策略提供数据支撑和决策依据，有效提升营销活动的投入产出比和会员忠诚度培养效果。

      - 经营分析

        - 综合经营分析

系统需支持零售业务数据的综合分析可视化功能，提供多种专业的数据展现形式，包括但不限于趋势分析曲线图、对比分析柱状图、占比分析饼图、相关性分析散点图、多维度评估雷达图以及实时监控仪表盘等丰富的可视化表现形式。通过这些专业的数据可视化工具，系统能够智能生成各类关键绩效指标（KPI）的直观展示，并创新性地结合电子地图技术实现业务数据的空间化呈现。在综合分析可视化界面的支持下，管理人员可以360度全方位、多角度地掌握零售业务的运营状况，包括销售趋势、库存分布、客户画像等核心业务指标，实现从宏观到微观的业务洞察，帮助决策者快速把握业务动态，及时发现问题并做出精准决策。

        - 零售经营分析

系统需支持企业业务经营的多维度精细化分析功能。在油品销售分析方面，系统支持根据组织机构层级（如总部、区域、供能站等）、财务结账周期（日结、月结、季度结等）、实际销售时间段（按小时、日、周、月等）以及油品种类（汽油、柴油等）等多个维度，深入分析包括提枪交易次数、单枪平均加油量、柴汽销售比例、卡销支付占比、总销售量、加满率等关键业务指标。同时还能对油品的采购、销售、库存全流程进行监控，实时掌握销售目标完成进度，并生成各类销售排行榜单。

在商品销售分析方面，系统同样需支持按组织机构、结账时间、销售时间等基础维度，以及商品品类、具体品牌、单品等多个层级展开分析。可详细追踪商品的进销存情况、重点商品销售进度、不同销售类型（零售、批发等）的统计分布，并生成商品销售排行、库存状况分析、库存品类结构分析、单品销售趋势分析等报表。此外，系统还需提供从订货到收货的全流程跟踪、商品成本结构分析等深度经营分析功能，为企业决策提供全面的数据支持。

        - 经营预警分析

系统需提供业务经营预警分析功能，能够基于历史销售数据进行深度挖掘和智能预测。通过对各大区、地市以及各供能站的油品和非油品销售数据进行多维度分析，系统可以准确预测各单位的预期销售目标完成情况。同时，系统需实现对各单位实际销售数据的实时动态监控，当发现实际销售业绩与预定计划出现较大偏差时，系统需立即触发预警机制，通过可视化界面和消息推送等方式及时提醒相关人员。业务人员可以通过系统提供的分析工具，快速锁定问题所在，深入分析产生差距的具体原因，包括但不限于市场环境变化、运营管理问题、促销活动效果等影响因素，从而为后续的经营决策提供有力支持。

        - 财务经营分析

系统支持资金到账监控与差异分析功能，能够对供能站的资金流动情况进行全方位、多角度的跟踪监测。在分析维度方面，系统需支持从组织机构层级、业务领域划分、支付方式类别以及时间周期等多个维度进行交叉分析。同时，系统具备智能预警机制，支持可根据实际需求设置个性化的预警阈值，当监测到特定站点的资金变动幅度超过预设范围时，系统将自动触发预警提示。此外，系统还需提供丰富的数据可视化功能，支持以柱状图、折线图、饼图等多种图表形式直观展示资金数据，便于快速识别异常情况并进行决策分析。

        - 单站经营分析

系统需支持单站实时运营数据的深度综合分析功能。系统可提供完整的进销存分析模块，包括但不限于：按小时、日、周、月等多维度时间段的油品销售数据统计，对非油品类商品的销售情况追踪；各类商品的销售额度分析，以及现金、移动支付、银行卡等多种支付方式的占比统计。同时，系统还须具备完善的会员运营分析功能，可详细展示电子钱包/储值卡的开卡数量、充值金额、消费记录等关键指标，并对会员消费在整体营业额中的占比进行精准分析，为站点运营决策提供数据支撑。

      - 营销分析

        - 客户分析

系统需实现对平台全体客户群体进行深入分析，实现针对客户在任意指定时间范围内的销量对比查询，支持按日、周、月、季度或自定义时间段进行灵活对比分析。系统还需提供多维度的客户分群分析功能，可以按照站点分布、加油量级、消费频次、时间特征、商品品类等多个维度，对钱包/卡客户和会员群体进行精细化分类和画像分析，如从全部客户、新客户和老客户三个维度的统计分析交易转化情况，分析其从浏览到下单的转化率以及从下单到最终支付的转化率。通过对比分析不同客户群体的行为特征和转化路径，从而全面评估平台的运营效果和客户质量。

通过对不同客户群组的持续跟踪监测，系统清晰展现各会员群体的消费趋势变化，为营销活动效果的量化评估提供数据支撑。针对长期未活跃的睡眠客户，系统需自动识别并生成召回策略，通过定向发放优惠券、电子红包等激励手段进行精准触达，有效提升客户召回率。此外，系统还支持基于客户画像的个性化营销方案制定，帮助实现更精准的营销投放和更高的转化效果。

        - 会员画像分析

系统能够整合客户钱包及各类会员卡的基础资料、消费行为数据等多维度信息，支持构建完整的360度客户全景视图。在此基础上深入挖掘客户消费偏好特征，系统支持用户分析客户从获取、成长到成熟、衰退的全生命周期轨迹，实现对会员群体的精细化运营管理。并通过建立多层次的会员标签体系，精准刻画会员画像特征，为差异化营销策略的制定提供数据支撑。

        - 消费分析

系统需支持根据系统数据开展客户的消费能力分析、消费频次分析、复购周期分析。系统需支持深入分析店铺客户的多维度消费行为数据，分析路径包括但不限于构建完整的RFM客户价值评估模型等。

        - 营销评估分析

系统应满足建立覆盖营销活动全生命周期的数据采集机制，包括活动筹备期的基础数据、活动执行期的实时数据以及活动结束后的效果数据。系统需要重点支持以下几个维度的深度分析：首先是对营销活动参与客群的精准画像分析，包括但不限于客户属性、行为特征等维度的细分；其次要完善营销活动派发奖品的全流程统计功能，涵盖奖品库存、发放数量、领取情况等关键指标；同时系统还须具备营销活动对营业额的带动效应分析能力，通过建立科学的归因模型来量化活动贡献；此外，系统应当实现每日参与活动人数的动态监测与趋势分析，支持按时间、渠道等多维度进行数据钻取。通过这些功能的有机整合，系统将能够为营销活动效果评估提供全面、客观的数据支撑。

      - 风控分析

        - 风险综合分析

系统需支持灵活配置多种风险监控规则，包括但不限于钱包/银行卡、会员账户、积分系统以及电子券等业务模块的风险管控。当系统检测到异常卡交易行为时，能够立即启动处置流程，同时对各类异常交易行为进行实时监测和预警。在设备监控方面，系统需能够实时接收并处理来自加油机、液位仪等关键设备的运行数据，全面监控油品实时销售情况、进销存动态以及设备运行状态等重要指标。系统能够对库存异常波动、枪出罐出比例异常等业务风险点，能够及时发出预警提示。同时，系统还能对加油机、液位仪等硬件设备以及网络连接状态进行实时监测，一旦发现设备运行异常或网络连接故障，立即触发预警机制，确保供能站运营安全稳定。

- 系统集成要求

投标人必须完成系统有关软/硬件系统的集成。

  - 软件系统集成要求

根据用户要求完成系统运行环境的搭建，配合业务需要进行系统的试运行和调优。为保证系统能够顺利部署，投标人需在合同签订后着手制定项目详细方案，方案的编制需充分了解招标人现有网络、设备，操作系统、中间件、数据库、移动终端等系统的部署和安全要求。

（1）根据招标人提供的整体项目技术方面的要求，完成项目详细实施方案、安装部署方案、系统测试方案、项目培训方案、上线试运行方案、应急方案、日常运维方案等的编制和细化工作，确保整体项目的顺利实施；

（2）招标人应对本项目软件系统与原有设备、系统对接全权负责。负责其所提供的所有软件系统的安装部署和调试，配合全网的互联互通调试，负责与设备、系统运维人员的沟通配合，招标人予以必要的协调；

（3）系统上线前，招标人负责组织对软件系统进行安全审计，对于发现的安全漏洞风险，投标人负责及时解决，保证系统上线时间要求；

（4）需要实现与第三方系统的数据对接和通讯，包括但不限于：

| 序号 | 应用系统 | 项目名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零管 | 调度指挥平台 | 基于 kafak 协议要求，传输油库、油站数据 |
| 2 | 零管 | 门户网站 | 系统销售数据信息传递至浙石油销售门户系统，由门户系统完成数据查询操作。 |
| 3 | 零管 | 发票接口 | 通过使用航信发票接口，可以在系统进行进项销项发票开具，发票冲销，验真等功能。 |
| 4 | 零管 | 开票信息查询 | 用于根据企业名称模糊快速查询开票税号 |
| 5 | 零管 | 聚合支付 | 使用建行、招行等聚合支付来进行支付宝和微信支付功能以及充值功能 |
| 6 | 零管 | 数字人民币 | 使用建行、中行等数字人民币来进行充值、消费的支付功能 |
| 7 | 零管 | 云闪付优惠 | 浙石油和云闪付联合做活动，共同承担优惠，并在系统中体现各项优惠 |
| 8 | 零管 | 浙油付 | 实现牛卡福、团游、电子口岸、象盟、顺丰、平安好车主、喜油集、江投等第三方平台订单支付核销等 |
| 9 | 零管 | 抖音券核销/加油卡核销 | 和趣链通过接口对接核销抖音券/加油卡核销 |
| 10 | 零管 | 油库电子铅封 | 实时查询铅封开关锁信息及运输中铅封状态 |
| 11 | 零管 | 微信小程序 | 支持会员体系建设、便捷支付等需求，支持会员余额充值、消费、自主注册等功能，和腾讯平台实现接口对接 |
| 12 | 零管 | 支付宝小程序 | 在支付宝小程序上一键注册，进行会员充值、消费等支付功能，完成和微信公众号的互联互通 |
| 13 | 零管 | 支付宝物料牌 | 将物流牌二维码和应该信息绑定，调用支付宝接口，实现员工绑定及返利 |
| 14 | 零管 | 支付宝开店 | 推送站点信息至支付宝，在“支付宝加油”油站列表内同步站点地址、油价等信息 |
| 15 | 零管 | 微信公众号 | 腾讯公众号平台实现接口对接 |
| 16 | 零管 | 企业微信 | 企微通过加福利官进群跳转浙石油销售小程序，实现自动注册以及领券等功能 |
| 17 | 零管 | 高德地图 | 高德地图展示，可以查看站点详情以及导航等 |
| 18 | 零管 | 电子口岸高级会员 | 电子口岸etc跳转微信小程序，可以直接注册浙石油会员，并自动加入电子口岸会员标签中 |
| 19 | 零管 | 油气回收 | 通过接口、webservice协议等形式传输油气回收数据入政府平台 |
| 20 | 零管 | 烟草数据上传 | 与浙江省烟草公司对接实现站点烟草进销存数据对烟草局系统的上传 |
| 21 | 零管 | 高速能源会员互通 | 浙石油会员可在高速能源站点消费 |
| 22 | 零管 | 非标准站系统 | 十余座非标准站（第三方站级系统）对接，实现非标准站点交易接入 |
| 23 | 零管 | 生产辅助 | 提供站级相关数据、对接缺陷单、维修单、设备、故障等信息，支持容器化部署 |
| 24 | 零管 | 身份证校验 | 个人会员注册的时候进行身份证信息的校核及验证 |
| 25 | 零管 | 能多多系统 | 系统销售数据及订货信息传递至能多多系统，由能多多系统完成中央仓配送业务；系统获取能多多系统商品主数据库信息。 |
| 26 | 零管 | 浙石油数智销售系统 | 零管系统HOS端需集成至浙石油数智销售系统。作为数智销售系统业务中台之一的零售中心，涵盖非能商品基础信息、价格信息、类别信息、品类信息、供应商信息、促销信息、组织结构信息、人员信息、设备信息、库存信息、退货补货信息、油品信息、油品状态、油品价格、消费响应以及银行卡授权/支付响应等。 |
| 27 | 零管 | 浙能集团核心业务系统 | 浙石油数智销售系统实施统一接口管理，零管系统需与该系统开展接口集成工作，以达成与集团核心业务系统的数据互联互通。集团核心业务系统包括但不限于 ERP、FSSC 财务共享系统、财司系统、ZSRM 系统、商品主数据系统、供应商主数据系统、客户主数据系统等。 |

  - 硬件系统集成要求

本项目应采用供能站零售管理系统对各软件模块及硬件子系统进行集中管理。物联集成涉及供能站的洗车机、监控摄像头、液位仪、前庭控制器、加油机、价格牌等硬件子系统；软件集成涉及员工加油卡系统、洗车机管理系统、视频监控平台、液位仪监控平台等软件模块；数据集成涉及 HOS 系统数据等第三方数据源，详细的集成架构如下图所示：

系统集成架构图

本项目零管系统部署在招标人专有云环境中，与浙石油数智销售系统HOS系统	的拓扑关系如下图所示：

网络拓扑图

本项目所建设的系统需根据厂家提供的通讯协议、SDK或API接口，与供能站现有的加油机、液位仪、价格牌、洗车机等多种不同品牌的设备及软硬件系统进行对接。此项对接工作由投标人负责实施，具体清单包含但不限于（具体清单以供能站现场实际硬件为准）：

| 序号 | 项目 | 主要参数 | 信息采集技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机 | 加油枪状态、加油量、金额、单价、交易流水 | 多品牌加油机、大屏等进行通讯，支持标准及厂家自有协议及接口 |
| 2 | 液位仪 | 油高，水高，报警 | 与多品牌液位仪进行通讯，实现查询每个油罐信息，如油高，水高，报警等 |
| 3 | 价格牌 | 价格设置 | 与多品牌价格牌进行通讯，实现查询后台控制价格牌变价，亮度，闪烁功能 |
| 4 | 单机版站点接口对接 | 接入油、气机交易流水 | 通过现有协议接入，并支持多油、气机品牌 |
| 5 | 可燃气探头 | 气体浓度、报警状态 | 通过网络采集探头的实时及报警数据 |
| 6 | 液位仪侧漏 | 泄漏状态 | 定时采集液位仪所有管道的泄漏状态并预警提示 |
| 7 | 二次油气回收 | 环境检测、油气、气液比 | 通过数据接口对接，实现对站点油气的环境检测和油气回收的气液比，油气等信息的展示 |
| 8 | 三次油气回收 | 油气温度、油气压力 | 通过数据接口对接，对油气的三次回收进行监控，实时展示油气温度，油气压力等信息 |
| 9 | 洗车机 | 设备状态、交易流水 | 对洗车机通过接口形式，对洗车机进行启动洗车业务，并且能自主支付 |
| 10 | 监控设备 | 车牌识别、超脑、视频监控、客流量、硬盘录像机、摄像头、人脸识别 | 和站点的监控设备对接，包括车牌识别、超脑、视频监控、硬盘录像机、摄像头等 |
| 11 | 建行刷卡 POS | 支付信息 | 对建行刷卡POS机进行支付对接，油品支付能使用刷卡POS进行支付 |
| 12 | 多媒体电视机 | 广告信息 | 开发对应APP，在电视上安装，同步加油机大屏广告信息，进行广告播放、更新及控制 |
| 13 | 员工卡 | 卡数据 | 员工卡（CPU卡加PSAM卡）进行校验及读写，进行密钥验证，实现油机授权功能 |
| 14 | PSAM卡 | 卡数据 | 设计油机内置PSAM、实现国密级本地认证及加解密 |
| 15 | 读卡器 | 卡数据 | 员工卡初始化及制卡设备 |
| 16 | 防爆手持 POS | 支付信息 | G509、G63以及不同安卓版本手持POS机适配，开发浙石油销售站点APP |
| 17 | 工控机 | CPU、内存使用率、磁盘 | 华为工控机操作系统、储存、硬盘、内存等指标监控报警 |
| 18 | 打印机 | 状态 | 连接站点收银POS机，能针对发票，班结报表进行打印 |
| 19 | 收银 POS | 支付信息 | 使用收银POS机进行安装浙石油收银POS机APP，能进行钱箱控制以及支付扫码功能等支付通道 |
| 20 | 小票打印机 | 小票信息 | 能通过收银POS机安装相应的驱动，对小票进行开发对接，能使用收银POS机打印相应的支付交易小票 |
| 21 | 发票打印机 | 发票信息 | 使用印美打印机与后台进行数据对接，能通过印美打印机打印发票 |
| 22 | 扫描枪 | 商品条码信息 | 支持参数设置，能使用自动换行，并支持会员码、支付宝、微信等二维码扫描及识别 |

- 进度及人员要求

  - 概述

项目各阶段的工作任务应在招标人规定的期限内完成，初定于2026年底前完成用户初步验收工作。投标人需提供本次项目的项目进度表，并每周针对项目进度为招标人提供项目周报，每月提供项目月报。周报内容包括但不限于以下内容：本周对上周项目计划的工作完成情况、未完成原因、下周计划情况、需要协调的事项等。

  - 进度要求

合同签订后1个月内完成技术方案，合同签订后6个月内完成功能开发及功能测试，合同签订后9个月内完成集成测试、迁移测试及性能测试；合同签订后10个月内部署并完成2个站点的试点验证；试点验证验收合格后进入推广实施阶段，2027年第一季度实现全省推广且所有站点均试运行满3个月，进行推广验收；推广验收合格后进入质保期，为期一年，质保期结束后组织最终验收（质保期至少一年，如实际试点验证验收时间及推广验收时间滞后，则质保期相应延迟）。投标人根据此时间节点倒排项目施工工期，确保按时完工、验收。

下述时间为项目进度表，投标人需满足招标人进度的要求。

| 序号 | 内容 | 地点 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案设计 | 现场 | 合同签订后1个月内 |
| 2 | 模块开发 | 现场 | 合同签订后6个月内完成功能开发及功能测试 |
| 3 | 主体功能具备部署上线条件 | 现场 | 合同签订后9个月内完成系统集成测试、迁移测试及性能测试 |
| 4 | 试点验证 | 现场 | 合同签订后10个月内部署并完成2个站点的试点验证 |
| 5 | 全省推广及试运行 | 现场 | 2027年1季度完成全省推广及所有站点均试运行满3个月 |
| 6 | 最终验收 | 现场 | 全省推广验收通过后1年 |

  - 人员及驻场要求

投标人应根据招标人项目功能及时间要求，合理安排项目进度及现场开发实施人员。为确保项目整体质量和响应及时性，项目全部人员必须提供现场技术服务，技术服务地点系招标人公司（杭州市西湖区紫荆花路36号浙能源力科创中心）。驻场项目队成员需全职服务本项目，且必须满足技术条款人员配置要求，招标人有权面试确定项目团队成员是否符合要求。如投标人的项目组成员不具有相应资质或不符合项目要求的，招标人有权要求投标人更换项目组成员。

投标人应针对本项目建立完整的项目组织体系并保证其有效运行。投标人应拥有一个完整的项目实施团队，包含实施本项目所必须的各类专业技术和管理人员，其中包括但不限于项目总负责人、现场项目经理以及业务顾问和技术人员。投标人拟选派的项目负责人应具有丰富的实践经验、较强的项目推动与沟通管理能力。项目团队全体成员均应具有良好的服务意识和正确的工作态度。

投标人在投标方案中提供的项目组织机构及人员安排应与中标后项目实施时的组织机构及人员安排一致。

项目团队成员需满足以下要求：

- 产品经理、系统架构师、核心开发和技术人员须就职于投标人公司或其关联公司（指总分公司或母子公司，需提供相关证明材料），并提供社保证明。

- 项目团队成员均应具有1年以上所投产品实施经验。

- 投标人应给出项目团队的成员清单（工作简历、资质证书、社保证明），未经招标人同意，投标人不得随意更换现场服务人员。如投标人单方面更换、调离项目负责人，招标人有权终止合同。

- 若招标人认为投标人的人员不能胜任项目要求，有权要求投标人更换人员。投标人有责任在合理时间内更换人员，所发生的费用由投标人承担。

- 项目成员要求按项目阶段（项目启动至按项目进度要求进入服务期后3个月内）全程现场参与实施。项目合同期内，除非招标人提出要求，否则投标人不得更换项目负责人。其他项目成员在本项目工作期间应保持稳定和连续，原则上不能进行项目人员变动。特殊情况下投标人需要变动人员的，必须事先得到招标人的书面认可。新任人员必须在工作资历、业务经验等方面优于被替换的人员。

- 项目人员配置不低于31人，具体要求见下表：

| 人员岗位 | 岗位职责 | 具备技能 | 是否必须 | 最低人数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 软件项目总监负责全面管理项目，包括制定计划、组建团队、把控进度与质量、协调资源、沟通客户、技术选型与决策，以及处理风险与危机。 | 十年以上项目负责人经验，扎实的项目管理能力、卓越的团队领导与沟通能力、敏锐的风险洞察与应对能力，确保项目高效推进并满足客户需求。 | 是 | 1 |
| 产品经理 | 负责综合供能站站端系统的产品规划、设计和优化工作，确保产品满足业务需求并提升用户体验。与业务部门和技术团队紧密合作，收集并分析用户需求，制定产品功能迭代计划。跟踪产品开发进度，协调资源以保证项目按时交付，并在上线后持续收集反馈进行优化。 | 五年以上产品经理相关工作经验，熟悉软件产品生命周期管理。具备良好的逻辑思维能力和数据分析能力，能够将复杂业务需求转化为清晰的产品设计方案。熟练使用产品设计工具（如Axure、Sketch），并对前端或后端技术有一定了解。具有较强的沟通能力和团队协作精神，能够在多部门间高效推进项目。 | 是 | 5 |
| 硬件系统架构师 | 负责硬件系统的设计和架构工作，包括硬件选型、系统集成和性能优化；制定硬件开发的技术路线和方案，确保系统的可靠性和可扩展性。 | 五年以上硬件设计相关工作经验，熟悉嵌入式系统开发及硬件调试工具；具备扎实的电子电路基础知识，能够独立完成硬件原理图和PCB设计；熟悉主流硬件平台和接口协议，如ARM、FPGA等，具有较强的团队协作和技术文档编写能力。 | 是 | 1 |
| 软件系统架构师 | 负责软件系统整体架构的设计与优化，制定技术规范和标准；主导关键技术问题的解决，保障系统的高性能和高可用性；指导开发团队进行代码实现和技术攻关。 | 五年以上软件开发经验，精通分布式系统设计和微服务架构；熟悉云计算平台（如AWS、Azure）及相关技术栈；具备良好的抽象思维能力和技术前瞻性，能够根据业务需求设计灵活且高效的解决方案。 | 是 | 2 |
| 数据架构师 | 负责企业级数据架构的设计与实施，包括数据模型、数据流和存储方案的规划；推动数据治理和数据质量管理，确保数据的安全性和一致性；支持大数据分析和挖掘工作。 | 五年以上数据架构或数据工程相关经验，熟悉数据仓库和ETL流程；掌握主流数据库技术和大数据处理框架（如Hadoop、Spark）；具备优秀的逻辑分析能力，能高效解决复杂的数据问题。 | 是 | 1 |
| 技术经理 | 领导和管理软件项目的开发工作。制定项目开发计划，合理安排项目组内开发资源，并进行开发质量跟踪、监控及带领团队解决开发问题。 | 五年以上相关工作经验，深厚的技术背景；良好的沟通和协调能力，熟悉微服务架构及某一主流开发语言，如 java、python，具备将业务方案转为技术实施方案能力，并能有效指导技术方案落地和执行。 | 是 | 1 |
| 后端开发工程师 | 开发和维护后端服务，包括 API、数据处理和存储；与前端开发人员协作，确保前后端接口的正确实现。 | 三年以上系统后端开发相关工作经验，熟悉某一类数据库包含不限于关系型数据库（如 oracle、PostgreSQL、MySQL）。 | 是 | 10 |
| 前端开发工程师 | 开发和维护用户界面，确保良好的用户体验 | 三年以上系统前端相关工作经验，熟悉前端开发技术（HTML、CSS、JavaScript）；熟悉至少一种前端框架（如 Vue.js、Angular）。 | 是 | 5 |
| 测试工程师（含性能测试） | 设计和执行测试计划，确保系统的质量和稳定性；进行单元测试、集成测试和系统测试。 | 两年以上相关工作经验，熟悉软件 测试方法和工具；良好的问题分析 和解决能力；了解自动化测试工具 （如 Selenium、JMeter）。 | 是 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 31 |

- 项目实施服务

  - 项目实施方案要求

投标人应充分理解招标人发展战略，充分理解招标人业务管理模式、信息化建设现状、业务流程、组织结构、业务形态，充分借鉴国内外类似企业、行业的最佳实践，在满足招标人信息化规划宗旨和目标下，细化具体的实施计划，提出科学、先进、合理、符合招标人实际和项目意图的技术方案，包括清晰、具体的方案和有价值的建议。投标人所提供的技术方案必须是完整的、可操作的，具有先进性、适应性。

投标人的技术方案中应包含完整的建设实施过程、步骤、主要工作内容、将完成的成果详细描述。

投标人应提供项目的实施方案，包括实施内容、进度计划、各节点的交付品、项目人员组织、质量管控措施、技术培训方案和技术支持及服务内容等。

合同签订后，中选方应与招标人和项目应用单位共同确认在项目实施过程中技术服务的各个层面具体内容，并制定具体的实施方案和进度计划。

  - 系统技术要求

- 除非另作规定，投标人应负责一切与系统设计、开发、安装、配置、调试有关的工作和服务。

- 本项目开发过程的文档和代码管理采用招标人指定的项目管理、版本管理工具，满足招标人项目管理制度要求，项目过程文档和代码要求和系统安装同步移交。

- 投标人应根据招标人的安装环境提供系统安装和调试方案，经双方讨论确认后，作为安装调试的依据。安装调试方案应包括详细的工作表和工作内容，如不同系统环境的应用软件的安装，数据库的安装，软件程序问题的解决方案，以及数据中心的物理配置等。

- 为满足开发与测试的独立性要求，避免影响生产业务，除生产环境外，还需独立的开发环境和测试环境，并且有配套的代码同步机制。

- 测试工作完成后，由招标人项目人员确认后方可迁入生产环境，迁入工作由招标人项目人员按照实施方提供的安装部署手册，在投标人指导下执行。招标人项目人员的所有工作并不解除投标人对合同规定的保证责任。

  - 系统测试要求

    - 测试总体要求

- 投标人应向招标人提供用户接收测试的内容及其方法。测试内容涵盖性能指标、容错性、可用性、稳定性、安全性和可管理性等。投标人可依据合同、技术规范书和国家有关规定进行修改和补充，经招标人确认后形成的测试报告将作为验收报告的附件提交验收。

- 系统测试需要严格按照相关标准及规范进行，投标人应提前5个工作日提交系统测试方案。

- 投标人负责系统测试（包括测试方案的制定），招标人参与系统测试，并负责测试方案的最终确认，双方共同进行测试和诊断所有模块和整个系统，并签署《系统测试报告》。

- 测试方案应至少包括：测试场景、测试环境、测试方法、测试时间进度安排、测试不通过时的解决办法等。

- 系统验收测试方案由招标人和投标人共同制定。

- 实施、开发阶段进行集成测试、最终用户接受度测试。

- 上线前应通过安全性测试。

    - 单元测试

对于二次开发的程序代码，要求配备相应的单元测试代码。对于核心业务，单元测试覆盖率不低于98%。

    - 集成测试

软件开发过程中，应在测试环境与各相关外围系统展开系统集成测试，充分验证系统间交互的正确性、可靠性和健壮性。

    - 最终用户接受度测试

软件开发过程中与上线前，由最终用户对软件产品进行检验，校验是否符合预期的各项要求，以及用户能否接受的问题，包括操作便捷性、界面友好性、内容完整性等。

    - 运维管理接受度测试

软件开发过程中与上线前，由运维管理员对软件产品的运维方式进行检验，校验是否符合预期的各项要求，以及运维管理员能否接受的问题，包括运维手册、日常监控内容、常见问题及解决办法，操作便捷性，界面友好性等。

    - 压力测试

- 实施方在系统上线前应提供压力测试服务（相关的压力测试工具由投标人提供）。

- 压力测试应使用双方认可的第三方工具，按照招标方人员规模，分析各应用可能的在线(或并发)用户数，经招标人同意，按照评估后的在线（或并发）用户模拟在线处理业务，测试系统所能承受的最大负载。模拟可能的最大并发用户数量和业务操作，测试系统的响应情况。

- 实施方应根据压力测试情况进行系统性能调优。

    - 安全性测试

根据国家、能源行业对信息安全的要求，信息系统上线前应进行安全性测试，具体的安全性测试由招标人聘请的第三方网络安全等级保护评测机构负责。只有安全性测试合格后系统才能上线。

    - 数据恢复测试

蓝图设计阶段系统上线前应进行备份及恢复测试，备份和恢复测试应按照备份和恢复方案进行，确保上线后生产业务数据及相关应用程序数据的备份完整性，验证应用服务发生数据丢失等场景下，系统可以通过备份软件进行恢复。

  - 项目保密要求

本项目工作禁止转包或变相转包，投标方对本项目建设过程中各类资料文件有保密义务，投标方有义务对在项目中接触的招标方的技术情报、资料数据及商业秘密等信息进行保密，未经招标方书面同意，不得向第三方泄露，且与招标方签订保密条款或保密协议。投标方应采取一切合理措施确保其技术人员和其他雇员不会违反本合同的条款披露或散布从招标方获悉的任何信息、资料。

任何一方未征得对方同意，不得为任何其他目的而自行使用或允许他人使用从对方获得的信息，本合同另有约定除外。

未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本协议及其相关附件内容，本合同另有约定除外。

任何一方违反本条款，给对方造成损失，须承担赔偿责任。

  - 成果提交

成果物应包含软件、相应著作权及技术文档，技术文档要求详见第11章，软件及著作权要求如下：

    - 软件

包括以下内容：

- 软件平台；

- 可视化工具；

- 系统全部源代码（系统本体平台、二次开发功能，特别对于自主开发的类库，如jar等，也应提供源代码及相关注释）、数据字典或数据库设计说明书；

- 开源组件清单（包括版本、协议等）；

- 其他组件及软件（除招标人提供的组件能力表单附件外，系统运行必需的组件由报价方提供，并有永久授权，不涉及到额外费用。）

    - 著作权

- 投标人负责为招标人提供申报不少于5项发明专利和2篇行业标准规范所需的材料，并协助招标人进行相关的申报工作，投标人应为招标人所提供的商业情报、企业管理等相关材料予以保密，本项目所申请的专利和软件著作权归招标人所有。

    - 站端设备选型方案

投标人需提供综合供能站站端系统运营相关设备选型方案，方案应紧扣成本可控，稳定可靠，国产化达标三大核心目标，符合国家相关法律法规及行业标准，明确设备配置、国产化证明、成本明细及稳定性保障措施，适配综合供能站防爆等场景，保障设备兼容性与运维便捷性，可直接作为项目实施的依据。

    - 文档要求

在本次项目中，投标人需确保项目相关的所有技术文档完整规范，包括但不限于方案设计文档、开发实施文档、用户验收测试报告、项目验收报告、竣工资料等，涵盖系统设计、开发、安装、使用、测试及运维等环节。在项目最终交付时按照招标人档案管理的具体要求进行分类整理、装订成册，并按时提交给招标人归档保存。所有文档应当内容详实、格式规范，能够全面反映项目实施过程和最终成果。这些文档包括但不限于：

（1）项目准备/需求阶段：初步项目工作计划文件、项目管理文件的定义、项目启动大会文件。

（2）业务蓝图/设计阶段：现状调研报告、标准业务流程设计（BPI）、流程分析和变更方案（BPR）、变革管理设计、未来业务蓝图设计文档、客户化开发需求清单、应用层面的集成以及对主要系统接口的框架定义、系统架构设计方案、系统功能设计方案。

（3）系统实现/开发阶段：系统整体架构设计、系统详细方案设计、接口设计、数据库设计、开发的程序及技术说明书、生产环境安装与配置报告、系统运行管理制度(变更，版本控制等)、岗位和职责设计、权限规划和划分以及设置文档、主数据格式文档、主数据设计和管理方案、数据清理方案、单元测试报告、用户标准操作手册、集成测试计划、集成测试报告、性能测试报告、集成测试计划和方案、集成测试测试用例、系统测试计划和方案（功能测试、性能测试）、系统测试测试用例（功能测试、性能测试）、UAT测试计划和方案、UAT测试测试用例、系统初始化配置手册、业务功能配置手册、用户操作手册模板、集成测试报告、性能测试报告、功能测试报告、UAT测试报告、安装部署手册。

（4）上线准备及系统切换阶段：系统配置文件、系统培训文档、数据交接文档、系统试运行方案、系统安装说明书、系统管理员手册、最终用户考核报告、系统转换计划、上线准备核查列表、生产系统数据转换完成确认报告、系统切换完成报告、系统上线方案设计（比如双系统并行方案等）、上线支持保障方案、运维方案、信息系统上线申请、期初数据导入方案。

（5）上线后支持阶段：问题处理记录清单。

除需装订成册并提供 2 套纸质文档外，还需同时提供2套电子版文档（存储于 U 盘）。具体要求如下：

- 投标人提供的资料应使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的语言应为中文。

- 资料应结构清晰、逻辑严谨。内容需准确无误、前后一致、完整清晰，以满足工程需求。

- 投标人提交资料应及时、充分，以契合工程进度要求。

- 投标人提供的技术资料需满足设计、实施、调试、运行和维护这五个方面的要求。

- 投标人应及时提供与本合同相关的资料。

- 对于虽未列入合同技术资料清单，但却是工程必需的文件和资料，一旦发现，投标人应及时免费提供。

交付物包括但不限于：

1)	项目计划

2)	项目组织及管理制度

3)	项目记录和报告

4)	项目启动文件

5)	项目团队文档

6)	项目质量计划

7)	变更管理策略

8）	风险管理策略

9）	知识转移策略

10）数据管理策略

11）业务规划方案（含调研报告、需求说明书、需求分析报告、差异分析报告、行业最佳模板、技术方案等）

12）业务蓝图设计方案

13）系统设计方案

14）系统概要设计报告

15）系统详细设计报告

16）流程设计方案

17）系统配置文档

18）开发功能清单

19）开发手册与开发规范

20）数据字典或数据库设计说明书

21）角色权限设计

22）测试文档（含测试计划、功能测试用例、单元测试、集成测试、系统测试报告、用户验证测试报告）

23）切换计划

24）系统部署及上线方案

25）最终用户培训计划

26）切换检查报告

27）系统试运行报告

28）系统优化计划

29）项目总体评估报告

30）系统管理员手册

31）用户手册

32）软件源代码

- 验收及相关资料

本项目验收分为系统方案验收、系统初验、系统推广、最终验收四个验收节点。

  - 系统方案验收

投标人负责系统方案编制，包括《需求规格说明书》，《系统概要设计》，《系统详细设计》、《系统集成方案》及《整体部署实施方案》等。

  - 系统试点验证

系统试点验证，在进行全省推广前需完成2个站点的验证。在系统试点验证前，需通过等保2.0三级网络安全测评。

在试点验证阶段，需确保所选站点能够全面反映系统在不同环境下的运行表现。每个站点的验证过程应包括功能测试、性能评估以及用户体验反馈收集。针对发现的问题，应及时进行调整和优化，确保系统稳定性和可靠性达到预期目标。同时，试点验证的结果将作为全省推广的重要依据，需形成详细的验证报告，包含数据分析、问题总结及改进建议等内容。此报告需提交至相关部门审核，以确认是否具备推广条件。

  - 全省推广及验收

系统全省推广并进行试运行3个月。验收要求系统稳定试运行满3个月，且满足以下全部条件。投标人需以书面形式向招标人提出试运行申请，内容包括：《系统试运行申请》、《系统测试报告》、《使用手册》、《安装配置手册》、《技术资料移交清单》等。具体要求如下：

（1）系统在全省范围内推广时，需制定详细的推广计划，包括各地区的实施时间表、资源配置方案以及风险应对措施。

（2）推广过程中应确保技术支持团队的及时响应，解决各地反馈的问题，并根据实际运行情况对系统进行必要的调整和优化。

（3）建立有效的沟通机制，定期向各区域负责人汇报推广进展，收集用户反馈，为后续改进提供依据。

（4）准备充足的培训材料，针对不同层级的用户开展专项培训，确保其能够熟练操作系统并理解相关功能。

（5）系统上线后稳定运行，在试运行期间提出的问题得到及时解决。

（6）系统中各功能模块使用正常、数据准确、性能良好。

（7）供货范围符合技术规范书要求。

  - 最终验收

系统推广完成并验收通过后，进入1年免费质保运维期。

在招标人遵守投标人操作和使用规则的前提下，从系统调试合格之日起，在质量保证期内系统发生故障无法正常运行时，投标人应及时为招标人提供解决方案，使系统恢复正常使用。

在质保期内系统问题均得到解决，项目终验。投标人以书面形式向招标人提出验收申请，内容包括：《最终验收申请》、《最终配置清单》、《运维报告》等。

质保期满后，如出现质量问题，招标人可联系投标人处理，具体费用由招标人和投标人协商确定。

投标人提供给招标人的系统，均应附带使用说明书等相关文件。

- 技术支持及售后服务要求

  - 技术支持要求

投标人在组建项目管理团队和技术服务团队时，应当以高度负责的态度进行人员选拔和配置，确保团队成员具备相应的专业资质和项目经验。在项目实施过程中，未经招标人以书面形式明确同意，投标人不得擅自调整或更换项目服务人员。同时，若招标人在项目执行过程中发现任何服务人员存在能力不足或工作表现不符合要求的情况，投标人必须按照招标人的要求立即予以更换，并确保新到岗人员能够胜任相关工作。

投标人必须严格按照项目进度计划，在招标人指定的工作场所完成软件系统的整体安装部署、系统调试及性能优化等全部实施工作，确保交付的系统达到招标人要求的可用性标准。在实施过程中，投标人还需安排专业技术人员对招标人的项目工作人员进行全程指导，使其能够全面参与软件系统的安装部署、功能测试、性能诊断及问题排查等各个环节的工作。对于项目实施各阶段的具体执行方案，投标人应当提前至少5个工作日提交给招标人进行审核确认，并根据招标人的反馈意见进行必要的修改完善。

  - 售后要求

投标人必须在投标文件中明确承诺各项服务的响应时间和服务内容细则，并明确提供针对本项目的售后服务体系。

在合同约定的服务保障期内，投标人应当提供全天候不间断的技术支持服务，确保每周7天、每天24小时均有专业技术人员提供质量保证和技术支持。当系统出现故障时，投标人必须在30分钟内做出实质性响应，并在4小时内彻底解决问题；对于无法立即解决的复杂故障，投标人必须立即启动预先制定的应急处理预案，采取有效的临时措施确保招标人系统的持续稳定运行，直至问题完全解决。

在质保期间，投标人需提供至少4名员工到浙石油销售公司进行驻场服务。

在售后服务期间，投标人应提供阶段性售后服务总结报告。

- 培训和设计联络

投标人需负责对招标人的使用人员、系统管理人员和技术人员开展培训，培训总次数不少于3次。培训的方式、时间、课程内容、参与人数、地点等事宜由招标人确定。投标人应安排经验丰富的专家来设计培训课程及知识题库，课程及题库应满足招标人要求并通过招标人审核。投标人需向学员提供必要的技术资料，同时允许学员自行留存培训期间的笔记本、技术资料及有关文件。

培训的时间、人数、地点等具体内容由招标人、投标人双方协商确定。投标人为招标人的培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿以及交通、通讯便利。培训费用包含在合同总价中，若因工程实际需要，招标人增加培训人数和次数均不影响合同总价。

培训计划和内容需由投标人在投标文件中予以列出。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

依据项目进度应安排设计联络会，有关设计联络的计划、时间和内容要求由采购报价双方共同商定。设计联络会不少于2次，费用由投标人承担。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由采购报价双方协商确定。

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- 知识产权

使用平台开发的，投标方需无偿向招标方提供平台使用权且招标方拥有在平台上开发的系统的知识产权及其源代码，同时，在项目质保期内，投标方免费升级提供给招标方使用的平台，投标方做好知识转移工作，招标方不仅能使用系统，也能了解系统的运行原理，招标方可根据需要自行进行非支付类二次开发工作，真正实现技术开放、程序透明化；完全使用编程语言开发的，投标方需无偿向招标方转移软件的所有程序代码且招标方拥有软件的知识产权。无论采用哪一种开发方式，投标方均不得对交付的成果和所提供的软件进行限制，包括对用户授权数、并发用户数。

若本项目研究成果进行推广使用，需获得招标人的同意，且全部收益归招标人所有。

- 供货及服务范围

本次采购范围主要包括招标人“浙江浙石油综合能源销售有限公司”项目的相关软件和服务。

投标人应确保供货范围的准确、完整，以满足招标人项目的运行要求为原则，在技术规范中涉及的其它要求也作为本供货范围的补充，若在实施、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充。

项目实施期间，投标人须提供现场开发实施及技术支持服务，现场办公场所由招标人提供。招标人未列明，投标人认为必需的费用也需列入报价清单。

投标人将本项目的软件清单和服务清单填写于以下表格内，可酌情增加表格行数。

项目所需软件和服务清单如下：

- 软件产品清单

| 序号 | 名称 | 模块 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零售管理系统 | 站级应用 | 项 | 1 | 具体要求详见4.1章 |
| 2 |  | 客户移动端应用 | 项 | 1 | 具体要求详见4.2章 |
| 3 |  | 客户WEB平台 | 项 | 1 | 具体要求详见4.3章 |

- 软件开发服务清单

| 序号 | 功能/服务 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零售管理系统－总部级应用 | 项 | 1 | 根据招标方实际业务需求做定制化开发调整，并接入浙石油数智销售系统，详见4.4章。 |

- 集成实施服务清单

| 序号 | 名称 | 内容与要求 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成服务 | 负责与浙石油销售公司指定的现有系统进行对接联调，包括但不限于：浙石油数智销售系统、财务系统、支付平台等。 | 《系统集成接口规范》、《联调测试报告》、《系统对接确认单》、《业务功能验证清单》等 | 详见5.1章要求 |
| 2 | 数据迁移 | 1. 原系统数据结构分析及关键数据实体识别；2. 历史业务数据（油品 / 非油品采购、销售、库存、会员、交易结算等）清洗、转换；3. 数据导入及完整性、一致性校验；4. 新旧系统数据割接及平滑过渡保障 | 《数据迁移方案》、《原数据清洗报告》《新系统数据验证报告》、《数据迁移异常处理记录》等 |  |
| 3 | 现场实施 - 设备集成 | 1. 300座以内的综合供能站加油机、液位仪等设备通信接口适配；2. 物联设备（洗车机、品牌柱价格牌、加油机大屏等）集成调试；3. 国产化硬件设备调试及过渡衔接 | 《设备安装部署清单》、《硬件调试记录》、《设备联调确认表》等 | 详见5.2章要求 |
| 4 | 现场实施 - 系统部署 | 1. 服务器及终端设备系统安装部署；2. 软件环境配置及优化；3. 2 个试点站点系统部署及验证；4. 全省综合供能站系统切换上线 | 《系统部署配置文档》、《站点系统上线验证报告》、《系统切换方案》等 |  |
| 5 | 实施支撑 | 1. 项目需求对接及方案优化；2. 现场问题整改及技术支持；3. 项目进度管控及协调沟通；4. 与双甲方（浙石油综合能源销售有限公司、浙能数字科技有限公司）对接验收 | 《需求对接优化记录》、《现场问题处理台账》、《项目验收准备清单》等 |  |
| 6 | 安全测评 | 漏洞扫描、渗透测试、等保测评 |  |  |

- 性能考核

- 稳定性要求考核

项目质保期为1年，自最终验收合格之日算起。质保期内系统运行异常问题，投标人接到招标人通知后4小时内予以免费解决。如在招标人通知投标人后，投标人不及时维修或不维修的情况下，招标人有权重新安排其它单位代其维修，所发生的费用，从质保金中扣除，不足部分由投标人补偿。若在质保期内因投标人原因发生死机、中断，投标人应免费整改至技术规范书的规范要求，否则支付10000元/次的违约金。

投标人应保证质保期内系统可利用率≥99.99％，保证系统功能完善，并经试验证实其符合技术规范书规定的所有功能。若达不到技术规范书规定的要求，则投标人必须在1月内免费整改至技术规范书的要求，并承担所发生的直接费用。

- 安全性要求考核：

系统平台开发完毕后需要通过安全测试，并通过漏洞扫描、渗透测试和等保2.0三级测评，相关费用需包含在合同总价中。如未通过测评，则需进行整改，直至通过测评。

- 其他要求考核

技术资料交付每少一份扣2500元。

技术培训每少一次扣5000元。

- 技术差异表

投标人需将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表，而且技术部分和商务部分要单独列表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 对差异的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款 | 要求 | 条款 | 响应 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- 驻场承诺书

驻场承诺书

致：[招标方名称]

我方（投标人名称：；法定代表人：；联系电话：）参与 “[项目名称]（招标编号：）” 的投标，就本项目驻场服务事宜，郑重承诺如下：

- 驻场人员数量；至少配置____名驻场人员（含至少1名项目负责人）；

- 人员资质要求：驻场人员需具备章节6.3.人员及驻场要求；

- 人员稳定性：驻场期间不随意更换人员，确需更换的，将提前 15 个工作日向招标方提交书面申请，且更换后人员资质不低于原人员标准。

本承诺书为投标文件的组成部分，与投标文件具有同等法律效力。

投标人（盖章）：____________________

法定代表人 / 授权代表（签字）：____________________

日期：______年____月____日