浙江浙能长兴发电有限公司

工程安健环管理协议

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，落实环境保护、职业健康、治安及网络安全管理要求，依据国家有关法律法规、电力行业规范、浙江省能源集团有限公司及浙江浙能长兴发电有限公司各项安全管理规章制度，明确甲、乙双方在浙能长兴电厂迁建项目全阶段质量检测服务全过程的安全、职业健康、环境、治安、网络安全（以下简称安健环）责任，防范检测现场作业安全风险，杜绝各类安全、环保、职业健康事故，特签订本协议。

本协议为《浙能长兴电厂迁建项目质量检测服务合同》不可分割法定附件，与主合同同时生效、同步终止，具备同等法律效力；双方均应严格恪守协议全部条款，任何一方违约，需独立承担对应经济赔偿、行政处罚乃至法律责任。

本协议所称甲方为本项目建设发包方，乙方为本项目全阶段现场验证性抽样质量检测服务承包单位。

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同编号 |  |
| 发包方（甲方） | 浙江浙能长兴发电有限公司 |
| 承包方（乙方） |  |
| 工程项目名称 | 浙能长兴电厂迁建项目质量检测服务合同 |
| 工程项目地址 | 浙江省湖州市长兴县和平镇霅溪村 |
| 承包范围 |  |
| 承包方式 |  |
| 项目计划开工日期 |  |
| 项目计划完工日期 |  |

第一条 项目基础信息

1. 主合同名称：浙能长兴电厂迁建项目质量检测服务合同

2. 项目地址：浙江省湖州市长兴县和平镇霅溪村

3. 乙方检测服务范围：

（1）按照国家能源局相关文件要求开展全项目现场验证性抽样检测，包含土建试验、电气试验等全部检测试验工作；

（2）分九大检测阶段实施现场检测服务：首次及地基处理质量检测、主厂房主体结构施工前质量检测、主厂房交付安装前质量检测、锅炉水压试验前质量检测、汽轮机扣盖前质量检测、厂用电系统受电前质量检测、建筑工程交付使用前质量检测、机组整套启动试运前质量检测、环保工程脱硫防腐前专项质量检测；建筑工程交付使用前、机组整套启动试运前两项检测可同步开展；

（3）配合甲方完成各阶段现场取样、试样送检、原位检测、设备试验、现场旁站、检测数据采集、检测影像留存、检测报告编制交付等全部现场检测作业；

（4）覆盖厂区土建、热力设备、电气系统、环保脱硫防腐、码头航道配套工程全专业检测作业。

4. 协议期限：与质量检测主合同服务期限保持一致；若主合同检测周期、现场取样试验作业时间发生变更，乙方须提前5个工作日向甲方迁建工程部、迁建质量安全部提交书面变更申请，经甲方审批备案后方可调整现场检测作业计划；协议整体有效期至本项目全部质保期满、全套检测档案、试验原始记录完整移交甲方完毕为止。

第二条 本项目强制执行法律法规、规程、标准及甲方制度

（一）国家、地方法律法规

1. 《中华人民共和国安全生产法》

2. 《中华人民共和国消防法》

3. 《中华人民共和国特种设备安全法》

4. 《中华人民共和国职业病防治法》

5. 《中华人民共和国环境保护法》

6. 《中华人民共和国网络安全法》

7. 《建设工程安全生产管理条例》

8. 《生产安全事故报告和调查处理条例》

9. 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》

10. 《特种设备安全监察条例》

11. 《建设工程质量管理条例》

12. 《浙江省安全生产条例》

13. 《浙江省建设项目安全设施监督管理办法》

14. 《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》

15. 《浙江省重点领域清洁运输实施方案》

（二）电力、工程检测行业安全规程、检测规范

1. 《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》

2. 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》

3. 国家能源局电力工程质量检测、现场抽样验证相关管理文件

4. 土建、金属、电气、环保、水工码头工程检测安全操作规范

（三）浙能集团及长兴电厂内部管理制度

1. 浙江省能源集团有限公司《工程安全文明施工标准化管理办法》

2. 浙江省能源集团有限公司《工程建设安全管理规定》

3. 浙江省能源集团有限公司《基建项目考核管理办法》

4. 浙江省能源集团有限公司《工程设备材料现场管理办法》

5. 浙江省能源集团有限公司《施工机械管理规定》

6. 浙江省能源集团有限公司《工程现场交通管理办法》

7. 浙江省能源集团有限公司《工程施工用电管理办法》

8. 浙江省能源集团有限公司《消防安全管理办法》

9. 浙江浙能长兴发电有限公司《隐患排查治理管理》

10. 浙江浙能长兴电厂迁建工程安全生产考核与奖惩管理办法

11. 浙江浙能长兴电厂迁建工程事故事件调查、处理、统计、报告管理办法

12. 甲方治安保卫、网络信息、环保扬尘管控、外来人员入厂管理全部现行制度

13. 双方后续新增发布的安健环、工程质量检测相关管理文件、标准

第三条 协议签订与现场检测作业基本原则

1. 先签安全协议，后进场作业：未签订本安健环管理协议前，乙方任何检测人员、检测车辆、试验仪器、取样设备、危化试剂不得进入项目厂区、码头、航道、施工工作面开展取样、原位试验、设备检测等作业；甲方有权拒绝乙方人员、设备入场。

2. 统一管理、分级负责：甲方对项目全场安健环工作统一监管；乙方作为现场检测作业责任主体，独立承担检测人员、检测车辆、试验仪器、化学试剂在厂区、施工现场、码头航道作业的全部安健环主体责任；总包、施工、监理单位各司其职，各方协同管控现场安全风险。

3. 谁进场、谁负责，谁检测、谁管控：乙方所有现场取样、试验、设备检测活动产生的安全、环保、职业健康风险，由乙方第一时间管控、处置，承担全部直接责任；乙方自带检测试剂、仪器、切割/探伤/试压设备引发的风险由乙方全权负责。

第四条 项目安健环总体管理目标

4.1 人身、设备、治安安全目标

a）乙方检测团队不发生全口径人身死亡、重伤、轻伤事故；

b）乙方取样、试压、探伤、电气试验作业不造成甲方在建/在用设备、码头航道设施50万元及以上损坏事件；

c）乙方检测试剂、切割设备、油料、气瓶管理不当不引发施工现场、试验室、办公区域、码头库区火灾、重大火险；

d）乙方人员、检测车辆不发生负主责及以上人员伤亡类一般及以上道路交通事故；

e）乙方人员长期接触粉尘、噪声、化学试剂、射线探伤不发生永久性职业伤害、尘毒噪声、放射性职业病事故；

f）乙方高处取样、起重构件探伤、基坑地基检测时，不参与、不诱发脚手架、起重机械、基坑坍塌类安全生产事件；

g）不因乙方现场检测、试样堆放、探伤作业引发具有较大社会影响的安全事件、群体信访事件；

h）乙方人员开展电气试验、厂用电检测、临时接线作业，不引发全厂停电、局部断电、短路爆炸事件；

i）乙方现场化学试剂、试验废液管理规范，杜绝群体性中毒、集体健康伤害事件；

j）杜绝乙方责任引发以下治安、刑事案件：

① 厂区5万元以上现金、15万元以上工程物资被盗抢（含乙方检测原始记录、涉密检测报告、探伤影像资料丢失）；

② 检测用危化品、放射源、高压气瓶因乙方管理不当丢失、被盗、非法转借、随意遗弃；

③ 乙方现场管理疏漏导致甲方被省级以上公安、生态环境部门通报批评；

④ 乙方人员恶意损坏现场安全防护、监控、环保、消防设施，干扰现场施工、设备安装、试运安全生产；

k）杜绝乙方责任引发网络安全事件：

① 乙方检测电脑、移动存储介质、探伤采集设备造成甲方内网、外网网站被篡改，产生不良社会影响；

② 工程检测数据、探伤报告、设备缺陷记录、业主敏感技术资料、涉密图纸因乙方管理不善发生泄露、外传。

4.2 职业健康管理目标

a）乙方为全体现场检测人员配齐合格防尘、防噪声、防酸碱、防辐射、防滑、高空、临水救生等全套劳动防护用品；射线探伤人员配备专用防辐射防护装备；

b）定期组织现场取样、探伤、化学试验作业人员开展专项职业健康体检，建立全员职业健康管理台账；

c）不在无防护措施的粉尘、高噪声、有毒有害、强辐射、有限空间区域长时间停留开展取样、检测作业；有限空间、密闭容器检测严格执行作业许可制度。

4.3 环境保护管理目标

a）乙方现场取样、试压、探伤、化学试验作业不引发一般环境污染事件、环保群体性事件，不被生态环境主管部门通报、处罚；

b）乙方现场取样、开挖、试压作业不得随意破坏厂区植被、绿化、航道岸线、水体；试验废液、清洗废水严禁直接排入厂区雨水管网、河道；

c）乙方检测车辆、切割、探伤、试压便携设备产生噪声、粉尘、废水、废气全部达标排放；

d）检测废料、废弃试样、废试剂瓶、废墨盒、废弃耗材、探伤胶片分类投放至甲方指定危废、一般固废收集点，不随意丢弃、就地掩埋；

e）乙方不携带、不使用国家明令淘汰的高污染、高辐射检测工具、化学耗材；

f）倡导节能办公，减少现场纸质报告打印，检测废料、废弃试样分类回收循环处置；

g）乙方进场检测车辆尾气排放满足《浙江省重点领域清洁运输实施方案》及长兴当地环保管控要求，无超标运输车辆进入厂区、码头；运输危化试剂、放射源车辆具备合规运输资质。

第五条 甲乙双方现场安健环对接人员及管理要求

5.1 甲方现场对接管理

甲方指派__________（联系电话：__________）为本项目迁建工程安健环总负责人，统一对接乙方全阶段质量检测现场安全管理工作，职责：

（1）对乙方所有拟进场检测人员开展安全交底、厂区重大风险告知；

（2）定期巡查乙方现场取样、探伤、试压、电气试验安全管控落实情况，制止乙方违章检测作业；

（3）接收乙方安全隐患上报，协同总包、监理协调现场施工单位落实隐患整改闭环；

（4）检测作业引发事故时统筹应急救援、上报属地监管部门。

5.2 乙方安健环管理岗位配置

1. 乙方指派__________（联系电话：__________）为项目质量检测总负责人，是乙方现场安健环第一责任人，全面统筹所有取样人员、探伤人员、化学试验人员、外勤检测、设备仪器运输、现场试验全流程安全管理；

2. 乙方专职配置__________（联系电话：__________）为检测专职安全管理员，持有效安全管理上岗证书，专职负责：人员入厂安全教育、检测作业风险辨识、劳保用品/防辐射装备检查、每日现场安全巡查、安全台账记录、隐患上报、事故上报、危化品及放射源出入库管控；

3. 乙方检测总负责人、专职安全管理员不得擅自离岗；如需更换，须提前3个工作日向甲方提交书面报备审批；短期离开长兴项目现场，必须向甲方迁建工程部、质量安全部履行书面请假手续，离岗期间指定临时安全责任人并书面告知甲方；

4. 涉及射线探伤、高压试压、有限空间、危化试剂操作岗位，乙方配备持证特种作业人员，资质证书进场前提交甲方核验留存。

5.3 现场沟通报备机制

乙方须每日进场前向甲方对接人报备当日取样检测区域、作业人员名单、是否开展探伤/试压/有限空间等高风险检测；每日离场前反馈当日现场安全、危化品使用情况；发现基坑坍塌、高压漏电、危化泄漏、放射源遗失等重大安全隐患第一时间电话同步甲方安健环负责人。

开展射线探伤、高压水压试验、有限空间检测等高风险作业前，乙方须提前24小时向甲方提交专项作业方案，经甲方、总包、监理审批后方可实施。

第六条 甲方权利与义务

6.1 甲方义务

1. 建立覆盖全厂的安全生产、环保、治安、网络安全监管体系，向乙方提供现行有效法律法规、集团及电厂安健环、工程检测管理制度完整清单；

2. 对乙方所有拟进场检测人员统一组织入厂三级安全教育、项目专项风险交底、安全闭卷考试，考试不合格人员禁止入场；安全教育、考试记录统一存档备案；针对射线、高压、有限空间等高风险区域单独开展专项交底；

3. 向乙方书面告知厂区、施工区、码头、航道重大危险源（高空作业、起重、危化、有限空间、航道船舶、高压带电区域、辐射管控区）分布、禁止进入区域、应急疏散路线、危废集中存放点；

4. 为乙方正常现场取样、原位检测、设备试验提供必要安全通行条件，协调总包、监理、施工单位配合乙方安全取样、探伤作业；

5. 乙方发现现场重大安全隐患并书面上报后，甲方牵头督促施工单位落实整改闭环；

6. 配合乙方开展检测作业引发事故的现场保护、事故调查，提供事故相关工程资料；

7. 划定专用临时区域供乙方临时存放试样、气瓶、检测仪器，明确危化试剂临时存放管控要求。

6.2 甲方权利

1. 有权审查乙方检测团队、专职安全管理员、探伤/试压/有限空间特种作业人员安全资质、操作证书，无有效资质人员禁止进场、禁止开展对应高风险检测；

2. 现场巡查发现乙方人员未佩戴劳保/防辐射用品、擅自进入辐射/高压禁区、违规私拉临时试验用电、违规拷贝涉密检测数据、车辆违规行驶、危化品随意堆放等违章行为，有权当场制止、责令停止检测作业、人员离场，出具书面安全考核通知单；

3. 乙方现场安健环管理长期失控、重复发生同类违章、探伤/试压作业引发安全险情、危废随意丢弃的，甲方有权暂停乙方全部现场检测作业，下达限期整改通知；整改仍不合格的，有权依据主合同及本协议暂停支付检测服务费，直至单方终止质量检测服务合同；

4. 若因乙方违章检测、危化品管理缺失、安全管理疏漏造成甲方设备损坏、环保处罚、人身伤害、舆情事件、放射污染，甲方有权向乙方全额追偿全部经济损失。

第七条 乙方（质量检测单位）权利与义务

7.1 通用管理义务

1. 全面遵守国家、地方、浙能集团、长兴电厂全部安健环法规制度，建立乙方内部现场检测安全管理体系，编制本项目《全阶段质量检测现场作业安全专项方案》《射线探伤、水压试验、有限空间检测高风险作业专项安全方案》等方案，进场前全部提交甲方备案；

2. 足额配齐专职安全管理人员，建立乙方全员安健环责任制、每日现场安全巡查制度、检测人员安全教育台账、劳保/防辐射用品发放台账、职业健康管理台账、危化品/放射源出入库管控台账；

3. 所有外勤取样、设备检测作业前开展内部安全技术交底；针对高处、起重、码头船舶、有限空间、航道临水、高压电气、射线探伤、锅炉水压等高风险检测点位，单独编制专项安全防护、应急处置措施，无专项措施、无甲方审批不得进场开展高风险检测；

4. 全程监督乙方所有检测人员落实安健环要求，严禁人员单独进入无防护危险施工区域、辐射管控区域、密闭有限空间；高风险检测作业必须双人到场。

7.2 人员、车辆、仪器、危化品管控义务

1. 乙方所有进场检测人员必须完成甲方入厂安全教育考试，全程佩戴甲方统一发放出入证，穿戴对应作业区域劳保防护用品；高空、临水、登船取样佩戴安全帽、安全带、防滑鞋、救生衣；射线探伤作业全员穿戴铅衣、辐射计量仪；电气试验人员配备绝缘防护装备；

2. 乙方检测运输车辆严格执行甲方厂区交通管理办法，限速行驶、定点停放，尾气达标，严禁超载、乱停堵塞消防通道、气瓶/危化品混装运输；放射源、化学试剂运输车辆具备法定运输资质；

3. 乙方自带笔记本、移动硬盘、探伤采集设备、相机、测绘仪器严格遵守甲方内网管理规定，涉密检测报告、探伤影像、设备缺陷资料禁止带出厂区，禁止私自拷贝、外传；移动存储设备进场前经甲方网络安全检测；

4. 乙方便携试验用电设备、试压设备符合施工现场临时用电规范，严禁私拉乱接厂区高压、临时电源，电气检测作业执行电力工作票制度；

5. 检测用高压气瓶、酸碱试剂、显影定影废液、放射源实行专人闭环管理，建立出入库台账，现场临时存放远离火源、带电设备、河道水体，当日未使用危化品全部随车带回乙方合规试验室，不得长期存放在厂区施工现场。

7.3 分阶段现场检测专项安全职责

1. 开展地基取样、主体结构探伤、锅炉水压、汽轮机扣盖前检测、厂用电试验、脱硫防腐专项检测等作业时，提前主动告知现场总包、监理、施工班组，确认现场施工停工、安全防护措施、隔离围挡到位后方可进入检测作业面；射线探伤作业提前设置警戒区、警示标识，禁止无关人员进入辐射范围；

2. 取样、探伤、试压过程发现施工单位安全防护缺失、基坑失稳、管道高压泄漏、带电裸露、危化渗漏等重大安全隐患，第一时间组织检测人员撤离至安全区域，同步书面+电话告知甲方安健环负责人，留存影像记录，严禁在隐患区域停留、继续开展检测；

3. 参与检测作业引发安全事故现场损失核查时，服从甲方应急统一调度，配合事故分析，梳理检测作业相关费用、设备损坏资料，落实甲方提出的现场检测风险防范整改措施；

4. 规范处置检测废料、废弃试样、试验废液，全部投放至甲方指定收集点位，不污染施工路面、河道、厂区植被，严控取样、打磨探伤产生现场扬尘；试压废水不得直排厂区雨水管网。

7.4 事故责任界定

出现以下任一事故、事件，全部直接、间接责任由乙方承担，同时全额赔偿甲方经济损失、行政处罚、第三方索赔：

1. 乙方检测人员违章取样、探伤、试压造成的人身轻伤、重伤、死亡，放射性、化学试剂中毒伤害；

2. 乙方检测作业损坏厂区土建结构、热力/电气设备、码头航道设施，造成50万元以上经济损失；

3. 乙方取样试压、试剂废液、探伤废料处置不当引发火灾、水体、大气、辐射污染环保事件；

4. 乙方移动存储、检测报告、放射源管理疏漏造成甲方涉密工程数据泄露、放射源丢失；

5. 乙方人员违章检测、运输引发负主责交通事故、群体性健康伤害、治安刑事案件；

6. 同类检测安全违章经甲方两次书面告知后重复发生，造成现场险情或不良社会影响；

7. 高风险探伤、水压试验未履行甲方审批手续擅自作业引发的一切事故。

7.5 乙方权利

1. 有权要求甲方书面告知项目全部安全风险、辐射/高压禁区范围、危废存放点位；

2. 有权要求甲方协调总包、施工单位为正常取样、探伤、设备检测提供安全通行、隔离防护作业条件；

3. 发现施工现场存在危及人身安全、辐射泄漏重大隐患时，有权暂停全部现场检测作业，待隐患闭环、风险消除后再恢复取样试验。

第八条 安全考核、追责与费用收缴

8.1 现场日常违章考核

乙方人员发生劳保/防辐射装备缺失、违规闯入辐射高压禁区、车辆厂区违章、涉密检测资料违规拷贝、危废随意丢弃、探伤未设警戒区、私拉试验用电等违章行为，严格按照主合同、甲方《浙能长兴电厂迁建工程安全生产考核与奖惩管理办法》执行经济考核。

8.2 事故、事件追责

若乙方责任引发人身伤亡、设备损坏、环保处罚、网络泄密、火灾、辐射污染、危化泄漏等安全/环保事故，同步执行以下追责：

（1）依据本协议、主合同、甲方《事故事件调查管理办法》《质量事故管理办法》开展甲乙双方内部责任认定；

（2）同步执行浙能集团上级单位事故处理、追责意见；

（3）事故产生的全部抢修费、生态环境/应急管理行政罚款、人身伤亡赔偿、第三方索赔、舆情处置、辐射治理、危废处置成本均由乙方全额承担。

8.3 考核款缴纳时限

甲方出具安全考核通知单后，乙方须在10个工作日内足额缴纳对应考核罚金，逾期未缴甲方有权直接从当期质量检测服务费中全额扣除。

第九条 事故应急、上报与处置

9.1 事故上报时限：若现场检测发生人身伤害、火灾、设备损毁、水体/辐射污染、网络泄密、危化品/放射源丢失等事件，乙方第一时间开展现场人员抢救、泄漏隔离、辐射警戒、保护事故现场；事故发生30分钟内分别上报乙方上级单位及甲方安健环负责人；甲方在1小时内向属地应急管理、生态环境、交通、能源监管、生态环境部门上报。

9.2 损失承担原则：事故完成责任认定后，全部抢救、医疗、赔偿、设备修复、行政处罚、污染治理费用由责任方全额承担；双方存在责任交叉的，按责任比例协商分摊，协商不成提交项目属地长兴县人民法院裁定。

9.3 法规冲突处理：本协议条款若与现行国家、浙江省法律法规、电力行业、工程检测强制规范存在冲突，以国家及地方法定强制要求为准。

第十条 协议效力与份数

1. 本协议经甲乙双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章后生效，作为《浙能长兴电厂迁建项目质量检测服务合同》法定附件，与主合同具备同等法律效力。

2. 本协议一式两份，甲方、乙方各留存一份，随质量检测主合同统一归档；甲方可按需复印抄送迁建工程部、质量安全部等。

3. 任何一方违反本协议约定，造成各类安全事故、经济损失、行政处罚的，违约方独立承担全部经济赔偿、行政、民事乃至刑事责任。

第十一条 其他未尽事宜

本协议未尽安健环、现场检测安全管理事项，双方可另行签订书面补充协议；补充协议与本协议、质量检测主合同具备同等法律效力。

第十二条 协议期限

自双方签字盖章之日起生效，至浙能长兴电厂迁建项目全部质保期届满、乙方全套检测原始记录、检测报告、试验档案完整移交甲方、所有质量检测服务尾款结算完毕之日自动终止。

签字页

发包人（甲方）：浙江浙能长兴发电有限公司 （单位公章）

法定代表人/授权代表（签字）：

会签日期：______年____月____日

承包人（乙方，质量检测单位）：________________________ （单位公章）

法定代表人/授权代表（签字）：

会签日期：______年____月____日